У К Р А Ї Н А

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради

Волинської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 травня 2020 року № 130

м. Нововолинськ

Про підсумки роботи підприємств, організацій,

установ міста Нововолинська та селища Благодатне

в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та заходи

щодо підготовки міського господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

Заслухавши інформацію начальника відділу будівництва, комунального господарства і газифікації Миронюка Б.П. про підсумки роботи підприємств, організацій, установ міста Нововолинськ та селища Благодатне в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та заходи щодо підготовки міського та селищного господарств до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію про підсумки роботи підприємств, організацій, установ міста Нововолинськ та селища Благодатне в осінньо-зимовий період 2019-2020 років взяти до відома (додається).

- Визнати роботу комплексу міського та селищного господарств в осінньо-зимовий період 2019-2020 років задовільною.

- Затвердити заходи по підготовці міського та селищного господарств до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, згідно Додатку 1.

- Зобов’язати ЖКО Нововолинської міської ради (Чайка О.І.), КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (Гаврилюк А.М.), підприємство «Нововолинськводоканал» (Озімчук В.В.), ВУКГ (Жигалюк А.А.), КП «УЖК №1» (Шевчук С.С.), КП «УЖК №2» (Герез З.О.), а також управління освіти (Лакиш О.О.), відділ культури (Левкова І.М.), управління соціального захисту населення (Волчанюк Н.Б.), 	КНП «Нововолинська центральна міська  лікарня» (Мороз В.В.), КНП «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Попіка О.О.), ТзОВ «Теплопостач» (Коптюк А.В.), голів ОСББ м. Нововолинська та селища Благодатного:

  - забезпечити своєчасне та в повному обсязі виконання заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років – до 01 жовтня 2020 року, закладів освіти – до 01 вересня 2020 року;

  - створити комісії з перевірки готовності до опалювального сезону згідно з вимогами наказу Мінпаливенерго та Мінжитлкомунгоспу від 10.12.2008 року №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду»;

  - акти готовності будинків здати згідно розпорядження обласної державної адміністрації;

  - переглянути і провести скорочення витрат енергоносіїв на власні потреби за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів та інвестиційних проектів;

  - вжити заходів щодо погашення заборгованості за спожиті газ, електроенергію, послуги водо-, теплопостачання та водовідведення і забезпечити оплату поточного їхнього споживання в повному обсязі.

- Житлово-комунальним підприємствам, головам ОСББ забезпечити своєчасну перевірку та прочистку димових та вентиляційних каналів житлових будинків.

- КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (Гаврилюк А.М.):

- забезпечити розрахунок за спожиті енергоносії у минулому опалювальному періоді і отримати ліміти на постачання газу для міських котелень на початок опалювального періоду 2020-2021 років;

- в термін до 1 жовтня 2020 року, здійснити опломбування запірної арматури вузлів обліку теплової енергії, що встановлені у житлових будинках та об'єктах соціально-культурного призначення м. Нововолинська та селища Благодатне;

- постійно (протягом опалювального періоду) здійснювати контроль за наявністю та цілісністю пломб на запірній арматурі вузлів обліку теплової енергії;

- у разі виявлення порушень цілісності встановлених пломб та самовільного втручання у внутрішньобудинкову систему централізованого опалення, винних осіб притягати до відповідальності згідно чинного законодавства;

- ознайомити осіб відповідальних за технічну експлуатацію та своєчасне зняття показників лічильників обліку теплової енергії з даним рішенням.

- ВУКГ (Жигалюк А.А.):

  - підготувати спеціалізовану снігоочисну техніку та надати до огляду комісії до 01.10.2020 року;

  - заготовити посипочний матеріал та реагенти, створити необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, запасних частин для безперебійної роботи господарства в зимовий період;

  - провести ямковий, поточний та капітальний ремонт доріг, щоденно здійснювати контроль за якістю виконаних робіт і освоєння коштів;

  - забезпечити готовність електричних мереж зовнішнього освітлення, які перебувають у комунальній власності, до роботи в зимових умовах.

- Підприємство «Нововолинськводоканал» (Озімчук В.В.) зобов’язати здійснити всі можливі заходи з акумуляції коштів для погашення відсотків за кредитом Міжнародного банку реконструкції та розвитку, в червні місяці.

У рамках заходів до підготовки роботи в осінньо-зимовий період:

  - здійснити промивку міських трубопроводів;

  - підготувати спецтехніку та провести ревізію водо-каналізаційних мереж.

- Раднику міського голови (Рожелюк В.Д.), відділу будівництва, комунального господарства і газифікації (Миронюк Б.П.), ЖКО Нововолинської міської ради (Чайка О.І.) та ВП «Волиньвантажтранс» (Кондратюк О.М.):

- письмово під розписку попередити усіх мешканців вул. Центральної №1,3,5,7, що котельня «Волиньвантажтранс» припиняє свою роботу через зношеність обладнання та відсутність фінансування;

- повідомити мешканців вул. Центральної №1,3,5,7 про необхідність оформлення документації у сервісному центрі АТ «Волиньгаз» для встановлення індивідуального опалення;

- заключити договір та виконати роботи з реконструкції системи забезпечення постачання природним газом низького тиску житлового будинків №1,3,5,7 по вул. Центральній не пізніше серпня місяця.

- Нововолинській філії ПАТ «Волиньобленерго» (Приходько С.В.), Волинській філії ДП «Регіональні електричні мережі» (Адамський О.А.) забезпечити виконання розроблених заходів щодо поточних та профілактичних ремонтів електромереж, трансформаторних підстанцій і споруд, створити необхідний запас обладнання, матеріалів для ліквідації аварій в стислі терміни.

- Нововолинській дільниці Володимир-Волинського відділення ПАТ «Волиньгаз» (Галій О.В.):

  - забезпечити виконання робіт по технічному обслуговуванню ГРП, ШРП, ГРУ, засобів захисту газопроводів та поточному ремонту обладнання і споруд;

  - здійснювати контроль за своєчасним наданням управляючими компаніями та ОСББ актів перевірки димо-вентеляційних каналів. У разі їх відсутності чи отриманні акта з негативним висновком ініціювати відключення споживача від газопостачання.

- Керівникам підприємств, установ, які є споживачами І та ІІ категорії під особисту відповідальність взяти на контроль забезпечення справності резервних ліній електропередач з відповідним обладнанням, що належить цим споживачам.

- Відділу транспорту, зв’язку, організації безпеки дорожнього руху та паркування (Коцура Ю.В.) разом з суб`єктами господарювання, що надають послуги з пасажирських перевезень, забезпечити підготовку рухомого складу до безаварійної роботи та перевезень пасажирів в зимовий період.

- Відділу будівництва, комунального господарства і газифікації (Миронюк Б.П.) та ЖКО Нововолинської міської ради (Чайка О.І.) раз на півріччя організовувати збори голів ОСББ та проводити навчання.

- Управлінню соціального захисту населення (Волчанюк Н.Б.) тримати на контролі ситуацію щодо умов проживання ветеранів війни, інвалідів, сімей загиблих в зоні АТО та одиноких пристарілих громадян похилого віку.

- Керівникам структурних підрозділів Нововолинської міської ради, житлово-комунальних підприємств, ОСББ надавати відділу будівництва, комунального господарства і газифікації не пізніше 13-го та 28-го числа кожного місяця оперативну інформацію про стан підготовки господарств до осінньо-зимового періоду.

- ДП «Волиньвугілля», ТОВ «Луцьк-екотепло», ТзОВ «Теплопостач» забезпечити готовність котелень до роботи в зимовий період згідно розроблених заходів.

- ПАТ «Укртелеком» (Калмиков А.О.) забезпечити стабільну та якісну роботу підприємства по безперебійному наданню послуг.

- До 01 вересня 2020 року керівникам підприємств та організацій, що забезпечують сталу роботу систем життєзабезпечення міста:

- розробити і узгодити з відділом з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету міської ради оперативні плани спільних дій, спрямовані на локалізацію та ліквідацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло, водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- спільно з міським відділом поліції вжити заходи щодо посилення охорони обладнання насосних станцій, водозаборів питної води, теплових камер, люків і горловин теплових та водопровідних мереж, трансформаторних підстанцій, кабельних, газових та інших інженерних мереж, тощо.

- Затвердити оперативний штаб з координації дій, пов’язаних з підготовкою міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 роки, згідно Додатку 2.

- Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 15.05.2019 року, №163 «Про підсумки роботи підприємств, організацій і установ міста та смт. Благодатне в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років».

- Про хід виконання даного рішення заслухати на засіданні виконкому у  жовтні поточного року.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови, секретаря міської ради Сторонського А.М., заступника міського голови, Громика О.І., радника міського голови Рожелюка В.Д., та селищного голову Топорівського О.В.

Міський голова                                                                               В.Б. Сапожніков

Миронюк  32245

Додаток  1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету

______________ № _________

- ЗАХОДИ

по підготовці об’єктів міського та селищного господарств до роботи в зимових умовах на  2020 – 2021 роки.

| Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| А. Підготовка житла: Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності: | одиниць |  |
| - управителями | -//- | 287 |
| - ОСББ,ЖБК | -//- | 161 |
| Житловий фонд в обслуговуванні управителів |  |  |
| у яких проводиться: |  |  |
| ремонт покрівлі | одиниць | 39 |
| ремонт (заміна) опалювальних систем | одиниць | 77 |
| промивання опалювальних систем | одиниць | 74 |
| ремонт систем гарячого водопостачання | одиниць | - |
| Ремонт систем холодного водопостачання | одиниць | 100 |
| Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | одиниць | 20 |
| Б. Підготовка об’єктів теплопостачання: |  |  |
| Підготовка котелень ВСЬОГО: | одиниць | 10 |
| їх потужність | МВт / год. | 194,57 |
| в т. ч. – місцевих рад | одиниць | 10 |
| їх потужність | МВт / год. | 194,57 |
| відомчі | одиниць |  |
| їх потужність | МВт / год. |  |
| Кількість котелень, що підлягають капітальному ремонту ВСЬОГО: | одиниць |  |
| їх потужність | МВт / год. |  |
| в т. ч. – місцевих рад | одиниць |  |
| їх потужність | МВт / год. |  |
| відомчі | одиниць |  |
| їх потужність | МВт / год. |  |
| Кількість встановлених сучасних котлів на котельнях місцевих рад | одиниць |  |
| Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні ВСЬОГО: | км | 57,217 |
| в т. ч. – місцевих рад | км | 57,217 |
| відомчі | км |  |
| Протяжність теплових мереж, що підлягає кап. ремонту ВСЬОГО: | км | 0,663 |
| в т. ч. – місцевих рад | км | 0,663 |
| відомчі | км |  |
| в т. ч. заміні на попередньо теплоізольованих труб на мережах місцевих рад | км | 0,343 |
| Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | одиниць | 9 |
| Обсяг коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт об’єктів теплопостачання місцевих рад | млн. грн. | 4,07 |
| Створення необхідних запасів вугілля, всього: | тонн |  |
| в т. ч. - на підприємствах місцевих рад | тонн |  |
| відомчих | тонн |  |
| рідкого палива | тонн |  |
| в т. ч. – на підприємствах місцевих рад | тонн |  |
| відомчих | тонн |  |
| В. Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |
| Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |
| Одиночна протяжність водопровідних мереж Всього: | км | 206,1 |
| в т. ч. – ветхих та аварійних | км |  |
| З них, що підлягають кап. ремонту | км |  |
| Одиночна протяжність каналізаційних мереж Всього: | км | 122,3 |
| в т. ч. – ветхих та аварійних | км |  |
| З них, підлягають кап. ремонту | км |  |
| Підготовка споруд та обладнання |  |  |
| Водопровідних насосних станцій (всього) | одиниць | 2 |
| З них, що підлягають ремонту | одиниць | 2 |
| Каналізаційних насосних станцій (всього) | одиниць | 5 |
| З них, що підлягають ремонту | одиниць | 5 |
| Водопровідні очисні споруди (всього) | одиниць |  |
| З них, що підлягають ремонту | одиниць |  |
| Каналізаційних очисних споруд (всього) | одиниць | 2 |
| З них, що підлягають ремонту | одиниць | 2 |
| Водозаборів з поверхневих джерел (всього) | одиниць |  |
| З них, що підлягають ремонту | одиниць |  |
| Свердловин (всього) | одиниць | 21 |
| З них, що підлягають ремонту | одиниць |  |
| Г. Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення |  |  |
| - школи | одиниць | 9 |
| - дитячі садочки | одиниць | 9 |
| - лікарні | одиниць | 2 |
| Д. Підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |
| Поточний ремонт | тис. м.кв. | 1,3 |
| Дрібний ремонт | тис. м.кв. | 2,3 |
| Капітальний ремонт | тис. м.кв. | 7,6 |
| Підготовка спеціалізованої техніки | одиниць | 13 |
| Заготівля посипочного матеріалу та реагентів | тон | 1100 |

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

_______________№_________

С К Л А Д

оперативного штабу з координації дій, пов’язаних з підготовкою

міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021рр.

| Голова оперативного штабу: |  |
| --- | --- |
| Рожелюк В.Д. | - радник міського голови |
| Секретар оперативного штабу: |  |
| Миронюк Б.П | - начальника відділу будівництва, комунального господарства і газифікації |
| Члени оперативного штабу: |  |
| Адамський О.А | - начальник Волинської філії ДП «Регіональні електричні мережі» |
| Бурочук Г.В. | - начальник фінансового управління |
| Вісьтак М.В. | - начальник відділу містобудування та архітектури, головний архітектор міста |
| Гаврилюк А.М. | - директор КП «Нововолинськтеплокомуненерго» |
| Галій О.В. | - фахівець з адміністративної діяльності Нововолинської дільниці Володимир-Волинського відділення ПАТ «Волиньгаз» |
| Груй С.Й. | - начальник відділу з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення |
| Жигалюк А.А. | - директор ВУКГ Нововолинської міської ради |
| Калмиков А.О. | - начальник Нововолинського ЦЕЗ №6 ПАТ «Укртелеком» |
| Подлевський Р.І. | - начальник відділу економіки |
| Климович Л.Ю. | - депутат міської ради |
| Лешко Я.Ю. | - начальник управління Держпродспоживслужби в м. Нововолинську |
| Марініна Н.А . | - - начальник Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ» МОЗ України |
| Мороз В.В. | - головний лікар ЦМЛ |
| Озімчук В.В. | - начальник підприємства «Нововолинськводоканал» |
| Лакиш О.О. | - начальник управління освіти |
| Саюк І.Л. | - начальник Нововолинського МВ УДСНС України у Волинській області |
| Голованська О.М. | - начальник відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| Приходько С.В. | - начальник Нововолинської філії ПАТ «Волиньобленерго» |
| Чайка О.І. | - генеральний директор ЖКО Нововолинської міської ради. |