[image: image1.png]



 УКРАЇНА

НововолинськА  міськА  радА ВоЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від  25  лютого  2021 року №4/14                                                                     
м. Нововолинськ
Про хід виконання у 2020 році 

Комплексної програми розвитку

житлово-комунального господарства,

екології, дорожнього руху та його безпеки 

м.Нововолинська  та смт.Благодатне  на 2020-2024рр.
               Заслухавши інформацію начальника відділу будівництва, комунального господарства та газифікації виконавчого комітету  Нововолинської міської ради Миронюка Б.П. про хід виконання у 2020 році  Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства,екології, дорожнього руху та його безпеки м.Нововолинська  та смт.Благодатне  на 2020-2024рр., затвердженої рішенням міської ради від 14 листопада 2019 року  № 32/19 (зі змінами), керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Інформацію начальника відділу будівництва, комунального господарства і газифікації виконавчого комітету міської ради  Миронюка Б.П. про хід виконання у 2020 році Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства,екології, дорожнього руху та його безпеки м.Нововолинська  та смт.Благодатне  на 2020-2024рр., затвердженої рішенням міської ради від 14 листопада 2019 року  № 32/19, взяти до відома (додається).
                2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів згідно функціональних обов’язків.
Міський голова                                                                                   Б.С.Карпус
Миронюк 32335

                                                                                                                   Додаток

до рішення міської ради

                                                                                                25.02.2021р.№4/14
ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2020 році  Комплексної програми розвитку
 житлово-комунального господарства,екології, дорожнього руху
 та його безпеки м.Нововолинська  та смт.Благодатне  

на 2020-2024рр. 
Метою Комплексної програми є: 

· визначення засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства міста;

· здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування;

· забезпечення сталого розвитку для забезпечення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах;

· здійснення заходів благоустрою, поводження з відходами, дорожнього руху та його безпеки, підтримки розвитку житлово-комунального господарства та інші.

Програмою передбачено здійснення заходів в таких сферах:

· утримання будинків, споруд і прибудинкових територій;
· надання послуг з централізованого  водопостачання та водовідведення;
· виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, у тому числі з використанням альтернативних джерел енергії та видів палива;
· встановлення та обслуговування камер  відеоспостережень   для  контролю за дотриманням належного порядку у сфері благоустрою та життєдіяльності  в місті;

· ремонту приміщень, будинків, споруд;

· благоустрою міста;

· енергозбереження;

· поводження з відходами;
· дорожнього руху та його безпеки.
           У відповідності до затверджених програмою заходів та в межах бюджетних призначень виконавцями програми – комунальними підприємствами міста виробничим управлінням комунального господарства, КП «Нововолинськтеплокомуненерго»,  «Нововолинськводоканал», ЖКО НМР, КП «УЖК №1», КП «УЖК №2» , відділом будівництва, комунального господарства і газифікації  було  виконано робіт та профінансовано  заходів  у звітному році   на  загальну суму   12943879,69грн., фактичні видатки по напрямках наведені у таблиці.
	
	Заходи програми
	Всього освоєно по програмі у 2020 році, грн

	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 

	
	І. Реформування та розвиток житлово-комунального господарства, підвищення енергоефективності та енергозбереження
	

	1. 111
	Капітальний ремонт житлового фонду : проведено ремонт покрівель у 3-х житлових будинках (вул.Шептицького,1; б-р Шевченка,36;Св.Володимира,1)
	252963,56



	2. 1
	Капітальний ремонт (заміна котлів та встановлення конденсаційного економайзера) котельні 15-го мікрорайону по вул. Луцька,25-Г в м.Нововолинськ Волинської області
	1632924,46



	
	Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання:

ВУКГ придбано обладнання : дровокол; обладнання для сміттєвоза, дитячі майданчики(4од.); ілюмінаційне обладнання;бокс для зчитування камер; в т.ч. капремонт даху приміщення "Міськсвітло»(299681,0грн.)
	1647940,00

	3. 
	Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання:

П-во «Нововолинськводоканал» придбано обладнання: пристрій плавного пуску; компресор; насос з системою захисту.
	298450,40

	4. 
	Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання:

КП «Нововолинськтеплокомуненерго» придбано обладнання: генератор бензиновий; насоси (2 од.)
	150000,0

	5. 
	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових водопровідних мереж: здійснено у 6-ти житлових будинках (15 м-н,29; 5м-н,10; вул.Грушевського,7; вул.Винниченка,1; м-н Шахтарський,28;просп.Перемоги,19)
	181370,08


	6. 
	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства(поточні видатки): проведено поточний ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж по вул.Липинського;15 мікрорайон,21;вул.Шахтарська)
	100602,0



	7. 
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду(поточні видатки) у т.ч.:

· ЖКО (315133,12 грн) : проведено поточний ремонт покрівель 8-ми житлових будинків за адресами:вул Гагаріна,19,22; 15 м-н,5,6;6 м-н,8;вул.Нововолинська,53; вул.Шахтарська,7;вул.Сірка,1), в т.ч. придбано дезінфікуючи засоби та виконані роботи.
· КП «УЖК №1» (34795,20грн.): проведена заміна загально будинкових електролічильників(20од.)

· КП «УЖК №2»(59501,50грн.): проведена заміна загально будинкових електролічильників(24од.), придбано щитки розподільчі(10 од).
	409429,82



	8. 
	Нове будівництво каналізаційних мереж: 
- «Нове будівництво каналізаційних мереж від 5-го мікрорайону до вул.Некрасова та каналізаційної мережі вул.Кропивницького, вул.І Франка, вул.Ціолковського, вул.Л.Українки (коригування)»;
- «Нове будівництво каналізаційної мережі на вул.Попова-вул.Глінки»;

- «Нове будівництво каналізаційної мережі  на вул.Полуботка – вул.Л.Українки»;

- «Нове будівництво каналізаційної мережі на вул.Д.Галицького-вул.Рєєпіна»( виготовлення ПКД)
	121461,30



	9. 
	Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга) для м. Нововолинська Волинської області на землях Старолішнянської сільської ради (коригування)   
	868112,85



	10. 
	Модернізація (технічне переоснащення)  інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків з встановленням приладів обліку теплової енергії:  в   20-ти багатоквартирних житлових будинках.
	961037,78

	11. 
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (обслуговування відеокамер 44 од.)      
	36000,0



	12. 
	Реконструкція системи забезпечення постачання природним газом низького тиску житлових будинків за адресою вул.Центральна,1,3,5,7
	368140,20



	13. 
	Реконструкція каналізаційних насосних станцій у м.Нововолинську,Волинської області (КНС1,2,3,4,5)(реконструкція)- сертифікати
	40424,8



	14. 
	Реконструкція теплової мережі від ЦТП по вул.Кауркова,45 в м.Нововолинську Волинської області
	36421,2

	15. 
	Реконструкція теплової мережі від ТК127 до ТК135 по вул.Кауркова  від котельні м-ну Шахтарський в м.Нововолинську Волинської області
	48561,6



	16. 
	2.2 Охорона і раціональне використання  рослинних ресурсів, збереження зелених насаджень
	

	17. 
	Посів трави
	-

	18. 
	Розроблення технічної документації щодо встановлення  меж земельних ділянок під парком та скверами
	-

	19. 
	2.3 Поводження з відходами
	

	20. 
	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
	-

	21. 17.
	Переобладнання, реконструкція сміттєзбірників, огорож майданчиків збору сміття: вул.Луцька,26; вул.Маяковського,19а; вул.Куліша,9; вул.Княгині Ольги,50; м-н Шахтарський,19
	117141,6

	
	3.Розвиток дорожнього руху та його безпеки
	

	22. 19.
	Поточний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг: ремонт на   36-ти  вулицях.
	4419772,00

	23. 20.
	Підсипка та грейдерування доріг без асфальтного покриття в секторі індивідуальної забудови:  виконані роботи на     28-и вулицях
	65855,28

	24. 21.
	Забезпечення протиожеледними матеріалами з метою підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг в осінньо-зимовий період
	552300,0

	25. 22.
	Нанесення дорожньої розмітки: відновлення та нанесення вертикальної та горизонтальної  розмітки 
	575000,0

	26. 23.
	Установлення, заміна та ремонт дорожніх знаків з використанням сучасних матеріалів: замінено та встановлено 66 од. дорожніх знаків
	59970,76


Начальник  відділу                                                                           Б.П.Миронюк
