У К Р А Ї Н А

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради

Волинської області

Р І Ш Е Н Н Я

від  травня 2021 року №         .							ПРОЄКТ

м. Нововолинськ

Про підсумки роботи підприємств,

організацій, установ Нововолинської

міської територіальної громади

в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

та заходи щодо підготовки господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

Заслухавши інформацію заступника начальника управління будівництва та інфраструктури, начальника відділу будівництва та комунального господарства  Миронюка Б.П. про підсумки роботи підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та заходи щодо підготовки господарств Нововолинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію про підсумки роботи підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2020-2021 років взяти до відома (додається).

- Визнати роботу комплексу господарств Нововолинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2020-2021 років задовільною.

- Затвердити заходи по підготовці господарств Нововолинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, згідно Додатку 1.

- Зобов’язати КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (Мотика О.В.), підприємство «Нововолинськводоканал» (Озімчук В.В.), Виробниче управління комунального господарства (Жигалюк А.А.), Житлово-комунальне об’єднання (Подлевський Р.І.), КП «УЖК №1» (Шевчук С.С.), КП «УЖК №2» (Герез З.О.), а також управління освіти, відділ культури (Левкова І.М.), управління соціального захисту населення (Волчанюк Н.Б.), КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» (Шипелик О.В.), КНП «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Попіка О.О.), ТзОВ «Теплопостач» (Коптюк А.В.), голів ОСББ м. Нововолинська та селища Благодатного:

- забезпечити своєчасне та в повному обсязі виконання заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років – до 01.10.2021 року, закладів освіти – до 01.09.2021 року;

- створити комісії з перевірки готовності до опалювального сезону згідно з вимогами наказу Мінпаливенерго та Мінжитлкомунгоспу від 10.12.2008 року №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» – до 01.06.2021 року;

- акти готовності будинків здати згідно розпорядження обласної державної адміністрації;

- переглянути і провести скорочення витрат енергоносіїв на власні потреби за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів та інвестиційних проєктів – до 01.09.2021 року;

- вжити заходів щодо погашення заборгованості за спожиті газ, електроенергію, послуги водо-, теплопостачання та водовідведення і забезпечити оплату поточного їхнього споживання в повному обсязі – до 01.10.2021 року.

- Житлово-комунальним підприємствам, головам ОСББ забезпечити своєчасну перевірку та прочистку димових та вентиляційних каналів житлових будинків – до 01.10.2021 року.

- КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (Мотика О.В.):

- забезпечити розрахунок за спожиті енергоносії у минулому опалювальному періоді і отримати ліміти на постачання газу для міських котелень на початок опалювального періоду 2021-2022 років – до 01.10.2021 року;

- здійснити опломбування запірної арматури вузлів обліку теплової енергії, що встановлені у житлових будинках та об'єктах соціально-культурного призначення м. Нововолинська та селища Благодатне – до 01.10.2021року;

- постійно (протягом опалювального періоду) здійснювати контроль за наявністю та цілісністю пломб на запірній арматурі вузлів обліку теплової енергії;

- у разі виявлення порушень цілісності встановлених пломб та самовільного втручання у внутрішньобудинкову систему централізованого опалення, винних осіб притягати до відповідальності згідно чинного законодавства;

- ознайомити осіб відповідальних за технічну експлуатацію та своєчасне зняття показників лічильників обліку теплової енергії з даним рішенням – до 01.06.2021 року.

- ВУКГ (Жигалюк А.А.) до 01.10.2021 року:

- підготувати спеціалізовану снігоочисну техніку та надати до огляду комісії;

- заготовити посипочний матеріал та реагенти, створити необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, запасних частин для безперебійної роботи господарства в зимовий період;

- провести ямковий, поточний та капітальний ремонт доріг, щоденно здійснювати контроль за якістю виконаних робіт і освоєння коштів;

- забезпечити готовність електричних мереж зовнішнього освітлення, які перебувають у комунальній власності, до роботи в зимових умовах.

- Підприємство «Нововолинськводоканал» (Озімчук В.В.) зобов’язати:

- здійснити промивку міських трубопроводів  до  01.10.2021 року;

- підготувати спецтехніку та провести ревізію водо-каналізаційних мереж.

- Рекомендувати Нововолинській філії ПАТ «Волиньобленерго» (Приходько С.В.), Волинській філії ДП «Регіональні електричні мережі» (Адамський О.А.) забезпечити виконання розроблених заходів щодо поточних та профілактичних ремонтів електромереж, трансформаторних підстанцій і споруд, створити необхідний запас обладнання, матеріалів для ліквідації аварій згідно відомчих планів робіт.

- Рекомендувати Нововолинській дільниці Володимир-Волинського відділення АТ «Волиньгаз» (Галій О.В.) – до 01.10.2021 року:

- виконати роботи по технічному обслуговуванню ГРП, ШРП, ГРУ, засобів захисту газопроводів та поточному ремонту обладнання і споруд;

- здійснювати контроль за своєчасним наданням управляючими компаніями та ОСББ актів перевірки димо-вентеляційних каналів.

- Відділу транспорту та зв’язку управління будівництва та інфраструктури (Коцура Ю.В.) разом з суб`єктами господарювання, що надають послуги з пасажирських перевезень, забезпечити підготовку рухомого складу до безаварійної роботи та перевезень пасажирів в зимовий період – до 01.10.2021 року.

- Керівникам структурних підрозділів Нововолинської міської ради, житлово-комунальних підприємств, ОСББ надавати відділу будівництва та комунального господарства управління будівництва та інфраструктури (Миронюк Б.П.) не пізніше 13-го та 28-го числа кожного місяця оперативну інформацію про стан підготовки господарств до осінньо-зимового періоду.

- ТзОВ «Теплопостач» забезпечити готовність котелень до роботи в зимовий період згідно розроблених заходів – до 01.10.2021 року.

- Керівникам КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (Мотика О.В.),  «Нововолинськводоканал»(Озімчук В.В.), Виробниче управління комунального господарства (Жигалюк А.А.), КП «УЖК №1»(Шевчук С.С.), КП «УЖК №2»(Герез З.О.), рекомендувати керівникам підприємств, що забезпечують сталу роботу систем життєзабезпечення міста, до 01.09.2021 року:

- розробити і узгодити з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (Голованська О.М.) оперативні плани спільних дій, спрямовані на локалізацію та ліквідацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло, водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- спільно з міським відділом поліції вжити заходи щодо посилення охорони обладнання насосних станцій, водозаборів питної води, теплових камер, люків і горловин теплових та водопровідних мереж, трансформаторних підстанцій, кабельних, газових та інших інженерних мереж, тощо.

- Затвердити оперативний штаб з координації дій, пов’язаних з підготовкою міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 роки, згідно Додатку 2.

- Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 21.05.2020 року №130 «Про підсумки роботи підприємств, організацій, установ міста Нововолинська та селища Благодатне в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років».

- Про хід виконання даного рішення заслухати на засіданні виконкому у  жовтні 2021 року.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Міський голова                                                                                          Б.С. Карпус

Миронюк  32245

Додаток  1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету

______________ № _________

ЗАХОДИ

по підготовці об’єктів комунального  господарства  громади до роботи в зимових умовах на  2021 – 2022 роки.

| Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| А. Підготовка житла: Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності: | одиниць |  |
| - управителями | -//- | 285 |
| - ОСББ,ЖБК | -//- | 172 |
| Житловий фонд в обслуговуванні управителів |  |  |
| у яких проводиться: |  |  |
| ремонт покрівлі | одиниць | 37 |
| ремонт внутрішньо будинкових систем постачання теплової енергії | одиниць | 94 |
| промивання внутрішньо будинкових систем постачання теплової енергії | одиниць | 78 |
| ремонт(промивання) зовнішніх систем постачання теплової енергії | одиниць | 1186 |
| ремонт систем холодного водопостачання | одиниць | 80 |
| ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання | одиниць | 11 |
| Б. Підготовка комунальних об’єктів теплопостачання: |  |  |
| Підготовка котелень | одиниць | 10 |
| їх потужність | МВт / год. | 194,57 |
| Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні | км | 57,217 |
| Протяжність теплових мереж, що підлягає капітальному ремонту | км | 0,593 |
| в т. ч. заміні на попередньо теплоізольовані труби | км | 0,275 |
| Підготовка центральних теплових пунктів | одиниць | 8 |
| Обсяг коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт об’єктів теплопостачання | млн. грн. | 5,8 |
| В. Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |
| Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |
| Одиночна протяжність водопровідних мереж | км | 212,34 |
| Одиночна протяжність каналізаційних мереж | км | 124,104 |
| Підлягають капітальному ремонту | км | 0,5 |
| Підготовка споруд та обладнання |  |  |
| Водопровідних насосних станцій | одиниць | 2 |
| Каналізаційних насосних станцій | одиниць | 5 |
| Свердловин | одиниць | 21 |
| Г. Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення |  |  |
| - дошкільні навчальні заклади | одиниць | 12 |
| - заклади освіти | одиниць | 12 |
| - заклади охорони здоровья | одиниць | 8 |
| Д. Підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |
| Поточний ремонт | тис. м.кв. | 3,2 |
| Капітальний ремонт | тис. м.кв. | 10,1 |
| Підготовка спеціалізованої техніки | одиниць | 12 |
| Заготівля посипочного матеріалу та реагентів | тон | 2000 |

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

_______________№_________

С К Л А Д

оперативного штабу з координації дій, пов’язаних з підготовкою

міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021рр.

| Голова оперативного штабу: |  |
| --- | --- |
| Рожелюк В.Д. | - радник міського голови |
| Секретар оперативного штабу: |  |
| Миронюк Б.П | - начальника відділу будівництва, комунального господарства і газифікації |
| Члени оперативного штабу: |  |
| Адамський О.А | - начальник Волинської філії ДП «Регіональні електричні мережі» |
| Бурочук Г.В. | - начальник фінансового управління |
| Вісьтак М.В. | - начальник відділу містобудування та архітектури, головний архітектор міста |
| Гаврилюк А.М. | - директор КП «Нововолинськтеплокомуненерго» |
| Галій О.В. | - фахівець з адміністративної діяльності Нововолинської дільниці Володимир-Волинського відділення ПАТ «Волиньгаз» |
| Груй С.Й. | - начальник відділу з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення |
| Жигалюк А.А. | - директор ВУКГ Нововолинської міської ради |
| Калмиков А.О. | - начальник Нововолинського ЦЕЗ №6 ПАТ «Укртелеком» |
| Подлевський Р.І. | - начальник відділу економіки |
| Климович Л.Ю. | - депутат міської ради |
| Лешко Я.Ю. | - начальник управління Держпродспоживслужби в м. Нововолинську |
| Марініна Н.А . | - - начальник Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ» МОЗ України |
| Мороз В.В. | - головний лікар ЦМЛ |
| Озімчук В.В. | - начальник підприємства «Нововолинськводоканал» |
| Лакиш О.О. | - начальник управління освіти |
| Саюк І.Л. | - начальник Нововолинського МВ УДСНС України у Волинській області |
| Голованська О.М. | - начальник відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| Приходько С.В. | - начальник Нововолинської філії ПАТ «Волиньобленерго» |
| Чайка О.І. | - генеральний директор ЖКО Нововолинської міської ради. |