Додаток 2

до Програми оптимізації системи теплопостачання Нововолинської міської територіальної громади

на 2021-2025 роки

ЗАХОДИ

з реалізації Програми оптимізації системи теплопостачання Нововолинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

| № з/п | Зміст заходу | Виконавці | Термін виконання | Очікуваний результат | Фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проведення роз’яснювальної роботи з мешканцями багатоквартирних житлових будинків, які відповідно до даної Програми, планується відключити від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, щодо необхідності встановлення індивідуального опалення в їх помешканнях. | КП «Нововолинськтеплокомуненерго», ЖКО Нововолинської міської ради | постійно | Згода мешканців на від’єднання будинку від централізованого опалення | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Надання дозволу на відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання | Виконавчий комітет міської ради; міська постійно діюча міжвідомча комісія для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення(теплопостачання) та постачання гарячої води | До 01 вересня 2021-2025р.р. | Надання дозволу на від’єднання 65 житлових будинків. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкція системи опалення квартир із встановленням індивідуального опалення | Управління будівництва та інфраструктури, КП «Нововолинськтеплокомуненерго» | До 01 вересня 2021- 2025р.р. | Влаштовано індивідуальне опалення в 302 квартирах | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 900,0 |
| 4 | Від’єднання багатоквартирних житлових будинків від мереж ЦО та ГВП | КП «Нововолинськтеплокомуненерго» | До 01 вересня 2021-2025р.р. | Від’єднання 65 житлових будинків | - | - | - | - | - | - |
|  | УСЬОГО: |  |  |  | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 900,0 |

Секретар ради                                                                                                                                          О.С.Шаповал

Миронюк 32335

Королено 32245