Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

28.05.21р. №_____/_____

ПРОГРАМА

оптимізації системи теплопостачання Нововолинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Нововолинськ – 2021

З М І С Т

- Паспорт Програми.

- Загальні положення.

- Визначення проблеми, на розв`язання якої спрямована Програма.

- Мета Програми.

- Порядок реалізації Програми.

- Завдання і заходи з реалізації Програми.

- Очікувані результати, ефективність Програми.

- Обсяги та джерела фінансування Програми.

- Координація та контроль за виконанням Програми.

Додатки:

- Заходи з реалізації Програми оптимізації системи теплопостачання Нововолинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

- Ресурсне забезпечення Програми оптимізації системи теплопостачання Нововолинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

І. Паспорт Програми.

| 1. Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради |
| --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органів виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3. Розробник Програми | Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради |
| 4. Співрозробники Програми | КП «Нововолинськтеплокомуненерго» Нововолинської міської ради |
| 5. Відповідальні виконавці | Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради, КП «Нововолинськтеплокомуненерго» Нововолинської міської ради |
| 6. Учасники Програми | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради, управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради, КП «Нововолинськтеплокомуненерго» Нововолинської міської ради, населення міста |
| 7. Термін реалізації Програми | 2021 – 2025 роки |
| 8. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми |  |
| Обсяг фінансування, тис. грн.: |  |
| Усього, в т.ч.: | 900,0 |
| Бюджет міської територіальної громади (БМТГ) | 900,0 |

ІІ. Загальні положення

Міська Програма оптимізації системи теплопостачання Нововолинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма) розроблена  з метою підвищення ефективності та надійності функціонування систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних втрат в системі централізованого теплопостачання та забезпечення соціального захисту вразливих верств населення, які проживають в багатоквартирних житлових будинках і підлягають відключенню від теплових мереж, індивідуальним опаленням, шляхом здійснення робіт з реконструкції системи теплопостачання із встановлення індивідуального опалення в квартирі або надання грошової компенсації витрат (відшкодування витрат), за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та інших коштів.

Виконання Програми передбачає оптимізацію централізованого опалення житлових будинків, зменшення витрат та втрат енергоносіїв у системі теплопостачання, проведення ефективної енергозберігаючої політики.

ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Комунальне підприємство «Нововолинськтеплокомуненерго» здійснює виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для надання послуг централізованого опалення квартир багатоквартирних житлових будинків на території Нововолинської міської територіальної громади, у яких до системи централізованого опалення (далі – СЦО) підключено 545 багатоквартирні будинки, з яких 65 будинків — одноповерхові. Це призводить до зростання питомої норми витрат теплової енергії на опалення 1 м² площі.

Проведений аналіз показав, що третина власників квартир, які користуються послугами СЦО в багатоквартирних житлових будинках, де подальша експлуатація СЦО визнана недоцільною, відносяться до соціально вразливих верств населення, які не мають достатньо коштів на повне покриття витрат із встановлення системи індивідуального опалення (далі — СІО).

Ситуація, що склалася, призводить до значних втрат теплової енергії при її транспортуванні до таких будинків, які покриваються іншими споживачами теплової енергії через тариф на послуги централізованого опалення. Дана ситуація призводить до подальшого збільшення тарифу на послуги централізованого опалення, зниження його привабливості для платоспроможних споживачів і в подальшому поглиблення кризових явищ в системі централізованого теплопостачання (далі - СЦТ) міста.

Крім того, Законом України «Про комерційний облік теплової енергії і водопостачання», який набрав чинності 02 серпня 2017 року, передбачено обов’язкове встановлення будинкових приладів обліку (лічильників) споживання теплової енергії. В той же час, в багатоквартирних житлових будинках, у яких відсутній вузол вводу, встановлення загальнобудинкового приладу обліку (лічильника) споживання теплової енергії є необґрунтованим та недоцільним. Це призведе до зростання витрат споживачів та подальшого збільшення боргів за теплопостачання з боку населення.

Проведений аналіз показав, що найбільш дієвим заходом для зазначених багатоквартирних житлових будинків є встановлення СІО в квартирах будинку із подальшим відключенням будинків від СЦТ.

У ході реалізації Програми передбачено встановлення СІО соціально вразливим верствам населення, які проживають в квартирах житлових будинків, подальша експлуатація СЦО яких визнана недоцільною.

Визначення понять.

Соціально вразливі верстви населення – домогосподарства, у яких місячний дохід на одного члена не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встановленого чинним законодавством на момент подання заяви на участь у Програмі, або домогосподарства, яким надаються пільги при сплаті за житлово-комунальні послуги або яким призначено житлову субсидію.

Система індивідуального опалення (СІО) - система, яка розташована в окремому приміщенні в межах квартири та призначена для її обслуговування.

Комісія – міська постійно діюча міжвідомчої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (далі – Комісія).

Реєстр – перелік споживачів теплової енергії, які виявили бажання про відмову від отримання послуг центрального опалення і гарячого водопостачання, та щодо яких прийнято позитивне рішення постійно діючої міжвідомчої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання  гарячої води.

Заявник – фізична особа, споживач послуг централізованого опалення, яка заявила про своє право на відмову від отримання послуг центрального опалення і гарячого водопостачання, прийняла рішення про участь у Програмі та відповідає умовам Програми.

Рішення щодо надання дозволу або відмови малозабезпеченим фізичним особам в участі у Програмі та визначення порядку реалізації Програми для кожного із заявників, які подали заяву для участі в Програмі щодо встановлення СІО у квартирі, приймається Комісією за погодженням з управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради.

ІV. Мета та завдання Програми

Метою Програми є підвищення ефективності роботи СЦТ міста шляхом відключення від СЦТ багатоквартирних житлових будинків, які недоцільно та технічно неможливо обладнати вузлами комерційного обліку теплової енергії.

Головне завдання, на виконання якого необхідно спрямувати першочергово зусилля, це проведення роз’яснювальної роботи з мешканцями  багатоквартирних житлових будинків, які, відповідно до даної Програми, планується відключити від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, щодо необхідності встановлення індивідуального опалення в їх помешканнях.

Основними завданнями Програми є:

- соціальний захист соціально вразливих верств населення;

- підвищення ефективності роботи СЦТ міста;

- зменшення питомого енергоспоживання населенням;

- поліпшення соціально-побутових умов соціально вразливих верств населення.

V. Порядок реалізації Програми

Реалізація Програми здійснюється шляхом організації та виконання комплексу запланованих дій та заходів з реалізації Програми оптимізації системи теплопостачання Нововолинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (Додаток 2) учасниками Програми, шляхом виконання робіт з

реконструкції систем опалення квартир (індивідуальне опалення) соціально вразливим верствам населення комунальним підприємством «Нововолинськтеплокомуненерго» або надання грошової компенсації витрат (відшкодування витрат) на встановлення СІО соціально незахищеним громадянам,  які проживають в багатоквартирних житлових будинках, подальша експлуатація СЦО в яких визнана недоцільною.

Передбачаються наступні дії:

- розміщення у засобах масової інформації оголошення про Програму, проведення роз’яснювальної роботи з населенням про необхідність та переваги відключення від СЦТ багатоквартирних житлових будинків згідно з Переліком багатоквартирних житлових будинків, в яких подальша експлуатація СЦО визнана недоцільною;

- приймання Комісією та розгляд заяв на участь у Програмі, прийняття Комісією рішення щодо кожного Заявника про його участь у Програмі та шляхів її реалізації;

- розгляд Комісією заяв на надання грошової компенсації витрат (відшкодування витрат) на встановлення СІО в рамках Програми та супроводжуючих документів до них;

- надання згоди Комісії щодо грошової компенсації витрат (відшкодування витрат) на встановлення СІО Заявнику за результатами реалізації заходів в рамках Програми.

Умови участі у Програмі:

- СІО встановлюється у квартирі згідно з Переліком багатоквартирних житлових будинків, в яких подальша експлуатація СЦО визнана недоцільною (Додаток 1);

- власник квартири (квартиронаймач), в якій встановлюється СІО за Програмою, належить до категорії соціально вразливих верств населення;

- відсутність на дату подання заяви на участь у Програмі заборгованості з оплати послуг централізованого опалення або наявність укладеного договору реструктуризації заборгованості із оплати послуг централізованого опалення за адресою квартири, в якій встановлюється СІО за Програмою;

- фізичною особою подана заява про участь у Програмі з усіма документами відповідно до пункту А) цієї Програми.

А) До заяви на участь у Програмі фізична особа, що виявила бажання взяти участь у Програмі, має надати наступні документи:

- копія протоколу (витяг) засідання міської постійно діючої міжвідомчої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води і  копія рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на  відключення будинку від мереж централізованого опалення;

- копія паспорта громадянина України власника квартири (квартиронаймача);

- копія технічного паспорта на квартиру;

- копії документів, що підтверджують право власності (користування) на приміщення/квартиру, ордер на жиле приміщення, договір оренди, тощо;

- копії інших документів, які підтверджують соціальний статус (інвалід, опікун, ветеран, пенсіонер тощо);

- довідка про склад сім'ї;

- довідка про доходи усіх членів сім'ї за останні 6 місяців;

5.1. Реалізація Програми шляхом виконання робіт з реконструкції систем опалення квартир (індивідуальне опалення) комунальним підприємством «Нововолинськтеплокомуненерго».

Програма реалізується шляхом виготовлення проектної документації та виконання робіт з реконструкції систем опалення квартир малозабезпечених громадян в багатоквартирних житлових будинках із встановленням систем індивідуального опалення.

Кошти з бюджету міської територіальної громади для реалізації Програми виділяються головному розпоряднику коштів – управлінню будівництва та інфраструктури виконавчого комітету для замовника робіт (одержувача бюджетних коштів). Замовником робіт з реконструкції систем опалення квартир є КП «Нововолинськтеплокомуненерго».

На виконання робіт з реконструкції систем опалення квартир із встановленням систем індивідуального опалення Замовник укладає з виконавцем робіт відповідні договори і забезпечує контроль за якістю робіт.

Одержувач перераховує бюджетні кошти на рахунок виконавця на підставі укладених договорів та актів виконаних робіт.

Бюджетні кошти розподіляються для реконструкції систем опалення квартир (індивідуальне опалення) малозабезпечених громадян, які є абонентами КП «Нововолинськтеплокомуненерго» та спрямовуються на оплату вартості виконання робіт з виготовлення ПКД та реконструкції систем опалення таких квартир.

5.2. Реалізація Програми шляхом надання грошової компенсації витрат (відшкодування витрат) на  виконання робіт з реконструкції систем опалення квартир із встановленням системи опалення (індивідуальне опалення).

Програма реалізується шляхом надання грошової компенсації витрат (відшкодування витрат) на розробку ПКД та виконання робіт з реконструкції систем опалення квартир малозабезпечених громадян в багатоквартирних житлових будинках із встановленням систем індивідуального опалення.

Кошти із бюджету міської територіальної громади для реалізації Програми виділяються головному розпоряднику коштів – управлінню будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради.

5.2.1. Умови грошової компенсації витрат (відшкодування витрат) на встановлення СІО Заявнику за Програмою:

- Заявник виконав всі заходи, передбачені цієї Програмою та договором на відшкодування витрат, що укладається між Заявником та Відповідальним виконавцем за умовами цієї Програми;

- співвласниками приміщення/квартири/будинку надано дозвіл на відмову від ЦО та ГВП;

- Заявник включений до Реєстру;

- Заявником подана заява на  грошову компенсацію витрат (відшкодування витрат) на встановлення СІО з усіма документами відповідно до пункту 5.2.2. цієї Програми.

5.2.2 До заяви на грошову компенсацію витрат (відшкодування витрат) на встановлення СІО Заявник має надати наступні документи:

- заява про участь у Програмі;

- копія паспорта Заявника та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

- довідка з банківської установи про відкриття рахунку (оригінал);

- копія позитивного рішення Комісії щодо відключення від ЦО та ГВП та дозвіл про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП виконавчого комітету Нововолинської міської ради;

- копія договору на виконання монтажних робіт між Заявником та монтажною організацією, яка реалізує Проект;

- копії документів, що підтверджують витрати Заявника (акт виконаних робіт та накладні/товарні накладні, квитанції, прибуткові касові ордери).

Заявник виконує комплекс необхідних заходів із відключення від СЦО та встановлення СІО з дотриманням законодавства України, будівельних норм та стандартів. Для здійснення комплексу заходів із відключення від СЦО та встановлення СІО залучає спеціалізовані організації на договірних засадах.

Відповідальний виконавець Програми надає інформаційну та консультаційну допомогу заявнику в ході здійснення ним комплексу заходів із відключення від СЦО та встановлення СІО.

Після відключення від СЦО та встановлення СІО Заявник подає Відповідальному виконавцю Програми заяву на грошову компенсацію витрат (відшкодування витрат) на встановлення СІО в рамках Програми з усіма документами, передбаченими пунктом 5.2.2. цієї Програми.

Комісія приймає рішення про надання або відмову у наданні грошової компенсації витрат (відшкодування витрат) на встановлення СІО в рамках Програми.

За результатами розгляду заяви на грошову компенсацію витрат (відшкодування витрат) Відповідальний виконавець укладає із Заявником Договір про відшкодування витрат на встановлення систем індивідуального опалення (Додаток 4).

Сума грошової компенсації витрат (відшкодування витрат) на встановлення СІО з бюджету міської територіальної громади за Програмою (далі – Сума компенсації) Заявнику становить 100% від сплаченої Заявником суми відповідно до документів, що підтверджують витрати Заявника.

Відповідальний виконавець Програми перераховує Суму компенсації Заявнику на розрахунковий рахунок в банківській установі відповідно до умов договору про відшкодування витрат на встановлення СІО.

5.3. Механізм реалізації Програми.

Відповідальний виконавець організовує запрошення власників квартир (квартиронаймачів) щодо подачі заяви на участь у Програмі.

Власник квартири (квартиронаймач) в багатоквартирному житловому будинку згідно з Переліком за додатком 1, який має бажання відключити її від СЦТ, подає Відповідальному виконавцю Програми заяву на участь у Програмі. Відповідальний виконавець Програми реєструє заяву на участь у Програмі в окремому журналі реєстрації заяв (далі - Журнал).

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради в межах своїх повноважень здійснює підтримку фізичних осіб, які за станом здоров’я не мають можливості особисто підготувати та подати заяву на участь у Програмі Відповідальному виконавцю Програми: готує заяву, формує документи та подає Відповідальному виконавцю Програми.

Комісія перевіряє достовірність інформації про соціальний статус Заявника, склад сім'ї, призначення житлових субсидій, наявність заборгованості за послугу з ЦО, наявність укладених договорів на реструктуризацію заборгованості з оплати послуг централізованого опалення, інших документів, передбачених цією Програмою.

Комісія приймає рішення про включення або не включення заяви на участь у Програмі та визначає порядок реалізації Програми для кожного заявника.

Відповідальний виконавець Програми формує справи щодо кожного Заявника окремо.

VІ. Завдання і заходи з реалізації Програми

Перелік заходів, спрямованих на виконання Програми, наведено у додатку 2 до Програми.

Програма спрямована на реалізацію таких завдань:

- оптимізація системи централізованого теплопостачання населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади;

- залучення мешканців будинків (співвласників) до влаштування індивідуального теплопостачання у квартирах будинків, які планується від’єднати від мереж теплопостачання;

- забезпечення прозорості й відкритості при наданні фінансової допомоги малозабезпеченим громадянам з бюджету міської територіальної громади;

- забезпечення доступності індивідуального опалення для малозабезпечених верств населення.

VII. Очікувані результати та ефективність Програми

Реалізація Програми сприятиме підвищенню ефективності роботи СЦТ Нововолинської міської територіальної громади, зменшенню питомого енергоспоживання населенням, соціальному захисту та поліпшення соціально-побутових умов соціально вразливих верств населення шляхом організації комплексу заходів із встановлення СІО.

У ході реалізації Програми передбачено влаштування СІО у 302 квартирах та відключення 65 будинків від СЦТ.

Рівень ефективності виконання Програми визначається за результатами моніторингу з урахуванням дотримання термінів здійснення та фінансування передбачених нею заходів

VІІІ. Обсяги та джерела фінансування Програми

Заходи з реалізації Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.

Ресурсне забезпечення та обсяги видатків на фінансування заходів Програми, наведені у додатку 3.

Головним розпорядником коштів Програми є управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів бюджету міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством. В ході реалізації Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми.

ІХ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та фінансів та з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.

Щорічно інформація відповідального виконавця про хід виконання Програми заслуховується на сесії міської ради.

Миронюк 32335