# ЗАТВЕРДЖЕНО

# рішення міської ради

# __________________

# ДОГОВІР
 про спільну участь у реалізації проекту

# добудови незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: 5-й Мікрорайон, 18, м. Нововолинськ

м. Нововолинськ                                                                                         « __ »_________ 2021 року

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, адреса: 45400, м. Нововолинськ, проспект Дружби, 27, код ЄДРПОУ 35055268 (надалі іменується — Сторона 1), в особі міського голови Карпуса Бориса Сергійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЦІ-БУД», що знаходиться за юридичною адресою: 11001, Житомирська обл., Олевський р-н, м. Олевськ, вул. Івана Франка, 1/44, код ЄДРПОУ 43129627 (надалі іменується — Сторона 2), в особі керівника Чижевича Валерія Вікторовича, який діє на підставі Статуту підприємства, з іншої сторони, надалі разом іменуються —  Сторони), згідно рішення Нововолинської міської ради восьмого скликання від 28.05.2021 № _______ «Про укладення договору про спільну участь у реалізації проекту по будівництву незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: 5-й Мікрорайон, 18» уклали цей договір про наступне:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони домовились про спільну участь у реалізації проекту добудови незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: 5-й Мікрорайон, 18, м. Нововолинськ, Волинська обл., який має наступні технічні характеристики: реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2346638807107, площа під основою будівлі 1758 м², відсоток готовності незавершеного будівництва — 30% (далі за текстом — Об’єкт), а також всі інші види робіт та витрат, що необхідні для здійснення будівництва даного будинка.

1.2. Спільна участь у реалізації Проекту вказана в п. 1.1. даного договору    передбачає:

1.2.1. Забезпечення Стороною 2 фінансування діяльності щодо реалізації Проекту та його виконання у строк не більше трьох років з моменту надання Стороною 1 Стороні 2 дозвільного документа на виконання будівельних робіт отриманого у порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.2.2. Зобов’язання Сторони 2, в порядку та на умовах даного договору фінансувати, здійснити та завершити будівництво багатоквартирного будинку (5-й Мікрорайон, 18, м. Нововолинськ, Волинська обл.), відповідно до Проектно-кошторисної документації та до затвердженого Сторонами Календарного графіку будівництва.

1.2.3. Право Сторони 1 прийняти належним чином виконані роботи щодо будівництва Об’єкта в порядку, визначеному цим договором.

1.3.  Метою спільної діяльності Сторін за цим договором є здійснення будівництва Об’єкта та розподіл прийнятих в експлуатацію житлових та нежитлових приміщень в Об’єкті між Сторонами.

1.4. Земельна ділянка, на якій розташований Об’єкт належить територіальній громаді міста Нововолинська в особі Нововолинської міської ради Волинської області.

1.5. Ринкова вартість Об’єкта згідно висновку суб’єкта оціночної  діяльності становить 3 010 189,00 грн.

2. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ФІНАНСУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ І ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Загальна вартість реалізації Об’єкта визначається після розроблення і погодження проектно-кошторисної документації та затвердження її Стороною 1.

2.2. Діяльність із будівництва Об’єкта включає його перепрофілювання та перебудову його приміщень, споруд, а також всі інші види робіт, які необхідні для досягнення мети договору.

2.3. Загальний термін виконання робіт Стороною 2 за цим договором передбачено Графіком виконання робіт.

2.4. Сторона 2 має право достроково виконати свої зобов’язання за цим договором та/або залучати для виконання будівельних робіт Об’єкта субпідрядні організації.

2.5. Відповідальність за дотримання термінів та якості виконаних робіт субпідрядними організаціями несе Сторона 2.

2.6. Датою закінчення всіх робіт Стороною 2 за цим договором є дата повного завершення будівництва, оформлення та передачі Стороні 1 всіх документів щодо Об’єкта, його окремих приміщень та споруд, оформлених належним чином.

- ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПЛОЩ ОБ’ЄКТА

  - Розподіл площ здійснюється Стороною 1 в наступному порядку:

    - Сторона 1 отримує житлові площі еквівалентні по вартості  до понесених нею  витрат та вартості об’єкта незавершеного будівництва відповідно до Звіту про оцінку майна незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: 5-й Мікрорайон, 18, м. Нововолинськ, Волинська обл. (30 % від оціночної вартості, визначеної в п. 1.5 договору), оформлення земельної ділянки,  інші супутні витрати за погодженням з Стороною 2.

    - У випадку, якщо кількості квадратних метрів не вистачатиме для отримання цілої квартири, відповідно до п. 3.1.1., Сторони вирішують дане питання шляхом укладання додаткового договору.

    - Сторона 2 отримує весь обсяг житлових та нежитлових площ в Об’єкті відповідно до п. 3.1. цього договору крім тих, які зазначені у пунктах 3.1.1.-3.1.2. цього договору.

  - Не пізніше 10-ти днів після прийому Об’єкта в експлуатацію Сторона 1 зобов’язується передати Стороні 2, згідно із п. 3.1. цього договору, належні їй площі Об’єкта та сприяти оформленню всіх необхідних документів, які посвідчують право власності Сторони 2 на нерухомість, отриману відповідно до умов цього договору.

- ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Обов’язки Сторони 1:

4.1.1. Для виконання даного договору Сторона 1 залучає Сторону 2 до фінансування та реалізації Проекту та зобов’язується передати Стороні 2 передбачену даним договором частину своїх функцій та прав замовника будівництва в Об’єкті.

4.1.2. Сторона 1 може укладати пов’язані прямо чи опосередковано з реалізацією Проекту договори на виконання окремих видів робіт (послуг) та/чи певних груп робіт (послуг) лише за попередньої письмової згоди Сторони 2.

4.1.3. Сторона 1 зобов’язується не укладати договори про реалізацію належних їй площ третім особам (майнові права на них), заставу вказаних площ (майнових прав на них) та інші договори, які суперечать цьому договору та/або передбачають перехід права власності на площі Об’єкту.

4.1.4. Невідкладно відповідати на запити Сторони 2 та надавати їй інформацію стосовно реалізації Проекту.

4.2. Сторона 1 має право:

4.2.1. На отримання відшкодування за рахунок Сторони 2 за понесені Стороною 1 витрати на реалізацію Проекту, якщо будівництво Об’єкта не буде завершено у строки, передбачені цим договором з вини Сторони 2.

4.2.2. На отримання після завершення будівництва Об’єкта документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно, відповідно до розподілу площ в Об’єкті передбаченому цим договором.

4.3. Сторона 2 зобов’язана:

4.3.1. Здійснювати фінансування і реалізацію будівельних та інших робіт, необхідних для будівництва Об’єкта, відповідно до умов даного договору.

4.3.2. Подавати на затвердження Стороні 1 Календарні графіки виконання робіт, екологічні заходи та благоустрій прилеглої території, схеми транспортних зв’язків.

4.3.3. Розглядати подані Стороною 1 документи в найкоротші строки та з урахуванням виробничої необхідності.

4.3.4. Почати будівельні роботи не пізніше 10 (десяти) календарних днів після надання Стороною 1  дозвільного документа на виконання будівельних робіт отриманого у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.3.5. Виконати своїми силами і коштами, зі свого матеріалу, якісно та у встановлений термін, що передбачений цим Договором, роботи по будівництву, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації і виконати всі необхідні роботи та підготувати всі необхідні документи для продажу приміщень Об’єкту у встановлений термін але не пізніше трьох років (3-х років) з моменту надання Стороною 1 Стороні 2 дозвільного документа на виконання будівельних робіт, отриманого у порядку, передбаченому чинним законодавством, та інших документів необхідних для будівництва робіт.4.3.6. Надавати Стороні 1 документи, що підтверджують якість матеріалів та обладнання, що використовуються.

# 4.3.7. При виконанні робіт дотримуватися на будівельному майданчику всіх необхідних заходів протипожежної безпеки, техніки безпеки, охорони праці та охорони довкілля протягом всього терміну проведення робіт щодо будівництва  Об’єкта і до продажі його приміщень, відповідно до норм та правил, що діють на території Україні.

4.4. Сторона 2 має право:

4.4.1. Невідкладно отримувати від Сторони 1 інформацію та документи, що стосуються Проекту та/або даного договору.

4.4.2. Отримувати у власність площі в Об’єкті згідно умов визначених в цьому Договорі.

4.4.3. Сторона 2 має право на укладання будь-яких договорів щодо реалізації належних йому площ (майнових прав на них) в Об’єкті третім особам на власний розсуд.

4.4.4. Сторона 2 має право залучати за власним вибором для фінансування та виконання визначених обсягів робіт субпідрядні спеціалізовані будівельні та інші організації, банківські та інші фінансові установи.

4.5.  Запевнення та гарантії:

4.5.1. Сторона 1 гарантує Стороні 2, що Об’єкт нікому іншому не проданий, не подарований, не знаходиться в заставі, у спорі та під забороною не перебуває, третіх осіб які б мали будь - які права на нього не має.

4.5.2. Сторона 2 гарантує відповідність якості матеріалів і обладнання, що використовуватимуться ним для виконання робіт по будівництву Об’єкта, матеріалам та обладнанню, затвердженим проектною документацією.

4.5.3. Сторони зобов’язуються інформувати одна одну про наступні події:

4.5.3.1. Отримання важливої інформації, яка стосується Проекту та впливає на взаємовідносини між Сторонами.

4.5.3.2. Зміна статусу платника податку.

4.5.3.3. Прийняття засновниками (учасниками) Сторони 2 будь-якого рішення щодо зміни статусу юридичної особи (склад учасників, зміна організаційно-правової форми, зміна місця реєстрації, зміна статутних документів, інше).

5. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

5.1. Здавання-приймання Об’єкта оформляється актом, дата підписання якого Сторонами визначає момент передачі Об’єкта у власність Сторін відповідно до умов цього Договору.

5.2. Сторона 1 зобов’язана прийняти роботи, виконані Стороною 2, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня отримання від Сторони 2 акту виконаних робіт.

5.3. У випадку мотивованої відмови Сторони 1 прийняти виконані роботи Сторонами складається акт недоліків у будівництві з переліком претензій Сторони 1, в якому вказуються недоліки та терміни усунення недоліків у виконаних роботах в Об’єкті.

6. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

6.1. Гарантія виконаних будівельних робіт по несучих конструкціях Стороною 2 встановлюється з моменту введення Об’єкта в експлуатацію і складає 5 (п’ять) років.

6.2. Сторона 2 зобов’язана за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки (дефекти), несправності, виявлені протягом гарантійного терміну, вказаного у п. 6.1. цього Договору.

6.3. Перелік недоліків визначається дефектним актом складеним Сторонами. У акті фіксуються дата виявлення недоліків і терміни їх усування.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони, звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання виникло внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після укладення цього Договору внаслідок подій надзвичайного характеру та які Сторони не могли ні передбачити ні запобігти їм розумними заходами.

7.2. При настанні та/або припиненні вказаних у п. 7.1. цього Договору обставин Сторона, яка довідалася або повинна була довідатися про цей факт, повідомляє іншу Сторону протягом 2-х (двох) діб, додавши відповідне підтвердження (сертифікат, виданий торговельно-промисловою палатою, яке є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили).

7.3.За відсутності своєчасного повідомлення винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні неповідомленням або невчасним повідомленням про настання обставин непереборної сили.

7.4. Настання форс-мажорних обставин збільшує термін виконання Договору на період їх дії.

# 8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ ТА ЗАСТОСОВУВАНЕ ПРАВО

# 8.1. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цим Договором або у зв’язку з ним Сторони роблять усе необхідне для врегулювання спорів та розбіжностей шляхом прямих переговорів або обміну претензіями.

# 8.2. Спори та розбіжності, у рамках даного Договору, врегулювання яких Сторони не можуть досягти шляхом переговорів, передаються на розгляд господарського суду.

# 8.3. При розгляді спорів між Сторонами застосовується матеріальне і процесуальне право України.

# 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

# 9.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України, даним Договором та можливими додатками до нього.

# 10. ІНШІ УМОВИ

# 10.1. Сторони зобов’язані після підписання цього Договору обмінятися листами із зазначенням офіційних представників Сторін та їхніх повноважень щодо виконання цього Договору.

# 10.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін.

# 10.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути зроблені у письмовій формі та підписані Сторонами. Такі зміни і доповнення додаються до даного Договору у вигляді Додатків або Протоколів і є його невід’ємною частиною.

# 10.4.  Розірвання даного Договору може бути здійснене тільки за взаємною згодою Сторін та шляхом оформлення Протоколу у письмовій формі або за рішенням суду.

# 10.5. При достроковому розірванні цього Договору сторона, з ініціативи якої розривається Договір, компенсує іншій Стороні всі витрати та збитки, що виникли у зв’язку з розірванням даного Договору, впродовж 30 (тридцяти) днів після надання сторонами документів, обґрунтування та розрахунків.

# 10.6. Цей Договір укладений відповідно до статей 1130, 1131 Цивільного кодексу України і є договором про спільну діяльність.

# 10.7. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

# 10.8. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН

| Сторона 1 НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 45400, Волинська область, м. Нововолинськ, проспект Дружби, 27 код ЄДРПОУ 35055268 | Сторона 2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЦІ-БУД» 11001, Житомирська обл., Олевський р-н., м. Олевськ, вул. Івана Франка, 1/44 Код ЄДРПОУ 43129627 |  |
| --- | --- | --- |
| ____________________Б.С. Карпус | _______________________ В.В. Чижевич |