[image: image1.png]



УКРАЇНА

НововолинськА  міськА  радА ВоЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 24 вересня 2021року № 8/2  

м. Нововолинськ

Про роботу Житлово-комунального 

об’єднання Нововолинської міської ради 

Відповідно до статті 25 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши звіт генерального директора Житлово-комунального об’єднання Нововолинської міської ради Подлевського Р.І. про підсумки роботи підприємства, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію генерального директора Житлово-комунального об’єднання Нововолинської міської ради Подлевського Р.І. про підсумки роботи підприємства взяти до відома (додається).
2. Визнати роботу Житлово-комунального об’єднання Нововолинської міської ради за 8 місяців 2021 року задовільною.

Міський голова                                                                                          Б.С. Карпус

Миронюк  32245


Інформація

про роботу Житлово-комунального об’єднання Нововолинської міської ради за 8 місяців 2021 року

У 2021 році діяльність підприємства була спрямована на забезпечення сталого функціонування житлово-комунального господарства міста та  покращення умов проживання мешканців.

1. Капітальний  ремонт житлового фонду
У 2021 році на капітальний ремонт житлового фонду передбачено 581,1  тис. грн. Станом на 01.09.2021 року освоєно 359,0 тис. грн. – бюджетних коштів. Проведено капітальний ремонт покрівель 5-ти житлових будинків (вул. Нововолинська,51, корпус №1, вул. Нововолинська,51, корпус №2, вул. Нововолинська,53 (під’їзд №1, №2) вул. Винниченка,23 (під’їзд №3), вул. Хвильового,6. Укладені договори підряду на капітальний ремонт покрівель двох будинків (вул. Винниченка,12, вул. Шопена,2а). Планується проведення капітального ремонту ліфта за адресою просп. Перемоги,2а. 

2. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових водопровідних мереж
В 2021 році на капітальний ремонт внутрішньобудинкових водопровідних мереж передбачено 250,0 тис. грн. Проведена заміна внутрішньобудинкових мереж водопостачання у двох будинках (просп. Перемоги,27, вул. Маяковського,23) на загальну суму 19,0 тис. грн. – бюджетних коштів. Виготовляються робочі проєкти на заміну трубопроводів в житлових будинках за адресами: 5-й мікрорайон,9, мікрорайон Шахтарський,27. 

3. Про сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків                                  

На капітальний ремонт житлових будинків ОСББ в 2021 році передбачено               2 000 тис. грн. Станом на 01.09.2021 року освоєно 1 320,0 тис грн. бюджетних коштів. В 5-ти будинках ОСББ проведений капітальний ремонт покрівлі на загальну суму 629,0 тис. грн. – кошти з міського бюджету. Це ОСББ «Марс-НВ» вул. Хвильового,22, ОСББ «Затишок 3 НВ» 5-й мікрорайон,3, ОСББ «Рідний дім-НВ» б-р Шевченка,3, ОСББ «Шевченка,21-НВ» б-р Шевченка,21, ОСББ «Мирний-НВ» вул. Грушевського,12. В 3-ох будинках проведений капітальний ремонт 7-ми пасажирських ліфтів на загальну суму 691,0 тис. грн. – кошти міського бюджету. Це ОСББ «Центр 15-НВ» 15-й мікрорайон,15, ОСББ «Юність-НВ» 15-й мікрорайон,22, ОСББ «Мій Дім-НВ» вул. Шухевича,3. 

Завершується капітальний ремонт покрівлі ОСББ «АГАТ», 15-й Мікрорайон,2, та капітальний  ремонт вимощення і цоколя ОСББ «Оберіг» вул. Нововолинська,23.

Проведена закупівля та укладений договір на капітальний ремонт 3-х пасажирських ліфтів в житловому будинку ОСББ «Молодіжний-НВ». Виготовлений робочий проєкт на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку ОСББ «Сокіл-НВ» вул. Винниченка,14.
4. Поточний ремонт будівель
За кошти міського бюджету в сумі 7,4 тис. грн. проведений поточний ремонт мереж водопостачання в будівлі за адресою вул. Нововолинська,22. Оголошена закупівля на проведення поточного ремонту коридорів та вбиральні адмінбудівлі за адресою вул. Св. Володимира,3 на загальну суму 199,0 тис. грн. Планується придбання та заміна 3-х електролічильників за адресами вул. Кобзаря,63 та вул. Нововолинська,22 на загальну суму 7,0 тис. грн.

5. Поточний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій.

На поточний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій в 2021 році передбачено 910,0 тис. грн. Освоєно 522,1 тис. грн. коштів міського бюджету Проведений поточний ремонт асфальтного покриття прибудинкових, квартальних доріг, доріжок входів в під’їзди, влаштування пішохідних доріжок  біля 19 будинків загальною площею 1188,72 м2. 

6. Придбання та встановлення дитячо-спортивних майданчиків

6.1. Внески в статутний фонд  підприємства.
На придбання елементів дитячо-спортивних майданчиків та вуличних тренажерів в міському бюджеті передбачено 450,0 тис. грн.. В результаті проведення закупівлі укладено договір поставки на суму 388,0 тис. грн. за адресами: вул. Гагаріна,19, Гагаріна,24, Гагаріна,28, Св.Володимира,15, Дружби,17, О.Пчілки,11, мікрорайон Шахтарський,42, Небесної Сотні,4, Центральна,3, Хвильового,28.

6.2. Кошти соціально-економічного розвитку.
На придбання елементів дитячо-спортивних майданчиків та вуличних тренажерів за кошти соціально-економічного розвитку передбачено 1 080,0 тис. грн.. Проведені відкриті торги з придбання та встановлення елементів дитячо-спортивних майданчиків за адресами: 6 мікрорайон,3., 15 мікрорайон,23, 15 мікрорайон,34, Винниченка, 5, Грушевського,5, та вуличних тренажерів за адресами вул. Шухевича,3, Пирогова,3, Винниченка,12 та укладено договір на загальну суму 1 045,3 тис. грн.

7. Оренда нерухомого  майна

Станом на 01.09.2021 року підприємством укладено 112 договорів оренди нерухомого майна комунальної форми власності загальною площею 13 984 м2, з них 38 договорів оренди нерухомого майна загальною площею 10 659 м2 на пільгових умовах згідно чинного законодавства.
За 8 місяців  2021 року  підприємство отримало доходи від оренди на загальну суму 1 021 тис. грн, до міського бюджету підприємством перераховано 192,3 тис. грн. збору від надходжень по орендній платі.

За цей період ЖКО проведено 10 електронних аукціонів з оренди нерухомого майна загальною площею 500,3 м2 на суму 34 808 грн.

Генеральний директор ЖКО                                  

Р.І. Подлевський

Додаток


до рішення міської ради


    від 24.09.2021 року  № 8/2 












