ЗАТВЕРДЖЕНО	СХВАЛЕНО

рішенням міської ради	рішенням виконкому

від _______ 2022 р. № ______	від ________ 2022 р. № _____

ПРОГРАМА

підвищення енергоефективності

Нововолинської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

ЗМІСТ

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ підвищення енергоефективності Нововолинської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки (надалі – Програма)	3

Обсяги та джерела фінансування Програми	4

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма	5

2. Мета, цілі та завдання Програми	7

3. Нормативно-правова база для розробки Програми	8

4. Шляхи розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування. Строки та етапи реалізації Програми	10

5. Напрями діяльності та заходи Програми	11

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми підвищення енергоефективності Нововолинської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки	12

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ підвищення енергоефективності Нововолинської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки (надалі – Програма)

| Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради |
| --- | --- |
| Дата, номер рішення виконавчого комітету про розроблення програми |  |
| ###### Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативно-правові акти у сфері енергозбереження |
| ###### Правове забезпечення до розробки Програми: | ###### Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» |
| ###### Розробник Програми | Відділ проектної діяльності та інвестицій |
| ###### Співрозробники Програми | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства |
| ###### Відповідальний виконавець Програми | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства |
| ###### Учасники Програми | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства |
| ###### Мета програми | Підвищення рівня енергоефективності |
| ###### Очікувані результати виконання | - зменшення обсягів енергоспоживання будівлями, які знаходяться у підпорядкуванні виконавчого комітету на 3751,09 МВт*год/рік; - скорочення видатків бюджету громади на паливно-енергетичні ресурси на 532 879,85 тис. грн/рік; - скорочення викидів СО2 на 995 т/рік; - впровадження заходів із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій у 2 будівлях комунальної власності; - забезпечення комфортності перебування в будівлях, які знаходяться у підпорядкуванні виконавчого комітету; - залучення коштів бюджетів усіх рівнів, грантових та кредитних коштів на реалізацію проєктів і заходів з енергозбереження |
| ###### Термін реалізації Програми | 2022-2024 роки |
| ###### Етапи виконання програми | І |
| ###### Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, ###### всього (тис. грн), ###### у тому числі: | 43751,28 8548,5 - кошти комунальних підприємств |
| ###### Бюджет громади, тис. грн | 15012,78 |
| ###### Кредитні та грантові кошти, тис. грн | 20190,00 |

Обсяги та джерела фінансування Програми

| Обсяги та джерела фінансування |  | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет громади, комунальних підприємств та інші джерела не заборонені чинним законодавством |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у тому числі за роками, тис. грн. |  |  |
| джерела фінансування | обсяги фінансування, тис. грн. | 2022 | 2023 | 2024 |
| державний бюджет, обласний бюджет | - | - | - | - |
| бюджет комунальних установ та підприємств | 8548,5 | 5224,5 | 2360,00 | 964,00 |
| кошти фондів | 20190,00 | 3365,00* | 8412,50** | 8412,50** |
| бюджет громади | 15012,78 | 7585,9 | 3233,44 | 4193,44 |
| Всього інші джерела* | - | - | - | - |
| ВСЬОГО | 43751,28 | 16175,4 | 14005,94 | 13569,94 |

* - грантові кошти;

** - кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Проблема глобального потепління і постійна тенденція зміни клімату в сторону погіршення екологічної ситуації, зумовила Європейське співтовариство визначити амбітні цілі щодо пом’якшення змін клімату у вигляді ініціативи «20-20-20 до 2020 року». Нові підписанти з України зараз зобов'язуються скорочувати викиди СО2, як мінімум, на 30 % до 2030 року та прийняти інтегрований підхід до вирішення проблем пом'якшення наслідків та адаптації до кліматичних змін. Враховуючи всю важливість даної проблематики, Нововолинська міська територіальна громада приєдналася до Угоди Мерів - ініціативи Європейської Комісії, яка має на меті об`єднати європейські місцеві органи влади в добровільне об`єднання задля спільної боротьби з глобальним потеплінням. Підписавши Угоду, місто Нововолинськ поставило за мету скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 30 % до 2030 року, сприяючи, таким чином, розвитку екологічно-орієнтованої економіки та підвищенню якості життя.

Одним із завдань, яке визначено в рамках підписаної «Угоди  мерів» для досягнення задекларованих цілей, є наявність відповідного стратегічного документу, а саме Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Нововолинської міської територіальної громади на період до 2030 р. (надалі - ПДСЕРК), який виступатиме орієнтиром для планування енергетичної та кліматичної політики громади та слугуватиме настановою для формування пріоритетів та заходів, орієнтованих на процеси енергозбереження, а також запобіганням змінам клімату. ПДСЕРК схвалений рішенням виконавчого комітету від 22.12.2021 р. № 512 та затверджений рішенням міської ради від 22.12.2021 р. № 10/9.

Додатковим стратегічним документом, важливим при розробці Програми енергоефективності Нововолинської міської територіальної громади на 2022 – 2024 рр., став «План дій із впровадження Європейської енергетичної відзнаки у місті Нововолинську» (надалі – План дій), який було розроблено за сприяння Асоціації «Енергоефективні міста Україні» як Національного офісу Європейської Енергетичної Відзнаки (надалі – ЄЕВ) в Україні в рамках проєкту EXCITE за фінансування програми Європейського Союзу Horizon 2020. План дій схвалений рішенням виконавчого комітету від 22.12.2021 р. № 513 та затверджений рішенням міської ради від 22.12.2021 р. № 10/8.

У загальному контексті ПДСЕРК та План дій ілюструють, яким чином можуть бути досягнуті цілі щодо зниження викидів СО2. Варто зазначити, що ці документи, як і сама Програма, можуть корегуватись, відповідно до зміни ситуації в міській територіальній громаді, запровадження нових енергоефективних заходів та проектів, які дозволять зробити Нововолинську міську територіальну громаду більш енергоефективною, а життя мешканців - більш комфортним.

За результатами первинної оцінки в рамках процесу ЄЕВ, Нововолинськ отримав 38,18%, що є недостатнім для отримання Відзнаки, оскільки поріг складає 50 %.

Для того, аби скоротити обсяги споживання енергетичних ресурсів на потреби  тепло- та електропостачання, а також досягнути необхідних 50 % та з метою подання заявки на отримання Відзнаки,  місту необхідно продовжити процес ЄЕВ, розробити Муніципальний Енергетичний План (далі – МЕП) та ряд інших програм, у яких буде опрацьовано заходи у галузі енергетики та клімату на найближчі три-чотири роки.

Проаналізувавши щорічні витрати бюджету громади на оплату комунальних послуг за 2018-2020 роки, то наочно видно суттєве збільшення витрат, що зумовлене підвищенням тарифів, при майже сталому обсязі спожитих енергоресурсів.

Так, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносії у видатках на місцеве самоврядування у 2018 році склали 18982,7 тис. грн, у 2019 році – 19117,2 тис. грн, у 2020 році - 14948,5 тис. грн. Відповідно до інформації, щодо виконання бюджету за 11 місяців 2021 року, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 23865,2 тис. грн.

За результатами портфоліо-аналізу* будівель Нововолинської міської територіальної громади (закладів охорони здоров’я та спорту, шкільної, дошкільної, позашкільної освіти, адмінбудівель), які знаходяться  у підпорядкуванні виконавчого комітету, на основі проведеного порівняльного аналізу річного споживання енергетичних ресурсів, було виявлено ряд об’єктів, які потребують першочергової термореновації.

____________________________________________________________________________________

* - методика аналізу надана в рамках проєкту «Енергоефективність у громадах ІІ»,  за фінансування Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ)

** - Kaggle — платформа для змагань з аналітики та передбачувального моделювання (ML)

Так, перевитрати енергетичних ресурсів на потреби електро- та теплопостачання у розрізі будівель становлять:

- Ліцей № 9 - теплова енергія (14 %);

- ДНЗ № 4 - теплова енергія (12 %);

- ДНЗ № 9 - теплова енергія (7 %);

- ДЮСШ: теплова енергія (15 %);

- ХК КНП НЦМЛ - теплова енергія (7 %), електроенергія (38 %);

- ІК КНП НЦМЛ - теплова енергія (17 %);

- ПК КНП НЦМЛ - теплова енергія (21 %);

- ПД КНП НЦМЛ - теплова енергія (18 %);

- ШМ КНП НЦМЛ - теплова енергія (37 %);

- Палац культури (м. Нововолинськ) - електроенергія (56 %).

Проте, відсутність відхилення від еталонних значень у показниках питомого споживання тепла та електричної енергії у інших будівлях може свідчити не лише про нормальний стан функціонування закладу, але і про невідповідність температурних показників нормативним значенням (недотопи).

Також, завдяки програмному аналізу даних**, було виявлено прямий кореляційний зв'язок між:

- «величиною споживання теплової енергії» та «годин/на день»;

- «тарифом» та «роком».

Це означає, що найбільше споживання теплової та електричної енергії спостерігається у будівлях, які мають подовжений робочий день (від 8-24 год.), а саме: заклади освіти та охорони здоров’я (рис. 1).

Рис. 1 – Залежність між величиною споживання енергетичних ресурсів та показником «годин/на день»

Також, надлишок споживання електричної енергії спостерігається і у закладах культури.

Результати аналізу та прогнозна модель (рис. 2, 3) підтверджують, що проведення поточних та комплексних реноваційних заходів у вказаних будівлях, мають великий економічний потенціал, оскільки вартість енергоресурсів має стійку тенденцію до зростання.

Рис. 2 – Гістограма та прогнозна модель

Рис. 3 – Прогнозна модель (позитивний перекіс)

2. Мета, цілі та завдання Програми

Метою програми є:

- раціональне користування енергоносіями у бюджетній сфері громади за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм і підвищення рівня комфорту в будівлях комунальних підприємств, установ, організацій;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу міської територіальної громади;

- відносне скорочення видатків з бюджету громади на оплату комунальних послуг будівель, які знаходяться у підпорядкуванні виконавчого комітету Нововолинської міської ради;

- мотивування мешканців громади до впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках та підвищення культури енергоспоживання;

- мотивація технічного персоналу закладів бюджетної сфери у сприянні скороченню витрат енергетичних ресурсів з дотримання санітарно-епідеміологічних вимог.

Цілі Програми:

- скорочення споживання електричної та теплової енергії на потреби тепло- та електропостачання на 3751,09  МВт*год/рік;

- підвищення свідомості мешканців щодо раціонального використання енергії;

- залучення інвестицій у проєкти з питань енергоефективності та екології.

Для досягнення мети програми необхідне вирішення таких завдань:

- здійснення сертифікації енергетичної ефективності будівель, відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»;

- розробка технічних завдань та проєктно-кошторисної документації з метою здійснення поточних та капітальних ремонтів що стосуються енергоефективності;

- впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

- заміна застарілого неефективного обладнання та матеріалів;

- запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження;

- модернізація системи водопостачання та опалення із застосуванням енергоефективного обладнання та матеріалів;

- оновлення системи енергомоніторингу із застосуванням автоматизованої системи збору даних;

- виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів;

- організація висвітлення у засобах масової інформації нагальних питань щодо ощадного та раціонального споживання енергоресурсів.

Позитивний ефект має бути отриманий за рахунок виконання комплексу організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших супутніх заходів з раціонального використання енергоносіїв та їх розумної економії, а також за умов дотримання заходів програм, планів та стратегій розвитку комунальних підприємств Нововолинської міської територіальної громади.

3. Нормативно-правова база для розробки Програми

- Закон України від 21.10.2021 № 1818-IX «Про енергетичну ефективність»

- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

- Закон України від 14.01.2000 № 1391-XIV «Про альтернативні види палива»

- Закон України від 01.12.2020 № 2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 року № 605-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»

- Наказ Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 17.03.2009 № 33 «Методика розроблення галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання»

- Рішення міської ради від 22.12.2021 № 10/9 «Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Нововолинської міської територіальної громади до 2030 року»

- Рішення виконавчого комітету від 22.12.2021 № 512 «Про План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Нововолинської міської територіальної громади до 2030 року»

- Рішення міської ради від 26.11.2021 № 9/10 «Про затвердження підсумкового моніторингового звіту про впровадження Плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Нововолинськ за період 2008 – 2020 роки»

- Рішення міської ради від 22.12.2021 № 10/8 «Про затвердження Плану дій із впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки у місті Нововолинську»

- Рішення виконавчого комітету від 22.212.2021 № 513 «Про План дій із впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки у місті Нововолинську»

- Первинна оцінка діяльності міста Нововолинськ, відповідно до Переліку критеріїв Європейської Енергетичної Відзнаки

- Каталог заходів, відповідно до методики Європейської енергетичної відзнаки та статус впровадження заходів у місті Нововолинськ у 2021 році

- Рішення міської ради від 14.11.2019 № 32/19 «Про Комплексну програму розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024рр.»

- Рішення міської ради від 22.11.2019 № 32/20 «Про міську Програму сприяння діяльності об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки»

- Рішення міської ради від 24.12.2019 № 33/5 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Нововолинська на 2020-2022 роки»

- Рішення міської ради від 27.02.2020 № 34/21 «Про міську Програму поводження. з твердими побутовими відходами у. м. Нововолинську на 2020-2024 роки»

- Рішення міської ради від 17.09.2020 № 39/11 «Про затвердження Цільової програми «Тепла оселя» 2021-2023 роки»»

- Рішення виконавчого комітету від 15.08.2019 № 251  «Про затвердження схеми теплопостачання міста Нововолинськ Волинської області»

- Рішення міської ради від 26.03.2007 № 20/28 «Про Програму коригування генерального плану забудови м. Нововолинська на 2008 - 2010роки»

- Звіт з енергетичного аудиту дошкільного навчального закладу № 6, вул. Кауркова, 17, м. Нововолинськ, Волинська область, Україна

- Звіт з енергетичного аудиту загальноосвітньої школи № 5, 15-мікрорайон, 35, м. Нововолинськ, Волинська область, Україна

- Звіт з енергетичного аудиту вуличного освітлення Нововолинської міської територіальної громади

- Звіт з енергетичного аудиту хірургічно-травматологічного корпусу КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, пр-т Перемоги, 7

- Екологічний паспорт Волинської області за 2019 рік

- Екологічний паспорт м. Нововолинськ

4. Шляхи розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування. Строки та етапи реалізації Програми

Визначення шляхів розв’язання проблем енергозбереження Нововолинської міської територіальної громади  базується на принципах системності, комплексності, технічної та економічної спроможності.

Проблемні питання планується розв’язати шляхом:

- проведення енергетичних обстежень будівель бюджетних та комунальних установ;

- підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві громади;

- зменшення на постійній основі питомих витрат енергоносіїв при виробництві продукції, робіт і послуг житлово-комунального господарства;

- забезпечення автоматизованого обліку та щоденного моніторингу енергоносіїв, холодної і гарячої води, теплової енергії;

- заміни вхідних дверей та вікон на енергозберігаючі;

- оснащення вхідних дверей будівель бюджетних установ доводчиками;

- утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель, які знаходяться  у підпорядкуванні органу місцевого самоврядування;

- модернізації систем опалення та водопостачання із застосуванням енергозберігаючих технологій.

Обсяги фінансування підтверджуються технічним завданням та/або проєктно-кошторисною документацією, актами, рахунками (договорами) на оплату послуг, товарів та обладнання щорічно.

Джерелами фінансування Програми є кошти:

- бюджету громади;

- комунальних підприємств;

- грантових та кредитних фондів;

- кошти інших джерел, які не заборонені законодавством.

Відповідними рішеннями міської ради ці кошти спрямовуються на виконання заходів Програми. Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проєкту бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів.

Виконання програми розраховано на три роки з 01.02.2022 по 31.12.2024 р.

Оцінка досягнення мети Програми здійснюватиметься за такими показниками:

- зменшення (скорочення) рівня втрат та споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- відносне скорочення обсягу видатків бюджету громади за спожиті енергоресурси.

# 5. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрямки діяльності та заходи Програми викладені у додатку до неї.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань учасниками, зазначеними у цій Програмі.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відділ проектної діяльності та інвестицій управління економічного розвитку, проектної діяльності та інвестицій виконавчого комітету Нововолинської міської ради готує проміжні (щорічні) та фінальний звіти про результати виконання Програми та подає його на розгляд  міської ради.

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює міський голова, профільний заступник міського голови та постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Підсумки виконання заходів, передбачених Програмою  щороку розглядаються на сесії міської.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку встановленому бюджетним законодавством.

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми підвищення енергоефективності Нововолинської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки

| № з/п | Назва заходу | Виконавець | Терміни виконання заходу, роки | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у тому числі по роках |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Користування сервером та надання доступу до програмного інструменту системи енергетичного менеджменту – постійного моніторингу споживання енергоносіїв ЕМенеджмент24 на 12 місяців для 158 будівель | Управління, відділи, структурні підрозділи виконавчого комітету Нововолинської міської ради, комунальні підприємства | 2022 | Бюджет громади | 28,440 | 28,440 | 28,440 | - Оновлення системи енергомоніторингу, індивідуальне налаштування шаблонів аналітики та звітів під користувача. Повідомлення адміністартора про аварії або перевищення лімітів споживання |
| 2 | Встановлення системи автоматизованого збору показів внутрішньої температури у закладах КНП НЦМЛ, КНП НЦПМСД, освіти та культури | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради, КП НЦМЛ, КНП НЦПМСД, управління освіти, відділ культури | 2022-2024 | Бюджет громади, КНП НЦМЛ, КНП НЦПМСД, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Об’єктивний та швидкий збір даних показів внутрішньої температури; забезпечення відповідності внутрішньої температури нормованим показникам; уникнення перетопів/недотопів у приміщеннях |
| 3 | Розробка Програми стимулювання технічних працівників (завідувачів господарством) бюджетних закладів, установ громади та некомерційних комунальних підприємств, що фінансуються з бюджету Нововолинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки з питань ощадного енергоспоживання | Відділ проектної діяльності та інвестицій | 2022 | - | - | - | - | Проведення аналізу і оцінки ефективності використання енергетичних ресурсів, підготовки та впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання, а також запровадження системи стимулювання ощадного енергоспоживання та, як наслідок, системи преміювання технічного персоналу |
| 4 | Здійснення навчання технічного персоналу (завгоспів) усіх закладів, які знаходяться у підпорядкуванні виконавчого комітету Нововолинської міської ради, щодо ощадного енергоспоживання | Відділ проектної діяльності та інвестицій | 2022-2024 | - | - | - | - | Зниження рівня споживання енергетичних ресурсів, скорочення видатків бюджетних коштів на потреби водо-, тепло- та електропостачання. Формування культури енергозбереження. |
| 5 | Теплоізоляція трубопроводів теплових мереж у підвалах приміщень, промивка системи опалення та радіаторів | Управління освіти, КНП НЦМЛ, КНП НЦПМСД, відділ культури | 2022-2024 | Бюджет громади, КНП НЦМЛ, КНП ПМСД, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 150,00 | 200,00 | 250,00 | Підвищення загальної ефективності системи та зниження витрат на опалення |
| 6 | Модернізація джерел внутрішнього освітлення та електроплит у бюджетних закладах (ліцеї та садочки) | Управління освіти | 2022-2024 | Бюджет громади, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 280,00 | 290,00 | 295,00 | Заміна ламп розжарювання на LED лампи, заміна існуючих електроплит та духових шаф на нові ефективніші 15 од. Очікувана економія - 1174,37 МВт*год/рік |
| 7 | Розробка звітів з енергетичного аудиту для 9 будівель | Управління освіти, КНП НЦМЛ, відділ культури | 2022-2024 | Бюджет громади, кошти КНП НЦМЛ, гратові та інші кошти, не заборонені законодавством | 90,00 | 90,00 | 90,00 | Будівлі Ліцею № 9, ДНЗ № 4, ДНЗ № 9, ДЮСШ, ІК КНП НЦМЛ, ПК КНП НЦМЛ, ПД КНП НЦМЛ, ШМ КНП НЦМЛ, Палац культури (м. Нововолинськ) є найбільш енергозатратними. Звіти з енергетичного аудиту дозволять визначити першочергові енергоефективні заходи. В подальшому можлива розробка ПКД |
| 8 | Розробка проєктно-кошторисної документації | Управління освіти, відділ культури, КНП НЦМЛ | 2022-2024 | Бюджет громади, кошти КНП НЦМЛ, гратові та інші кошти, не заборонені законодавством | 350,00 | 400,00 | 450,00 | Подання заявок на отримання коштів міжнародної технічної допомоги, державного фонду регіонального розвитку, НЕФКО та ін., не заборонені законодавством |
| 9 | Реалізація проєктів, спрямованих на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів (капітальні ремонти, заміна інженерних електричних, вентиляційних систем та їх елементів; заміна вікон, дверей; утеплення фасадів, підвалів, горищ тощо) | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради, КНП НЦМЛ, КНП НЦПМСД управління освіти та відділ культури | 2022-2024 | Бюджет громади, КНП НЦМЛ, КНП НЦПМСД, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 11645,00* | 1000,00 | 2000,00 | Комплексна термомодернізація хірургічно-травматологічного корпусу КНП НЦМЛ (зниження рівня викидів СО2 на 116,08 т/рік, скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 254,91 МВт*год/рік). З яких: 3365,00 - кошти гранту; 3030,00 - кошти КНП НЦМЛ; 5250,00* - бюджет громади. |
| 10 | Придбання пристроїв обліку електричної енергії, частотних перетворювачів та пристроїв компенсації реактивної потужності | КП «Нововолинськводоканал» | 2022-2024 | Бюджет громади, КП «Нововолинськводоканал», грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 164,50 | 370,00 | 374,00 | Зменшення аварійності обладнання. Очікуване зниження рівня споживання електричної енергії - 378,59 МВт*год/рік. |
| 11 | Модернізація зовнішнього вуличного освітлення Нововолинської міської територіальної громади | ВУКГ, виконавчий комітет Нововолинської міської ради, відділ проектної діяльності та інвестицій | 2022-2024 | Бюджет громади, кошти ВУКГ, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | - | 8412,50* | 8412,50* | Заміна всіх існуючих світильників на нові енергоефективні LED світильники з функцією диміювання, меншою потужністю із покращеною світловіддачею в кількості 788 шт. на наступних на 17 вулицях та ділянки траси Р15. Модернізація усіх старих ШУВО на нові. Встановлення нових готових щитів із захисною та пусковою електричною апаратурою в кількості 12 шт. Заміна всіх існуючих не ізольованих ЛЕП на нові СІП нг довжиною 16,712 км на вулицях, де передбачена заміна світильників. Заміна аварійних опор та опор, які знаходяться в незадовільному стані у кількості 71шт. (на балансі ВУКГ) з відновленням контурів захисного заземлення на вулицях, де передбачена заміна світильників. Економія енергетичних ресурсів на 321,910 МВт*год/рік. * - кошти НЕФКО |
| 12 | Заміна електричного обладнання у ДНЗ та ЗОШ громади на нове енергоефективне | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради, управління освіти | 2022-2024 | Бюджет громади, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 330,00 | 330,00 | 330,00 | Заміна: холодильників (10 шт.), духових шаф (5 шт.), холодильних шаф (1 шт.), тістомісів (7 шт.), електросковород (12 шт), електром’ясорубок (4 шт.), холодильних шаф (1 шт.). Очікувана економія енергетичних ресурсів - 480,43 МВт*год/рік |
| 13 | Заміна електроплит у харчоблоці КНП НЦМЛ | КНП НЦМЛ | 2022-2023 | Кошти КНП НЦМЛ, бюджет громади, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 100,00 | - | - | Очікувана економія – 17,86 МВт*год/рік |
| 14 | Заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи у Нововолинському МНВК | Управління освіти | 2022 | Бюджет громади, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 47,4 | - | - | Заміна ламп розжарювання 80 Вт у кількості 158 од. на світлодіодні лампи 12 Вт. Очікувана економія – 4,24 МВт*год/рік |
| 15 | Заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи у Нововолинському закладу дошкільної освіти № 4 | Управління освіти | 2022 | Бюджет громади, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 26,00 | - | - | Заміна ламп розжарювання 75 Вт у кількості 100 од. на світлодіодні лампи 10Вт. Очікувана економія – 4,16 МВт*год/рік |
| 16 | Заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи у Нововолинському закладу дошкільної освіти № 5 | Управління освіти | 2022 | Бюджет громади, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 34,06 | - | - | Заміна ламп розжарювання 75 Вт у кількості 131 од. на світлодіодні лампи 10Вт. Очікувана економія – 8,15 МВт*год/рік |
| 17 | Популяризація енергоощадності через інформаційно-просвітницькі кампанії в бюджетних закладах | Відділ проектної діяльності та інвестицій | 2022-2024 | Бюджет громади, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 80,00 | 85,00 | 90,00 | Очікувана економія теплової енергії - 147,41 МВт*год/рік, електрики - 92,48 МВт*год/рік |
| 18 | Утеплення фасаду амбулаторії № 4 ЗПСМ КНП НЦПМСД | КНП НЦПМСД | 2022-2023 | Кошти КНП НЦПМСД, бюджет громади, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 900,00 | 900,00 | - | Утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі. Очікувана економія – 26,52 МВт*год/рік |
| 19 | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі з двокамерними склопакетами на 1-му поверсі Будинку культури с. Гряди | Відділ культури | 2022 | Бюджет громади, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 195,00 | - | - | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі з двокамерними склопакетами на 1-му поверсі Будинку культури с. Гряди. Очікувана економія (газ) – 10,13 МВт*год/рік |
| 20 | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі з двокамерними склопакетами в клубі с. Тишковичі | Відділ культури | 2023 | Бюджет громади, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | - | 150,00 | - | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі з двокамерними склопакетами на 1-му поверсі Будинку культури с. Гряди. Очікувана економія (газ) – 7,67 МВт*год/рік |
| 21 | Модернізація системи опалення в клубних установах с. Гряди, с. Грибовиця, с. Тишковичі | Відділ культури | 2022-2024 | Бюджет громади, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Очікувана економія (газ) – 22,54 МВт*год/рік |
| 22 | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників у кількості 50 од. | КП «Нововолинськтеплокомуненерго» | 2022-2024 | Бюджет громади, кошти КП, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Очікувана економія – 312,02 МВт*год/рік |
| 24 | Встановлення частотно-регулюючого пристрою у кількості 2 од. на котельні 15-мікроарйону м. Нововолинськ | КП «Нововолинськтеплокомуненерго» | 2022-2023 | Бюджет громади, кошти КП, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 250,00 | 250,00 | - | Встановлення частотно-регулюючого пристрою у кількості 2 од. (наприклад Altivar АVT212 75 кВт) на насоси Д 320-50. Очікувана економія – 219,71 МВт*год/рік |
| 25 | Оптимізація роботи системи водопостачання | КП «Нововолинськводоканал» | 2022-2023 | Бюджет громади, кошти КП, грантові та інші кошти, не заборонені законодавством | 250,00 | 250,00 | - | Розробка та використання оптимізованої схеми водопостачання на базі гідравлічної моделі мереж водопостачання із застосуванням сучасних комп’ютерно-гідравлічних програм. Очікувана економія – 267,99 МВт*год/рік |
| Всього: |  |  |  |  | 16175,4 | 14005,94 | 13569,94 | 3751,09 МВт*год/рік |