[image: image1.png]



НововолинськА  міськА  радА  ВоЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
                                        Р І Ш Е Н Н Я                         ПРОЄКТ  
17 лютого 2022 року                   м. Нововолинськ                             №
Про хід виконання у 2021 році 

Комплексної програми 
розвитку житлово-комунального
господарства, екології, дорожнього 
руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024рр.
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію т.в.о. начальника управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету  Нововолинської міської ради Богдана Миронюка про хід виконання у 2021 році Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024рр., затвердженої рішенням міської ради від 14 листопада 2019 року  № 32/19 (зі змінами) міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію т.в.о. начальника управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету  Нововолинської міської ради Богдана Миронюка про хід виконання у 2021 році Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024рр., затвердженої рішенням міської ради від 14 листопада 2019 року  № 32/19 (зі змінами), взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів згідно функціональних обов’язків Миколу Пасевича.
Міський голова                                                                                 Борис КАРПУС
Богдан Миронюк 32245

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2021 році  Комплексної програми розвитку

житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024рр
Метою Комплексної програми є: 

· визначення засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства міста;

· здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування;

· забезпечення сталого розвитку для забезпечення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах;

· здійснення заходів благоустрою, поводження з відходами, дорожнього руху та його безпеки, підтримки розвитку житлово-комунального господарства та інші.

Програмою передбачено здійснення заходів в таких сферах:

· утримання будинків, споруд і прибудинкових територій;

· надання послуг з централізованого  водопостачання та водовідведення;

· виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, у тому числі з використанням альтернативних джерел енергії та видів палива;

· встановлення та обслуговування камер  відеоспостережень   для  контролю за дотриманням належного порядку у сфері благоустрою та життєдіяльності  в місті;

· ремонту приміщень, будинків, споруд;

· благоустрою міста;

· енергозбереження;

· поводження з відходами;

· дорожнього руху та його безпеки.

У відповідності до затверджених програмою заходів та в межах бюджетних асигнувань виконавцями програми – комунальними підприємствами міста: Виробничим управлінням комунального господарства, Комунальним підприємством «Нововолинськтеплокомуненерго», Житлово-комунальним об’єднанням НМР, Комунальним підприємством «Нововолинськводоканал»,  КП «УЖК №1», КП «УЖК №2» , управлінням будівництва та інфраструктури  було  виконано робіт та профінансовано  заходів  у звітному році   на  загальну суму   17 031 162,97 грн, фактичні видатки по напрямках наведені у таблиці.
Таблиця
	
	Заходи програми
	Всього освоєно по програмі у 2021 році, грн

	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 

	
	Реформування та розвиток житлово-комунального господарства, підвищення енергоефективності та енергозбереження
	11 165 029,79

	1.
	Модернізація (технічне переоснащення) інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків з встановленням приладів обліку теплової енергії: в   4-ох багатоквартирних житлових будинках
	199 889,92

	2.
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (поточні видатки) у т.ч.:
	259 217,73

	2.1.
	ЖКО (виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки)
	39 300,00

	2.2.
	КП «УЖК №1»: проведена заміна загально будинкових електролічильників(36 шт.) – 28 989,20грн; придбано спецодяг (64шт.) – 30 000,00грн;

Технічне обслуговування і ремонт ліфтів(1шт.) – 49 900грн.
	108 889,20

	2.3.
	КП «УЖК №2»: придбання товарів (інструментів та матеріалів)(11шт.) -17 029,0грн; придбано спецвзуття(13 шт.)-5 477,94; придбано спецодяг (41шт.)-12 920,10грн; придбано електрозапчастин та матеріалів(293шт. та 150м.провода)-25 872,96грн; послуги автопідйомника 118год.50хв.)-49 728,53грн
	111 028,53

	3.
	Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання:
	4 411 844,00

	3.1.
	ВУКГ придбано обладнання : мотопомпа-44 950грн, висоторіз-24 980грн, фрезер-24 695грн, інформаційний стенд-48 000грн, комп’ютерна техніка для обслуговування та моніторингу вуличним освітленням – 34 954,00, навантажувач на трактор МТЗ – 104 990грн, ківш щеплений на трактор МТЗ – 35 000грн, косарка роторна – 34 998грн, світлофор – 293 970грн, машина МДКЗ-14 з піскорозкидальним, поливомийним, плужним обладнанням в кузов МАЗ-5550С3 – 2 347 020грн, зупинки – 54 500грн.
	3 048 057,00

	3.2.
	П-во «Нововолинськводоканал» придбано обладнання: пристрої плавного пуску(3шт.) – 45 000грн;витратомір ультразвуковий двохканальний – 160 000грн, артсвердловинний насос(2шт) – 110 999грн
	315 999,00

	3.3.
	КП «Нововолинськтеплокомуненерго» придбано обладнання: Конвективна частина водогрійного котла КВГ-7,56-150 (2 од.)
	400 000,00

	3.4.
	ЖКО придбано дитячо-спортивні майданчики (31 елемент)
	388 888,00

	3.5.
	КП «УЖК №1»: котел твердопаливний(2шт)-49 900грн; навісне обладнання (3шт) – 178 506грн; комплектуючі до трактора  – 30 494грн
	258 900,00



	4.
	Нове будівництво каналізаційних мереж: Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Данила Галицького – вул.Рєпіна
	229 387,66

	5.
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (обслуговування відеокамер 44 од.)      
	30 000,00

	6.
	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (поточні видатки) в тому числі: поточний ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж від Нововолинського ліцею №5,15-й м-н - 53 570,80грн, від ж.б.№12 до ж.б. №10, 15-й м-н – 104 999грн, від ж.б.№30 до КНС№5,15-й м-н – 109 462,80грн,від ж.б. №12 до ж.б.№10,15-й м-н – 6 951,23; транзит через ж.б. №27 до житлових будинків м-ну Шахтарського – 80 131,20грн); придбання поліетиленової труби Ø200 мм (20х11,9 PN10 ПЕ-100 SDR17) – 53 500грн;придбання матеріалів для виконання поточного ремонту водопровідної мережі – 71 299,98грн)                                                         
	479 915,01

	7.
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Шахтарській, ділянки від колодязя В-6 до колодязя В-8, м. Нововолинськ Волинської обл.
	95 384,25

	8.
	Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових водопровідних мереж здійснено у 4-ох житлових будинках (п-т Перемоги,27, вул. Маяковського,23, 5-ий М-н,9, вул. Шахтарська,7)
	41 829,24

	9.
	Капітальний ремонт житлового фонду: 
	556 334,25

	9.1.
	капітальний ремонт покрівель у 7-ми житлових будинках (вул. Нововолинська,51 (корпус2); вул. Нововолинська,53 (під’їзд І,ІІ); вул. Винниченка,23 (ІІІ під’їзд); вул. Винниченка,12 (ІІ під’їзд); вул. Хвильового,6; вул. Нововолинська,51(корпус 1);вул. Шопена,2а )
	408 056,85

	9.2.
	Капітальний ремонт пасажирського ліфта ІІІ під’їзду житлового будинку пр.Перемоги,2А
	148 277,40

	10.
	Рекультивація земель після закриття  ділянки складування І черги експлуатації полігону ТПВ для м.Нововолинська Волинської області на землях Старолішнянської сільської ради-реконструкція.          
	49 000,00

	11.
	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги в т.ч.:
	505 559,47

	11.1.
	ЖКО придбання бензопил(2шт.) та висоторіза(1шт) -42 217,00грн, поточний ремонт мереж водопостачання адмінбудівлі вул. Нововолинська,22 - 7 352,87грн, придбання та встановлення дверей в адмінбудівлі вул. Кобзаря,63 – 46 000,00грн, поточний ремонт коридорів та вбиральні адмінбудівлі вул. Св.Володимира,3 - 191 994,00грн; поточний ремонт коридорів та вбиральні адмінбудівлі вул. Св.Володимира,3 – 6 351,00грн; придбання лічильника трифазного (2шт.) – 2 402,40; придбання лічильника однофазного (1шт.) – 391,20; придбання та встановлення дверей вул. Св.Володимира,3 (7шт.) – 49 900,00грн, послуги з встановлення двох електролічильників вул. Кобзаря,63 – 953,00грн, послуги з встановлення двох електролічильників вул. Нововолинська,22 – 305,00грн,
	347 866,47

	11.2.
	КП «УЖК №1» придбання ноутбуків (2шт.) – 39 998,00грн; програмне забезпечення АВК – 9 150,00грн;придбання запчастин до техніки – 49 900,00грн 
	99 048,00

	11.3.
	КП «УЖК №2» придбання комп’ютерної техніки (5шт)
	58 645,00

	12.
	Влаштування транспортабельної котельні потужністю 2,7 МВт на ЦТП 6-го мікрорайону за адресою 6-й мікрорайон буд.2а м. Нововолинськ Волинської області - будівництво          
	4 000 000,00

	13.
	Забезпечення діяльності з виробництва,  транспортування, постачання теплової енергії                                                          (Поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення, 15-й М-н,23)  
	43 229,78

	14.
	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії                                                                 (Придбання вузлів комерційного обліку холодної води на будинки Ø40 мм)(13шт)   (поточні видатки)
	122 000,00

	15.
	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії                                                                 (Придбання вузлів комерційного обліку холодної води на будинки Ø50 мм)(3шт.) (капітальні видатки)
	75 705,91

	16.
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. В. Івасюка (ділянка між вул. Гірнича та вул. Молодіжна) м. Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки)
	40 722,57

	27.
	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж в м. Нововолинськ, вул. Нововолинська,53 (виготовлення ПКД)  (капітальні видатки)
	25 000,00

	
	ЕКОЛОГІЯ.  Інші природоохоронні заходи
	261 403,61

	1.
	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
	55 830,00

	2.
	Переобладнання, реконструкція сміттєзбірників, огорож майданчиків збору  сміття: вул.Маяковського,17;б-р Шевченка,17;вул. Винниченка,3;м-н Шахтарський,19;м-н Шахтарський,20;пр-т Дружби,21;вул.Центральна(між будинками №5 і №7);п-т Перемоги,29;вул. Сонячна,1.
	205 573,61

	
	Розвиток дорожнього руху та його безпеки
	5 604 739,57

	1.
	Капітальний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг (виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою вул. Світла, вул. Марка Вовчка, вул. Лісна, вул. В. Івасюка від буд.44 по вул. В. Івасюка до автодороги Р-15, вул. Макарова, вул. Кропивницького, вул.Заводська)
	518 411,63

	2.
	Поточний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг в т.ч.: поточний ремонт доріг в т.ч.(водовідведення, облаштування понижених пішохідних переходів) на 10-ти вулицях – 2 090 515,15грн; дрібний поточний ремонт вулиць методом асфальтування на 51-ній вулиці – 1 517 496,36грн; ямковий ремонт вулиць методом струменевого забивання вибоїн на 20-ти вулицях в т.ч. ПДВ – 239 816,46;  Проведення експертизи проекту по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-05 Нововолинськ-Іваничі-Павлівка-Локачі км 0+000-14+900 (окремими ділянками) на ділянці 7+300-14+900 – 32 434,80 грн; Розробка робочого проекту по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель-В-Волинський-Червоноград-Жовква на ділянці км 71+880-км-78+630 (ремонт зовнішнього освітлення та влаштування тротуарів на окремих ділянках дороги) – 49 900грн;
	3 930 162,77

	3.
	Підсипка та грейдерування доріг без асфальтного покриття в секторі індивідуальної забудови
	112 279,59

	4.
	Забезпечення протиожеледними матеріалами з метою підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг в осінньо-зимовий період
	386 146,92

	5.
	Придбання холодного асфальту для поточного ямкового ремонту
	98 999,14

	6.
	Послуги по очистці та прибиранню доріг від снігу
	49 900,00

	7.
	Нанесення дорожньої розмітки
	411 580,00

	8.
	Установлення, заміна та ремонт дорожніх знаків з використанням сучасних матеріалів
	49 323,00

	9.
	Розроблення схеми організації дорожнього руху
	47 936,52

	Всього:
	17 031 162,97


Т.в.о. начальника  управління

будівництва та інфраструктури                                               Богдан МИРОНЮК









