[image: image1.png]



НововолинськА  міськА  радА ВоЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ



                                      Р І Ш Е Н Н Я 
15 лютого 2023 року                  м. Нововолинськ                                  № 19/23
Про хід виконання у 2022 році Програми підвищення енергоефективності Нововолинської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 
Заслухавши інформацію начальника відділу проектної діяльності та інвестицій управління економічної політики виконавчого комітету Нововолинської міської ради Тетяни Кратюк про хід виконання у 2022 році Програми підвищення енергоефективності Нововолинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.02.2022 №11/36, керуючись статтями 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу проектної діяльності та інвестицій управління економічної політики виконавчого комітету Нововолинської міської ради Тетяни Кратюк про хід виконання у 2022 році Програми підвищення енергоефективності Нововолинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
	Міський голова
	Борис КАРПУС


Тетяна Кратюк 30586
Інформація

про хід виконання у 2022 році Програми підвищення енергоефективності Нововолинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
Міська Програма підвищення енергоефективності Нововолинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі Програма) була розроблена на виконання рішення Нововолинської міської ради від 25.02.2021 № 4/37 «Про приєднання міської ради до Європейської Енергетичної Відзнаки», рішення Нововолинської міської ради від 22.12.2021 № 10/8 «Про затвердження Плану дій із впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки» та затверджена рішенням Нововолинської міської ради 17.02.2022 №11/36. 

Основною метою Програми є підвищення рівня енергоефективності.
Міська Програма має такі основні завдання:

· зменшення обсягів енергоспоживання будівлями, які знаходяться в підпорядкуванні виконавчого комітету;

· скорочення видатків бюджету громади на паливно-енергетичні ресурси;
· впровадження заходів із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій у будівлях комунальної власності;

· залучення коштів бюджетів усіх рівнів, грантових та кредитних коштів на реалізацію проектів і заходів з енергозбереження.

З метою просування енергоефективності та впровадження Директиви ЄС з енергоефективності в Україні (FEER) виконавчим комітетом Нововолинської міської ради залучено до бюджету громади грантові кошти в сумі  90,0 тис. Євро для реалізації проекту GIZ на придбання твердопаливних котлів. В результаті проведено реконструкцію 4 котелень із встановленням 4 котлів за адресами: вул.Луцька, 25-Г, вул.Паркова, 2-А.

В рамках Європейської ініціативи «Угода мерів» проведено заходи «Дні сталої енергії» в Нововолинському ліцеї №7, а саме – тематичні уроки на тему «Способи збереження енергетичних ресурсів. Енергозберігаючі технології». У заході взяли участь близько 50 учасників.

У зв’язку з введенням воєнного стану, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», кошти в бюджеті громади на 2022 рік на заходи Програми підвищення енергоефективності Нововолинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки не передбачалися.
Учасниками Програми здійснювалися лише маловитратні заходи за рахунок власних коштів.
Управлінням освіти виконавчого комітету здійснено промивку системи опалення та радіаторів по закладах освіти на суму 122,0 тис.грн, замінено вікна на металопластикові на суму 224,3 тис.грн (ліцей №1 та №6, ЗДО №1, центральна бухгалтерія) та двері на металопластикові на суму 353,7 тис.грн (ліцеї №1, №4, №6, ЗДО №4, №5, №7). В ЗДО №4 замінено електричну плиту в кількості 2 шт. на суму 69,4 тис.грн.
Відділом культури виконавчого комітету Нововолинської міської ради встановлено двоє дверей у приміщенні історичного музею вартістю 60,0 тис.грн. Установами Центральної бібліотечної системи придбано та встановлено  рефлекторну плівку на суму 1,0 тис.грн. Закладами культури здійснено заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі на суму 4,0 тис.грн в кількості 59 штук.
Комунальним некомерційним підприємством «Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської ради Волинської області» здійснено: встановлено лічильник теплової енергії на амбулаторії №1 ЗПСМ (педіатрія) на суму 54,1 тис.грн; виготовлено технічні умови на проведення водопостачання та встановлення лічильника обліку на Грибовицький медичний пункт тимчасового базування на суму 2,4 тис.грн; перекрито та утеплено дах на Грибовицькому медичному пункті тимчасового базування на суму 530,4 тис.грн; виготовлено проектно-кошторисна документація та експертиза на утеплення фасаду амбулаторії №4 ЗПСМ на суму 147,9 тис.грн.
Комунальним некомерційним підприємством «Нововолинська Центральна міська лікарня» здійснено: повірка лічильників обліку теплової енергії на суму 48,6 тис.грн; теплоізоляція трубопроводів теплових мереж у підвалах приміщень на суму 17,5 тис.грн; розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (тепломодернізація) хірургічно-травматологічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» по проспекту Перемоги, 7 м. Нововолинськ Волинської області» на суму 150,0 тис.грн.
Комунальним підприємством «Нововолинськтеплокомуненерго» встановлено частотно-регулюючий пристрій на котельні 15-мікрорайону у кількості 3 од. на суму 123,6 тис.грн.

Комунальним підприємством «Нововолинськводоканал» запроваджено технологічний облік стічної води на очисних спорудах та встановлено комплекс по вимірювання рівня на базі обчислювача «Ергомера 126» в комплекті з датчиком і модемом для передачі  інформації в режимі реального часу на суму 189,0 тис.грн; в очисних спорудах встановлено прилади диференційного обліку електричної енергії з вбудованими модемами (дозволяє закуповувати електричну енергію за меншим тарифом) на суму 22,9 тис.грн; на очисних спорудах м.Нововолинська та на Південному водозаборі встановлено пристрої автоматичного регулювання реактивної потужності на суму 6,0 тис.грн; закуплено додаткові конденсаторні батареї (дозволяє збільшити плавність регулювання споживання реактивної потужності) на суму 31,7 тис.грн – економія щомісяця за послугу з перетікання реактивної потужності складає 10,0 тис.грн. 
Установами, закладами та комунальними підприємствами Нововолинської міської ради здійснювалося користування сервером системи енергетичного менеджменту з метою внесення показів енергоспоживання та постійного їх моніторингу.

	Начальник відділу проектної 

діяльності та інвестицій 

управління економічної політики 
	Тетяна КРАТЮК











