Інформація про підсумки роботи

підприємств, організацій та установ міста в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

Підготовка господарства міста до сталого функціонування в осінньо-зимовий період є одним з найважливіших питань, які перебувають на контролі міського голови, виконавчого комітету Нововолинської міської ради, керівників підприємств, установ, організацій міста.

На виконання рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 05.05.2022 року №179 «Про підсумки роботи підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та заходи щодо підготовки господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років», суб`єктами господарювання різних форм власності було виконано значний об’єм робіт, завдань та заходів по підготовці до минулого опалювального сезону. Забезпечено стовідсоткову комплексну готовність до зими житлових будинків, шкіл, дитячих садків, закладів охорони здоров’я, котелень, інженерних мереж та об`єктів дорожнього господарства.

Завдяки цьому, починаючи з 20 жовтня 2022 року, згідно розпорядження міського голови №95-р, запустили  в роботу твердопаливні котельні міста та з 3 листопада, згідно розпорядження міського голови  №100 від 02.11.2022, розпочали опалювати всі об’єкти соціальної, бюджетної сфери та житловий фонд.

Належна підготовка об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та закладів соціально-бюджетної сфери в осінньо-зимовий період 2022-2023 років показала, що в місті було забезпечено сталу роботу всіх житлово-комунальних служб, незважаючи на постійні  відключення електроенергії пов’язані із збройною агресією. Підприємства енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства забезпечили населенню, бюджетним установам та іншим споживачам  постачання теплової енергії, газу, води та відведення стоків. Також були забезпечені теплом заклади охорони здоров’я  Нововолинської центральної міської лікарні та Нововолинського Центру первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі ті,  що опалювались від індивідуальних теплових агрегатів.

Населені пункти громади не мали понад нормованих перебоїв з подачі тепла, води та газу. Опалювальний сезон вдалося провести без значних аварійних ситуацій.

Хід роботи постійно контролювався міським оперативним штабом, заступниками міського голови та міським головою безпосередньо. Проводились наради з керівниками комунальних підприємств по питанню проходження опалювального сезону. Управлінням будівництва та інфраструктури два рази на місяць надавалась інформація про стан проходження опалювального періоду в управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.

Про роботу КП «Нововолинськтеплокомуненерго». До системи теплопостачання були підключені 449 житлових будинки та заклади соціально-культурного призначення.

З початку опалювального сезону на підприємстві декілька раз  виникали позаштатні ситуації, пов’язані з відключенням електроенергії, але вчасно вживалися заходи щодо налагодження подачі теплової енергії населенню, також  цілодобово працювала аварійно-диспетчерська служба. Всі звернення споживачів (37 заяв) розглядались та виконувались вчасно та якісно. За опалювальний період було виявлено та ліквідовано 45 поривів на теплових мережах та мережах подачі гарячої води, на що було витрачено кошти підприємства в сумі 562,7 тис. грн. Вся наявна спецтехніка на підприємстві  знаходиться в справному стані.

Мешканцям 5-го, 6-го та 15-го Мікрорайонів, будинку №5 по вул. Сірка та  будинку №2а по просп. Перемоги, гаряча вода подавалася згідно графіку: четвер, п'ятниця – з 17:00 до 23:00 год, субота та неділя – з 7:00 до 23:00 год.

Теплова енергія подавалася відповідно до графіка зовнішніх температур. За опалювальний сезон 2022-2023 р.р. газовими котельнями комунального підприємства «Нововолинськтеплокомуненерго» було спожито 10928,8 тис.м³ природного газу та реалізовано  62,9 тис. Гкал теплової енергії, твердопаливними котельними відповідно 3900,33 м3 тріски паливіної та 2.8 тис.Гкал.тепла.

Для  реалізації проєкту «Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 5,4МВт на ЦТП 5-го Мікрорайону буд 22а» підприємством розроблений план території  на суму 49446,00 грн. – кошти міського бюджету.

В заходах щодо підготовки до опалювального сезону 2023-2024 р.р. планується витратити 3508,2 тис. грн. на ревізію котельного та мережевого обладнання, заміну тепломереж протяжністю 598 м (з них на попередньо-ізольовані труби – 238 м мережі) та на підготовку внутрішньобудинкових систем опалення житлових будинків: промивку системи теплопостачання та повірку засобів комерційного обліку теплової енергії.

Про роботу підприємства Нововолинськводоканал.

Підготовка об’єктів технологічного ланцюга підприємства до роботи в опалювальний період 2022-2023 р.р. проводилась відповідно до затверджених заходів.

На виробничих дільницях проведено роботи з профілактики, ремонту обладнання, теплових установок, ремонт внутрішніх систем теплопостачання споруд.

Проведено роботи з профілактики та ремонту роботи внутрішніх і підвідних водо-, й електрокомунікацій, які знаходяться на балансі підприємства. Розроблено варіанти можливих аварійних ситуацій та плани з їх ліквідації.

У 2022 році в м. Нововолинську та смт. Благодатному було ліквідовано 219 аварійних поривів на водопровідних мережах. Експлуатаційними дільницями замінено 797 м.п.  вуличних водопровідних мереж різних діаметрів. Проведено заміну аварійних ділянок водопроводу по вул. Куліша, 11; перехрестя вул. Макарова та 5 м-н, 2;  перехрестя вул. Світла та пр-т Дружби; вул. Княгині Ольги, 57; 15 м-н, 15; вул. Сонячна, 9; вул. Куліша, 4; вул. Львівська;  вул. ген. Р.Шухевича, 29; вул. Полуботка, 7; вул. І.Франка; вул. Нововолинська, 51. Проведено капітальний ремонт та заміну запірної арматури різного діаметру (Ø200мм – Ø50 мм) на водопровідних мережах  в кількості – 34 шт.   Замінено  2 пожежних гідранти, відремонтовано 18 одиниць. Проведено профілактичний ремонт запірної арматури на вуличних водопровідних мережах міста,  промивку мереж водопостачання м. Нововолинська та смт. Благодатне.

Відповідно до міської програми "Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки" (із змінами), за кошти з міського бюджету та власні кошти підприємства на загальну суму 4132,893 тис. грн. ( в тому числі кошти бюджету 1929,0 тис.грн.), було придбано:

- люки каналізаційні типу Т з запірним пристроєм на проїжджу частину – 55 од., на суму 371,635 тис.грн.

- матеріали для ремонту водопровідних мереж на смт. Благодатне в сумі 585,516 тис.грн.

- матеріали для ремонту водопровідних мереж по м. Нововолинську на суму 473,184 тис.грн.

- ємкості для зберігання питної води – 5 од., на суму 48,500 тис.грн. (в т.ч. власних коштів – 5,200 тис.грн.)

-  запірну арматуру на водомережи  – 4 од. на суму 25,818 тис.грн.

- паливно-мастильні матеріали для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства на суму 249,760 тис.грн.

- витратомір «Ергомера-126» з датчиком рівня Direl ULM та кабелем 100 м загальною вартістю 213,480 тис.грн. (в т.ч. власних коштів – 24,480 тис.грн.).

-  гідрантів пожежних підземних – 10 од. на суму 240,000 тис.грн.

- дизельний генератор ECG-275 ТН 50 – 1 од. загальною вартістю 1876,000 тис.грн. (в т.ч. власних коштів – 376,00 тис.грн.)

- виготовлено технічні паспорти на артсвердловини прилеглих сіл Нововолинської ТГ вартістю 49,000 тис.грн.

Загальна протяжність водопровідних мереж, які обслуговує КП «Нововолинськводоканал» НМР становить 240,42 км, в т.ч. по смт. Благодатному -  18,9 км, прилеглих селах – 28,08 км, загальна протяжність каналізаційних мереж, яке обслуговує підприємство – 124,4 км, в т. ч.  смт. Благодатне – 5,3 км.

У 2022 році насосними станціями І-го підйому піднято питної води – 3786,16 тис.м3, реалізовано питної води всім споживачам – 2302,75 тис.м3, втрати води в мережі становили 1305,82 тис.м3.

Витрати електричної енергії по підприємству у 2022 році становили 4033,724 тис. кВт. Заборгованість по оплаті за використану електроенергію відсутня.

По ліквідації аварій на водопровідних та каналізаційних мережах, ремонту запірної арматури, сантехнічного приладдя, по дослідженню якості питної води

на підприємство поступило 535 звернень від підприємств та населення.

На протязі опалювального періоду 2022-2023 р.р. КП «Нововолинськ-водоканал» НМР працювало безаварійно,  в сталому режимі.

Про роботу житлово-комунальних підприємств.  Управляючими житловими компаніями  протягом опалювального періоду жодного разу не було допущено перемерзання подачі води в житлових будинках. Завдяки тому, що була проведена робота по ремонту покрівель, по закриттю слухових вікон, заміні битого скла віконних блоків, ущільнення вікон та дверей в під`їздах житлових будинків, не відмічене випадків перемерзання стояків в багатоповерхових будинках. В осінньо-зимовий період скарг від населення про виникнення аварійних ситуацій в багатоповерховій забудові не надходило.

Про роботу Виробничого управління комунального господарства.

Для належного утримання доріг в осінньо-зимовий період було виконано дрібний поточний ремонт методом асфальтування на суму 4181,6 тис. грн., площею 5,3 тис.м.кв;

- також  здійснено послуги з влаштування основи з бруківки на майданчиках для ТПВ на суму 491,9 тис.грн. (20 майданчиків 5- й, 6-й,15-й мікрорайони);

- виконані роботи по грейдеруванню 46 вулиць міста та сіл Нововолинської міської територіальної громади  (площа 114,5 тис.м.кв.) на суму 151,4 тис. грн.;

- виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій на суму 1176,7 тис. грн. площею 1180 м.кв.;

- проводилось нанесення дорожньої розмітки площею 8,4 тис. м.кв на суму 899,9 тис. грн.;

-  придбано у 2022 році 1069,0 тонн протиожеледних матеріалів (1000 т. піску та 69 тонн солі) для безпечної експлуатації дорожньої мережі в осінньо-зимовий період на суму 1305,9 тис. грн.;

-  придбано  дорожні знаки в кількості 22 штуки, на суму 96,1 тис. грн.;

- розроблено схему організації дорожнього руху на суму 176,5 тис.грн.;

-  здійснені послуги по очистці та прибиранні від снігу на суму 49,8 тис. грн.;

- проводився демонтаж старих автобусних зупинок та встановлення нових по вул. Винниченка,2 та пр-т Перемоги «М-н Шахтарський», а саме: (демонтаж покрівлі накритої шифером з дерев’яним перекриттям та профільного листа, копання ям під закладні конструкції, бетонування стійок каркасу, встановлення нових металевих та скляних елементів, встановлення лавок, встановлення смітників, переукладання бетонних плит, переукладання бруківки).

До зими 2022-2023 р.р. було підготовлено 10 одиниць спеціалізованої снігоочисної техніки, а також навісне обладнання для посипки тротуарів.

Систематично проводились роботи з прибирання доріг, тротуарів та вивезення сміття, а також постійно проводились роботи по очищенню мереж дощової каналізації та ремонт колодязів. Приймались до уваги звернення мешканців міста щодо утримання доріг та тротуарів в зимовий період. На особливо небезпечних ділянках дороги була завезена піскосуміш на обочини, першочерговість посипання доріг визначена графіком. Був розроблений та затверджений графік на цілодобове чергування водіїв, механізаторів для швидкого реагування щодо усунення наслідків негоди. Було забезпечено готовність електричних мереж зовнішнього освітлення, які перебувають у комунальній власності, до роботи в зимових умовах.

На належному рівні в зимовий період спрацювали промислові підприємства.  Безперебійно працювали ПАТ «Нововолинський хлібозавод» та інші суб’єкти господарювання. Протягом опалювального сезону Володимирською філією АТ «Волиньгаз» було забезпечено газопостачання споживачів у повному обсязі.

Не дивлячись на проведену велику роботу, є деякі  проблемні питання по проходженню опалювального періоду 2022-2023 років, а саме актуальним залишається питання по розрахунках за енергоносії.

Основною умовою при укладанні договорів на поставку природного газу для початку нового опалювального сезону є повний розрахунок підприємства з боргами за спожитий природний газ у попередні роки.

По закінченню опалювального сезону заборгованість КП «Нововолинськтеплокомуненерго» по оплаті за спожитий природний газ станом на 14.04.2023року  перед НАК”Нафтогаз України” (борг за минулі роки) становить - 46128,9 тис. гривень та  ГК”Нафтогаз Трейдинг” в сумі -5397,7 тис.грн. З компанією  НАК ”Нафтогаз України” укладено договір реструктуризації, де щомісячно перераховуємо 583,9 тис.гривень в погашення боргу. Крім цього, верифікований Територіальними комісіями з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах обсяг заборгованості за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води становить -26,6 млн.грн. і досі не  відшкодований підприємству.

Житлово-комунальними підприємствами міста постійно проводилась і проводиться претензійно-позовна робота по стягненню заборгованості за комунальні платежі.

В роботі залишаються також питання здійснення заходів по економії використання природного газу, в тому числі заміни його на альтернативні  види палива, ощадливого використання енергоносіїв, встановлення будинкових лічильників обліку холодної води та теплової енергії, заміни теплових мереж на попередньо-ізольовані труби.

Також головам ОСББ належить до 01.06.2023  надати заходи по підготовці житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період у виконавчий комітет Нововолинської міської ради і приділити особливу увагу перевірці димо-вентиляційних каналів.

В період підготовки до осінньо-зимового періоду також значна увага буде приділена впровадженню заходів спрямованих на раціональне використання енергоресурсів, продовжена робота по скороченню споживання природного газу, енергоносіїв, як теплопостачальним підприємством, так і закладами соціально-бюджетної сфери.

Начальник управління

будівництва та інфраструктури                                                        Богдан  МИРОНЮК