Виконавчий  комітет  Нововолинської  міської  ради

Волинської області

Р І Ш Е Н Н Я              ПРОЄКТ

травня 2023 року                    м. Нововолинськ                                         №

Про підсумки роботи підприємств,

організацій, установ Нововолинської

міської територіальної громади

в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

та заходи щодо підготовки господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління будівництва та інфраструктури, Богдана Миронюка про підсумки роботи підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2022-2023 років та заходи щодо підготовки господарств Нововолинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 роки, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію про підсумки роботи підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2022-2023 років взяти до відома (додається).

- Визнати роботу комплексу господарств Нововолинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2022-2023 років задовільною.

- Затвердити заходи по підготовці господарств Нововолинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років (додається).

- Зобов’язати КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (Вікторія Герасимик), КП «Нововолинськводоканал» (Богдан Мигович), Виробниче управління комунального господарства (Олег Голян), КП «Управляюча житлова компанія №1» (Микола Лукашук), КП «Управляюча житлова компанія №2» (т.в.о. начальника Тетяну Герез), а також управління освіти (Сергій Мороз), відділ культури (Марія Душук), управління соціального захисту населення (Людмила Якименко), КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» (Олег Шипелик), КНП «Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Ольга Попіка), радника міського голови по Грядівському старостинського округу (Алла Яковинець), старосту с. Грибовиця (Інна Степюк), голів ОСББ м. Нововолинська та селища Благодатного:

- забезпечити своєчасне виконання заходів із підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років – до 01.10.2023 року, закладів освіти – до 01.09.2023 року;

- створити комісії з перевірки готовності до опалювального сезону згідно з вимогами наказу Мінпаливенерго та Мінжитлкомунгоспу від 10.12.2008 року №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» – до 01.06.2023 року;

- переглянути і провести скорочення витрат енергоносіїв на власні потреби за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів – до 01.09.2023 року;

- вжити заходів щодо погашення заборгованості за спожиті газ, електроенергію, послуги водопостачання, теплопостачання та водовідведення і забезпечити оплату поточного їхнього споживання в повному обсязі – до 01.10.2023 року.

- Житлово-комунальним підприємствам, головам ОСББ забезпечити своєчасну перевірку та прочистку димових та вентиляційних каналів житлових будинків – до 01.10.2023 року.

- КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (Вікторія Герасимик):

- забезпечити розрахунок за спожиті енергоносії у минулому опалювальному періоді і отримати ліміти на постачання газу для міських котелень на початок опалювального періоду 2023-2024 років – до 01.10.2023 року;

- здійснити опломбування запірної арматури вузлів обліку теплової енергії, що встановлені у житлових будинках та об'єктах соціально-культурного призначення м. Нововолинська та селища Благодатне – до 01.10.2023 року;

- постійно протягом опалювального періоду здійснювати контроль за наявністю та цілісністю пломб на запірній арматурі вузлів обліку теплової енергії;

- у разі виявлення порушень цілісності встановлених пломб та самовільного втручання у внутрішньобудинкову систему централізованого опалення, винних осіб притягати до відповідальності згідно чинного законодавства;

- ознайомити осіб, відповідальних за технічну експлуатацію та своєчасне зняття показників лічильників обліку теплової енергії, з даним рішенням – до 01.06.2023 року.

- продовжити заходи з влаштування транспортабельних котельнь на території міста з метою скорочення споживання природнього газу.

- Виробничому управлінню комунального господарства (Олег Голян) до 01.10.2023 року:

- підготувати спеціалізовану снігоочисну техніку;

- заготовити посипочний матеріал та реагенти, створити необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, запасних частин для безперебійної роботи господарства в зимовий період;

- провести ямковий та поточний ремонт доріг;

- забезпечити готовність електричних мереж зовнішнього освітлення, які перебувають у комунальній власності, до роботи в зимових умовах;

- оновити реєстр суб’єктів господарювання, які згідні надавати послуги з прибирання снігу, та надати пропозиції щодо потреби в коштах для їх залучення.

- Підприємство «Нововолинськводоканал» (Богдан Мигович) зобов’язати:

- здійснити промивку міських трубопроводів до 01.10.2023 року;

- підготувати спецтехніку та провести ревізію водо-каналізаційних мереж.

- Рекомендувати фахівцю з адміністративної діяльності Володимирського відділення АТ «Волиньгаз» (Олег Галій) – до 01.10.2023 року:

- виконати роботи по технічному обслуговуванню газорозподільчих пунктів, шафових газорегулюючих пунктів, засобів захисту газопроводів та поточному ремонту обладнання і споруд;

- здійснювати контроль за своєчасним наданням управляючими компаніями та ОСББ актів перевірки димо-вентеляційних каналів.

- Відділу транспорту та зв’язку управління будівництва та інфраструктури (Петро Матрипула) разом з суб`єктами господарювання, що надають послуги з пасажирських перевезень, забезпечити підготовку рухомого складу до безаварійної роботи та перевезень пасажирів в зимовий період – до 01.10.2023 року.

- Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Нововолинської міської ради, житлово-комунальних підприємств, ОСББ надавати управлінню будівництва та інфраструктури (Богдан Миронюк) не пізніше 13-го та 28-го числа кожного місяця оперативну інформацію про стан підготовки господарств до осінньо-зимового періоду.

- Керівникам КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (Вікторія Герасимик), КП «Нововолинськводоканал» (Богдан Мигович), Виробничого управління комунального господарства (Олег Голян.), КП «Управляюча житлова компанія №1» (Микола Лукашук), КП «Управляюча житлова компанія №2» (т.в.о. начальника Тетяна Герез), рекомендувати керівникам підприємств, що забезпечують сталу роботу систем життєзабезпечення міста, до 01.09.2023 року:

- розробити і узгодити з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (Олександра Шалина) оперативні плани спільних дій, спрямовані на локалізацію та ліквідацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло, водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- спільно з міським відділом поліції вжити заходи щодо посилення охорони обладнання насосних станцій, водозаборів питної води, теплових камер, люків і горловин теплових та водопровідних мереж, трансформаторних підстанцій, кабельних, газових та інших інженерних мереж, тощо.

- Затвердити оперативний штаб з координації дій, пов’язаних з підготовкою міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 роки (додається).

- Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 05.05.2022 року №179 «Про підсумки роботи

підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади в  осінньо-зимовий період 2021-2022 років та заходи щодо підготовки господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років».

- Про хід виконання даного рішення заслухати на засіданні виконкому у  жовтні 2023 року.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                                             Борис КАРПУС

Богдан Миронюк  32245

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

.05.2023р. №

ЗАХОДИ

по підготовці об’єктів комунального господарства громади до роботи в зимових умовах на 2023 – 2024 роки.

| Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| А. Підготовка житла: Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності: | одиниць |  |
| - управителями | -//- | 261 |
| - ОСББ,ЖБК | -//- | 251 |
| Житловий фонд в обслуговуванні управителів |  |  |
| у яких проводиться: |  |  |
| ремонт покрівлі | одиниць | 60 |
| ремонт внутрішньо будинкових систем постачання теплової енергії | одиниць |  |
| промивання внутрішньо будинкових систем постачання теплової енергії | одиниць |  |
| Ремонт (промивання) зовнішніх систем постачання теплової енергії | одиниць |  |
| ремонт систем холодного водопостачання | одиниць |  |
| ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання | одиниць | 150 |
| Б. Підготовка комунальних об’єктів теплопостачання: |  |  |
| Підготовка котелень | одиниць | 9 |
| їх потужність | МВт / год. | 171,85 |
| Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні | км | 57,217 |
| Протяжність теплових мереж, що підлягає капітальному ремонту | км | 0,598 |
| в т. ч. заміні на попередньо теплоізольовані труби | км | 0,238 |
| Підготовка центральних теплових пунктів | одиниць | 8 |
| Обсяг коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт об’єктів теплопостачання | млн. грн. | 3508,2 |
| В. Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |
| Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |
| Одиночна протяжність водопровідних мереж | км | 240,42 |
| Одиночна протяжність каналізаційних мереж | км | 124,424 |
| Підлягають капітальному ремонту | км |  |
| Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | км | 0,300 |
| Підготовка споруд та обладнання |  |  |
| Водопровідних насосних станцій | одиниць | 2 |
| Каналізаційних насосних станцій | одиниць | 5 |
| Свердловин | одиниць | 30 |
| Г. Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення |  |  |
| - дошкільні навчальні заклади | одиниць | 11 |
| - заклади освіти | одиниць | 11 |
| - заклади охорони здоров’я | одиниць | 8 |
| Д. Підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |
| Поточний ремонт | тис. м.кв. | 7,8 |
| Капітальний ремонт | тис. м.кв. | 0 |
| Підготовка спеціалізованої техніки | одиниць | 10 |
| Заготівля посипочного матеріалу та реагентів | тон | 1620,0 |

Богдан Миронюк 32335

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

.05.2023р. №

С К Л А Д

оперативного штабу з координації дій, пов’язаних з підготовкою

міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024рр.

| Голова оперативного штабу: |  |
| --- | --- |
| Пасевич Микола Федорович | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| Секретар оперативного штабу: |  |
| Миронюк Богдан Петрович | - начальник управління будівництва та інфраструктури |
| Члени оперативного штабу: |  |
| Бурочук Галина Вікторівна | - начальник фінансового управління |
| Киричук Ірина Михайлівна | - начальник відділу містобудування та архітектури |
| Галій Олег Володимирович | - фахівець з адміністративної діяльності Володимирського відділення АТ «Волиньгаз»(за згодою) |
| Шалина Олександра Олександрівна | - начальник відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| Голян Олег Володимирович | - директор Виробничого управління комунального господарства Нововолинської міської ради (за згодою) |
| Корнійчук Тетяна Олександрівна | - начальник управління економічної політики |
| Купа Мар`ян Іванович | - депутат міської ради, голова постійно діючої комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (за згодою) |
| Матрипула Петро Петрович | ### - начальник відділу транспорту і зв’язку ### управління будівництва та інфраструктури |
| Медина Андрій Миколайович | - начальник управління цифрової трансформації та ### комунікації |
| Герасимик Вікторія Валеріївна | - директор КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (за згодою) |
| Мигович Богдан Вікторович | - начальник КП «Нововолинськводоканал»(за згодою) |
| Попіка Ольга Олександрівна | - директор КНП «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою) |
| Шипелик Олег Володимирович | - директор КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» (за згодою) |
| Богдан Миронюк 32335 |  |