## НововолинськА  міськА  радА  ВоЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

#### Р І Ш Е Н Н Я

10 жовтня 2023 року                  м. Нововолинськ                             № 26/5

Про розробку детальних планів територій

Відповідно до п. 34 ч. 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 8, 10, 16, 19, 20, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зі змінами, Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Постанов Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 р. № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», від 25.05.2011 №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», з метою задоволення потреб міської територіальної громади та окремих суб’єктів містобудівної діяльності в містобудівній документації згідно з вимогами чинного законодавства України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розробку детальних планів території земельних ділянок для :

1.1. «Будівництва та обслуговування авто мийки з магазином на вул. Стуса в                смт Благодатне» у зв’язку з уточненням цільового використання земельної ділянки, визначенням параметрів забудови і містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на даній земельній ділянці.

1.2. «Будівництво та обслуговування виробничих приміщень на                              вул. Шахтарська в м. Нововолинську» у зв’язку з уточненням цільового використання земельної ділянки, визначенням параметрів забудови і містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва.

1.3.«Будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на просп. Перемоги, 18 в                      м. Нововолинську». у зв’язку з уточненням цільового використання земельної ділянки, визначенням параметрів забудови і містобудівних умов та обмежень.

1.4. «Будівництва та обслуговування модульної понижуючої трансформаторної підстанції на вул. Луцька в м. Нововолинську» у зв’язку з уточненням цільового використання земельної ділянки, визначенням параметрів забудови і містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва.

1.5. «Будівництва та обслуговування складських будівель на вул. Свободи в с. Низкиничі» у зв’язку з уточненням цільового використання земельної ділянки, визначенням параметрів забудови і містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва.

1.6. «Реконструкції будівлі олійниці під гараж та нове будівництво гаража на вул. Паркова в с. Гряди» у зв’язку з уточненням цільового використання земельної ділянки, визначенням параметрів забудови і містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва.

2. Підготовчі процедури розроблення детальних планів провести у відповідності до календарного плану (Додаток 1).

3. Визначити перелік та значення індикаторів розвитку містобудівної документації (Додаток 2-7).

4. Замовником розроблення детального плану території визначити виконавчий комітет міської ради.

5. Оприлюднити прийняте рішення про розроблення містобудівної документації шляхом розміщення через засоби масової інформації та на веб-сайті Нововолинської міської ради.

6. Фінансування робіт з розроблення детального плану території здійснити відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

7. Координацію дій щодо розроблення детального плану території покласти на відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Нововолинської міської ради.

8. Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

9. Забезпечити розгляд матеріалів містобудівної документації детального плану території архітектурно-містобудівною радою.

10. Затвердити містобудівну документацію на сесії міської ради згідно чинного законодавства України.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, комунального майна, транспорту, містобудування та архітектури та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Миколу Пасевича.

Міський голова                                                                                 Борис КАРПУС

Ірина Киричук

Додаток 1

до рішення міської ради

10.10.2023  № 26/5

Календарний план підготовчих процедур

для розробки детальних планів території

| № з/п | Назва підготовчої процедури розроблення детального плану | Дата початку | Строк проведення (робочі дні) | Дата закінчення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прийняття рішення про розроблення детальних планів території | 10.10.2023 | 1 | 10.10.2023 |
| 2 | Інформування громадськості про прийняття рішення на розроблення детальних планів території | 10.10.2023 | 7 | 16.10.2023 |
| 3 | Визначення джерел фінансування детальних планів території | 16.10.2022 | 5 | 20.10.2023 |
| 4 | Визначення розробника згідно вимог містобудівного законодавства | 20.10.2023 | 30 | 20.11.2023 |
| 5 | Публікація на веб-сайті календарного плану виконаних робіт з розроблення детального плану території відповідно до укладеного договору на розроблення детального плану території | 2023 | 5 | 2023 |

Секретар ради	Надія ЖУК

Додаток 2

до рішення міської ради

10.10.2023  № 26/5

Пропозиції щодо переліку та значень індикаторів розвитку

«Детального плану території

для будівництва та обслуговування авто мийки з магазином

на вул.Стуса в смт Благодатне»

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Стартовий рік (2023 р.) | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Житловий сектор |  |  |  |  |
| 1.1 | Територія | га/м2 |  | За завданням на проектування |
| 1.2 | Площа забудови | га/м2 |  | Згідно ДБН |
| 1.3 | Кількість працюючих | осіб |  | Згідно ДБН |
| 2.Громадський простір |  |  |  |  |
| 2.1 | Наявні якісні громадські простори для короткострокового відпочинку населення | га |  | ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 3.Мобільність та транспорт |  |  |  |  |
| 3.1 | Кількість машино-місць | Од. |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.Інженерна інфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Водопостачання | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.2 | Водовідведення | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.3 | Електропостачання | кВт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.4 | Теплопостачання | Вт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.5 | Запровадження заходів з енергоефективності у громадських будівлях | % |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 5.Благоустрій території |  |  |  |  |
| 5.1 | Заходи з благоустрою та озеленення території | м2 |  | Згідно ДБН В.2.2.-23:2009, ДБН Б.2.2-12:2019 |

Секретар ради	Надія ЖУК

Додаток 3

до рішення міської ради

10.10.2023  № 26/5

Пропозиції щодо переліку та значень індикаторів розвитку

«Детального плану території

для будівництва та обслуговування виробничих приміщень

на вул. Шахтарська в м. Нововолинську»

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Стартовий рік (2023 р.) | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Житловий сектор |  |  |  |  |
| 1.1 | Територія | га/м2 |  | За завданням на проектування |
| 1.2 | Площа забудови | га/м2 |  | Згідно ДБН |
| 1.3 | Кількість працюючих | осіб |  | Згідно ДБН |
| 2.Громадський простір |  |  |  |  |
| 2.1 | Наявні якісні громадські простори для короткострокового відпочинку населення | га |  | ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 3.Мобільність та транспорт |  |  |  |  |
| 3.1 | Кількість машино-місць | Од. |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.Інженерна інфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Водопостачання | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.2 | Водовідведення | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.3 | Електропостачання | кВт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.4 | Теплопостачання | Вт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.5 | Запровадження заходів з енергоефективності у громадських будівлях | % |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 5.Благоустрій території |  |  |  |  |
| 5.1 | Заходи з благоустрою та озеленення території | м2 |  | Згідно ДБН В.2.2.-23:2009, ДБН Б.2.2-12:2019 |

Секретар ради		Надія ЖУК

Додаток 4

до рішення міської ради

10.10.2023  № 26/5

Пропозиції щодо переліку та значень індикаторів розвитку

«Детального плану території

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями

на просп. Перемоги,18 в м. Нововолинську»

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Стартовий рік (2023 р.) | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Житловий сектор |  |  |  |  |
| 1.1 | Територія | га/м2 |  | За завданням на проектування |
| 1.2 | Площа забудови | га/м2 |  | Згідно ДБН |
| 1.3 | Кількість працюючих | осіб |  | Згідно ДБН |
| 2.Громадський простір |  |  |  |  |
| 2.1 | Наявні якісні громадські простори для короткострокового відпочинку населення | га |  | ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 3.Мобільність та транспорт |  |  |  |  |
| 3.1 | Кількість машино-місць | Од. |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.Інженерна інфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Водопостачання | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.2 | Водовідведення | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.3 | Електропостачання | кВт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.4 | Теплопостачання | Вт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.5 | Запровадження заходів з енергоефективності у громадських будівлях | % |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 5.Благоустрій території |  |  |  |  |
| 5.1 | Заходи з благоустрою та озеленення території | м2 |  | Згідно ДБН В.2.2.-23:2009, ДБН Б.2.2-12:2019 |

Секретар ради		Надія ЖУК

Додаток 5

до рішення міської ради

10.10.2023  № 26/5

Пропозиції щодо переліку та значень індикаторів розвитку

«Детального плану території

для будівництва та обслуговування модульної понижуючої трансформаторної підстанції на вул. Луцька в м. Нововолинську»

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Стартовий рік (2023 р.) | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Житловий сектор |  |  |  |  |
| 1.1 | Територія | га/м2 |  | За завданням на проектування |
| 1.2 | Площа забудови | га/м2 |  | Згідно ДБН |
| 1.3 | Кількість працюючих | осіб |  | Згідно ДБН |
| 2.Громадський простір |  |  |  |  |
| 2.1 | Наявні якісні громадські простори для короткострокового відпочинку населення | га |  | ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 3.Мобільність та транспорт |  |  |  |  |
| 3.1 | Кількість машино-місць | Од. |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.Інженерна інфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Водопостачання | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.2 | Водовідведення | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.3 | Електропостачання | кВт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.4 | Теплопостачання | Вт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.5 | Запровадження заходів з енергоефективності у громадських будівлях | % |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 5.Благоустрій території |  |  |  |  |
| 5.1 | Заходи з благоустрою та озеленення території | м2 |  | Згідно ДБН В.2.2.-23:2009, ДБН Б.2.2-12:2019 |

Секретар ради		Надія ЖУК

Додаток 6

до рішення міської ради

10.10.2023  № 26/5

Пропозиції щодо переліку та значень індикаторів розвитку

«Детального плану території

для будівництва та обслуговування складських будівель

на вул. Свободи в с. Низкиничі»

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Стартовий рік (2023 р.) | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Житловий сектор |  |  |  |  |
| 1.1 | Територія | га/м2 |  | За завданням на проектування |
| 1.2 | Площа забудови | га/м2 |  | Згідно ДБН |
| 1.3 | Кількість працюючих | осіб |  | Згідно ДБН |
| 2.Громадський простір |  |  |  |  |
| 2.1 | Наявні якісні громадські простори для короткострокового відпочинку населення | га |  | ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 3.Мобільність та транспорт |  |  |  |  |
| 3.1 | Кількість машино-місць | Од. |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.Інженерна інфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Водопостачання | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.2 | Водовідведення | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.3 | Електропостачання | кВт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.4 | Теплопостачання | Вт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.5 | Запровадження заходів з енергоефективності у громадських будівлях | % |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 5.Благоустрій території |  |  |  |  |
| 5.1 | Заходи з благоустрою та озеленення території | м2 |  | Згідно ДБН В.2.2.-23:2009, ДБН Б.2.2-12:2019 |

Секретар ради		Надія ЖУК

Додаток 7

до рішення міської ради

10.10.2023  № 26/5

Пропозиції щодо переліку та значень індикаторів розвитку

«Детального плану території

для реконструкції будівлі олійниці під гараж та нове будівництво гаража

на вул. Паркова в с. Гряди»

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Стартовий рік (2023 р.) | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Житловий сектор |  |  |  |  |
| 1.1 | Територія | га/м2 |  | За завданням на проектування |
| 1.2 | Площа забудови | га/м2 |  | Згідно ДБН |
| 1.3 | Кількість працюючих | осіб |  | Згідно ДБН |
| 2.Громадський простір |  |  |  |  |
| 2.1 | Наявні якісні громадські простори для короткострокового відпочинку населення | га |  | ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 3.Мобільність та транспорт |  |  |  |  |
| 3.1 | Кількість машино-місць | Од. |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.Інженерна інфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Водопостачання | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.2 | Водовідведення | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.3 | Електропостачання | кВт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.4 | Теплопостачання | Вт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.5 | Запровадження заходів з енергоефективності у громадських будівлях | % |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 5.Благоустрій території |  |  |  |  |
| 5.1 | Заходи з благоустрою та озеленення території | м2 |  | Згідно ДБН В.2.2.-23:2009, ДБН Б.2.2-12:2019 |

Секретар ради		Надія ЖУК