Виконавчий  комітет  Нововолинської  міської  ради

Волинської області

Р І Ш Е Н Н Я

30 квітня 2024 року                     м. Нововолинськ                                           №429

Про підсумки роботи підприємств,

організацій, установ Нововолинської

міської територіальної громади

в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

та заходи щодо підготовки господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління будівництва та інфраструктури, Богдана Миронюка про підсумки роботи підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2023-2024 років та заходи щодо підготовки господарств Нововолинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 роки, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію про підсумки роботи підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2023-2024 років взяти до відома (додається).

- Визнати роботу комплексу господарств Нововолинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2023-2024 років задовільною.

- Затвердити заходи з підготовки господарств Нововолинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років (додається).

- Зобов’язати КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (Вікторія Герасимик), КП «Нововолинськводоканал» (Богдан Мигович), Виробниче управління комунального господарства (Олег Голян), КП «Управляюча житлова компанія №1» (Микола Лукашук), а також управління освіти (Сергій Мороз), відділ культури (Марія Душук), управління соціальної та ветеранської політики (Валентина Журавська), КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» (Олег Шипелик), КНП «Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Ольга Попіка), старосту Благодатного старостинського округу (Олена Леоненко) старосту Грядівського старостинського округу (Алла Яковинець), старосту Грибовицького старостинського округу (Інна Степюк), голів ОСББ м. Нововолинська та селища Благодатного:

- забезпечити своєчасне виконання заходів із підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років – до 01.10.2024 року, закладів освіти – до 01.09.2024 року;

- створити комісії з перевірки готовності до опалювального сезону згідно з вимогами наказу Мінпаливенерго та Мінжитлкомунгоспу від 10.12.2008 року №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» – до 01.06.2024 року;

- створити резервні запаси паливно-мастильних матеріалів до 01.07.2024 року.

- здійснити перевірку генераторів та приладів резервного живлення до 01.07.2024 року.

- переглянути і провести скорочення витрат енергоносіїв на власні потреби за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів – до 01.09.2024 року;

- вжити заходів щодо погашення заборгованості за спожиті газ, електроенергію, послуги водопостачання, теплопостачання та водовідведення і забезпечити оплату поточного їхнього споживання в повному обсязі – до 01.10.2024 року.

- КП «Управляюча житлова компанія №1» (Микола Лукашук), головам ОСББ – забезпечити своєчасну перевірку та прочистку димових та вентиляційних каналів житлових будинків – до 01.10.2024 року.

- КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (Вікторія Герасимик):

- забезпечити розрахунок за спожиті енергоносії у минулому опалювальному періоді і отримати ліміти на постачання газу для міських котелень на початок опалювального періоду 2024-2025 років – до 01.10.2024 року;

- здійснити опломбування запірної арматури вузлів обліку теплової енергії, що встановлені у житлових будинках та об'єктах соціально-культурного призначення м. Нововолинська та селища Благодатне – до 01.10.2024 року;

- постійно протягом опалювального періоду здійснювати контроль за наявністю та цілісністю пломб на запірній арматурі вузлів обліку теплової енергії;

- у разі виявлення порушень цілісності встановлених пломб та самовільного втручання у внутрішньобудинкову систему централізованого опалення, винних осіб притягати до відповідальності згідно чинного законодавства;

- ознайомити осіб, відповідальних за технічну експлуатацію та своєчасне зняття показників лічильників обліку теплової енергії, з даним рішенням – до 01.06.2024 року.

- Виробничому управлінню комунального господарства (Олег Голян) до 01.10.2024 року:

- підготувати спеціалізовану снігоочисну техніку;

- заготовити посипочний матеріал та реагенти, створити необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, запасних частин для безперебійної роботи господарства в зимовий період;

- провести ямковий та поточний ремонт доріг;

- забезпечити готовність електричних мереж зовнішнього освітлення, які перебувають у комунальній власності, до роботи в зимових умовах;

- оновити реєстр суб’єктів господарювання, які згідні надавати послуги з прибирання снігу, та надати пропозиції щодо потреби в коштах для їх залучення.

- Підприємство «Нововолинськводоканал» (Богдан Мигович) зобов’язати:

- здійснити промивку міських трубопроводів до 01.10.2024 року;

- підготувати спецтехніку та провести ревізію водо-каналізаційних мереж.

- Відділу транспорту та зв’язку управління будівництва та інфраструктури (Петро Матрипула) разом з суб`єктами господарювання, що надають послуги з пасажирських перевезень, забезпечити підготовку рухомого складу до безаварійної роботи та перевезень пасажирів в зимовий період – до 01.10.2024 року.

- Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Нововолинської міської ради, житлово-комунальних підприємств, ОСББ надавати управлінню будівництва та інфраструктури (Богдан Миронюк) не пізніше 13-го та 28-го числа кожного місяця оперативну інформацію про стан підготовки господарств до осінньо-зимового періоду.

- Керівникам КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (Вікторія Герасимик), КП «Нововолинськводоканал» (Богдан Мигович), Виробничого управління комунального господарства (Олег Голян.), КП «Управляюча житлова компанія №1» (Микола Лукашук), рекомендувати керівникам підприємств, що забезпечують сталу роботу систем життєзабезпечення міста, до 01.09.2023 року:

- Переглянути та узгодити з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (Олександра Шалина) оперативні плани спільних дій, спрямовані на локалізацію та ліквідацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло, водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- спільно з міським відділом поліції вжити заходи щодо посилення охорони обладнання насосних станцій, водозаборів питної води, теплових камер, люків і горловин теплових та водопровідних мереж, трансформаторних підстанцій, кабельних, газових та інших інженерних мереж, тощо.

- Затвердити оперативний штаб з координації дій, пов’язаних з підготовкою міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 роки (додається).

- Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 04.05.2023 року №188 «Про підсумки роботи підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2022-2023 років та заходи щодо підготовки господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років».

- Про хід виконання даного рішення заслухати на засіданні виконкому у  жовтні 2024 року.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                                             Борис КАРПУС

Богдан Миронюк 32245

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

30.04.2024р. №429

ЗАХОДИ

з підготовки господарств Нововолинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

| Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| А. Підготовка житла: Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності: | одиниць |  |
| - управителями | -//- | 261 |
| - ОСББ, ЖБК | -//- | 251 |
| Житловий фонд в обслуговуванні управителів |  |  |
| у яких проводиться: |  |  |
| ремонт покрівлі | одиниць | 60 |
| ремонт внутрішньо будинкових систем постачання теплової енергії | одиниць |  |
| промивання внутрішньо будинкових систем постачання теплової енергії | одиниць | 163 |
| Ремонт (промивання) зовнішніх систем постачання теплової енергії | одиниць |  |
| ремонт систем холодного водопостачання | одиниць |  |
| ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання | одиниць | 150 |
| Б. Підготовка комунальних об’єктів теплопостачання: |  |  |
| Підготовка котелень | одиниць | 9 |
| їх потужність | МВт / год. | 135,6407 |
| Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні | км | 57,217 |
| Протяжність теплових мереж, що підлягає капітальному ремонту | км | 1,331 |
| в т. ч. заміні на попередньо теплоізольовані труби | км | 0,953 |
| Підготовка центральних теплових пунктів | одиниць | 8 |
| Обсяг коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт об’єктів теплопостачання (в т.ч. кошти інвестпрограми) | млн. грн. | 8500 |
| В. Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |
| Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |
| Одиночна протяжність водопровідних мереж | км | 240,42 |
| Одиночна протяжність каналізаційних мереж | км | 124,424 |
| Підлягають капітальному ремонту | км |  |
| Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | км | 0,400 |
| Підготовка споруд та обладнання |  |  |
| Водопровідних насосних станцій | одиниць | 2 |
| Каналізаційних насосних станцій | одиниць | 5 |
| Свердловин | одиниць | 30 |
| Г. Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення |  |  |
| - дошкільні навчальні заклади | одиниць | 11 |
| - заклади освіти | одиниць | 11 |
| - заклади охорони здоров’я | одиниць | 8 |
| Д. Підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |
| Поточний ремонт | тис. м.кв. | 3,7 |
| Капітальний ремонт | тис. м.кв. | 0 |
| Підготовка спеціалізованої техніки | одиниць | 8 |
| Заготівля посипочного матеріалу та реагентів | тон | 2138,0 |

Богдан Миронюк 32335

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

30.04.2024р. №429

С К Л А Д

оперативного штабу з координації дій, пов’язаних з підготовкою

міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024рр.

| Голова оперативного штабу: |  |
| --- | --- |
| Пасевич Микола Федорович | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| Секретар оперативного штабу: |  |
| Миронюк Богдан Петрович | - начальник управління будівництва та інфраструктури |
| Члени оперативного штабу: |  |
| Бурочук Галина Вікторівна | - начальник фінансового управління |
| Герасимик Вікторія Валеріївна Голян Олег Володимирович Корнійчук Тетяна Олександрівна Киричук Ірина Михайлівна | - директор КП «Нововолинськтеплокомуненерго» - директор Виробничого управління комунального господарства Нововолинської міської ради - начальник управління економічної політики - начальник відділу містобудування та архітектури |
| Бадзюнь Богдан Миколайович | - депутат міської ради, голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, міжнародного співробітництва, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (за згодою) |
| Матрипула Петро Петрович | - начальник відділу транспорту і зв’язку управління будівництва та інфраструктури |
| Мигович Богдан Вікторович | - начальник КП «Нововолинськводоканал» |
| Попіка Ольга Олександрівна | - директор КНП «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою) |
| Шалина Олександра Олександрівна Шипелик Олег Володимирович | - начальник відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення - директор КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» (за згодою) |
| Богдан Миронюк 32335 |  |

Інформація про підсумки роботи

підприємств, організацій та установ міста в осінньо-зимовий період

2023-2024 років

Підготовка господарства міста до сталого функціонування в осінньо-зимовий період є одним з найважливіших питань, які перебувають на контролі міського голови, виконавчого комітету Нововолинської міської ради, керівників підприємств, установ, організацій міста.

На виконання рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 04.05.2023 року №188 «Про підсумки роботи підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2022-2023 років та заходи щодо підготовки господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років», суб`єктами господарювання різних форм власності було виконано значний об’єм робіт, завдань та заходів по підготовці до минулого опалювального сезону. Забезпечено стовідсоткову комплексну готовність до зими житлових будинків, шкіл, дитячих садків, закладів охорони здоров’я, котелень, інженерних мереж та об`єктів дорожнього господарства.

Завдяки цьому, починаючи з 17 жовтня 2023 року, згідно рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 16 жовтня 2023 року №476 «Про початок опалювального сезону 2023-2024 років», розпочали опалювати всі об’єкти соціальної, бюджетної сфери та житловий фонд.

Належна підготовка об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та закладів соціально-бюджетної сфери в осінньо-зимовий період 2023-2024 років показала, що в місті було забезпечено сталу роботу всіх житлово-комунальних служб, незважаючи на постійні  відключення електроенергії пов’язані із збройною агресією. Підприємства енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства забезпечили населенню, бюджетним установам та іншим споживачам постачання теплової енергії, газу, води та відведення стоків. Також були забезпечені теплом заклади охорони здоров’я Нововолинської центральної міської лікарні та Нововолинського Центру первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі ті, що опалювались від індивідуальних теплових агрегатів.

Населені пункти громади не мали понад нормованих перебоїв з подачі тепла, води та газу. Опалювальний сезон вдалося провести без значних аварійних ситуацій.

Хід роботи постійно контролювався міським оперативним штабом, заступниками міського голови та міським головою безпосередньо. Проводились наради з керівниками комунальних підприємств по питанню проходження опалювального сезону. Управлінням будівництва та інфраструктури два рази на місяць надавалась інформація про стан проходження опалювального періоду в управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.

Про роботу КП «Нововолинськтеплокомуненерго».

На балансі підприємства знаходяться 7 газових та 2 твердопаливні котельні, 8 ЦТП та 57,217 км теплової мережі. Все це господарство об'єднано в три  дільниці. До системи теплопостачання були підключені всі споживачі, а саме: 445 житлових будинків та заклади соціально-культурного призначення.

З початку опалювального сезону на підприємстві не виникало позаштатних ситуацій, цілодобово працювала аварійно-диспетчерська служба. Всі звернення споживачів (46 заяв) розглядались та виконувались вчасно та якісно. За опалювальний період було виявлено та ліквідовано 24 пориви на теплових мережах та мережах гарячого водопостачання, на що було витрачено кошти підприємства в сумі 244,9 тис. грн. Вся наявна спецтехніка на підприємстві  знаходиться в справному стані.

Мешканцям 5-го, 6-го та 15-го Мікрорайонів, будинку №5 по вул. Сірка та  будинку №2а по проспекту Перемоги гаряча вода подавалася згідно графіку: четвер, п'ятниця - з 17:00 до 23:00 години, субота та неділя - з 7:00 до 23:00 години.

Теплова енергія подавалася відповідно до графіка зовнішніх температур. За опалювальний сезон 2023-2024 років газовими котельнями КП «Ново-волинськтеплокомуненерго» було спожито 10690,8 тис.м³ природного газу та вироблено 81,8 тис. Гкал теплової енергії, твердопаливними котельними відповідно 3934,35 м³ тріски паливної та вироблено 2,105 тис. Гкал.

В заходах щодо підготовки до опалювального сезону 2024-2025 років планується витратити 3508,2 тис. грн. на ревізію котельного та мережевого обладнання, заміну тепломереж протяжністю 1,331 км (з них на попередньо-ізольовані труби — 0,953 км мережі) та на підготовку внутрішньобудинкових систем опалення житлових будинків.

Фактична заборгованість підприємства, станом на 01.04.2024 року, за постачання природного газу перед НАК «Нафтогаз України» — 40005,9 тис. грн, перед ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» — 50718,5 тис. грн. По договору постачання природного газу, укладеного з ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг», проводиться щоденне списання коштів з рахунку КП «Нововолинськтеплокомуненерго», на який надходять кошти в оплату за послуги, для яких використовувався природний газ. Погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» через укладання договору реструктуризації. Підприємство щомісячно сплачує 583,9 тис. грн. За опалювальний сезон 2023-2024 років через відсутність коштів підприємство боргує за спожиту електроенергію в сумі 20736,0 тис. грн. Не відшкодовано з державного бюджету різниці в тарифах на теплову енергію, яка погоджена Територіальною комісією з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, в сумі 51434,5 тис. грн.

Заборгованість населення за надані послуги з теплопостачання та постачання гарячої води, станом на 01.04.2024 року, становить 75,6 млн. грн. Підприємством систематично проводиться претензійно-позовна робота, а саме: скеровуються повідомлення про наявну заборгованість, досудові попередження, готуються та скеровуються до суду заяви про видачу судового наказу, судові накази пред'являються до виконання до органів виконавчої служби, проводиться роз’яснювальна робота щодо досудового врегулювання боргів (укладаються договори реструктуризації).

На постійній основі проводяться роз`яснення та повідомлення в ЗМІ, на сайті підприємства щодо змін в чинному законодавстві, роботі підприємства та врегулювання поточної заборгованості споживачів за надані послуги.

Про роботу КП «Нововолинськводоканал»

Підприємство «Нововолинськводоканал» - єдиний виконавець послуг у сфері водопостачання та водовідведення у місті Нововолинськ, смт. Благодатне, та навколишніх сіл Нововолинської ОТГ, споживачами послуг якого користуються 85% населення Нововолинської ОТГ.

Основними напрямками і завданнями КП «Нововолинськводоканал» НМР – є забезпечення потреби споживачів у постачанні води належної якості, підвищення надійності роботи системи питного водопостачання та водовідведення, забезпечення енергоефективності.

Підготовка об’єктів КП «Нововолинськводоканал» до роботи в зимових умовах 2023-2024 р.р. проводиться відповідно до затверджених заходів.

Для здійснення цілодобового і безперебійного водопостачання і водовідведення, у 2023 році в м. Нововолинську, смт. Благодатному та в селах Нововолинської ТГ було ліквідовано 206 аварійних поривів на водопровідних мережах. Експлуатаційними дільницями замінено 2504 м.п. вуличних аварійних водопровідних мереж різних діаметрів.

Проведено кап. ремонт та заміну запірної арматури різного діаметру (Ø200мм – Ø50 мм) на водопровідних мережах в кількості – 36 одиниць. В місті та смт. Благодтному замінено 11 одиниць і відремонтовано 11 одиниць пожежних гідрантів, які вийшли з ладу.

Після проведеного аналізу стану вуличних мереж, обладнання, запірної арматури були розроблені і подані заходи до міської програми «Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки». Згідно цієї програми передбачалося у 2023 році залучити кошти в сумі 3090,522 тис. грн. з місцевого бюджету. Програма передбачає заходи як в системі водопостачання, так і в системі водовідведення, а саме:

- для уникнення підтоплення підвальних приміщень, камер, водопровідних колодязів, придбано насос для відкачування води, вартістю 4,100 тис. грн.;

- щодо розв'язання проблеми - зношеності сталевих вуличних водопровідних мереж, що становить 72% і призводить до частого виникнення аварій, перебоїв водопостачання та зниження якості води, придбано матеріали для поточного ремонту мереж водопостачання, на суму 807,629 тис. грн., що підвищить надійність та якість водопостачання в житлових будинках, мешканці  зможуть отримувати стабільне та якісне водопостачання;

- для запобігання необлікованим втратам води, що спричиняє витік води з діючих зворотних клапанів, які знаходяться на артсвердловинах і повністю з амортизовані та не підлягають ремонту, придбано клапани зворотні міжфланцеві в кількості 16 од. на суму 51,160 тис. грн.;

- для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства в особливий період, для забезпечення роботи дизельних генераторів, придбано паливно-мастильні матеріали, на суму 212,756 тис. грн.;

- для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, та залученням тракторної техніки Т-150 КП «Нововолинськводоканал» НМР до розчищення доріг Нововолинської ОТГ, придбано шини для автотракторної техніки в кількості 8 одиниць, на суму 156,285 тис. грн.;

- на дільницю КОС придбано частотний перетворювач, на суму 293,000 тис. грн. Використання частотного перетворювача дає можливість суттєво знизити витрати завдяки зменшенню споживання електроенергії, витрат на ремонтні роботи та технічне обслуговування обладнання;

- придбано енергоефективне насосне обладнання на артсвердловини сіл Нововолинської ТГ, в кількості 7 од., вартістю 528,935 тис. грн.;

- для збереження необхідних обсягів водовідведення з збільшенням максимально можливої потужності, зменшення експлуатаційних витрат пов’язаних із ремонтом, обслуговування обладнання та ліквідації аварій, підвищення ефективності управління режимами роботи насосного обладнання, що дозволить збільшити загальний строк експлуатації системи, на очисні споруди м. Нововолинська придбано госпфекальний насос типу 2 СМ 150-125-315/6а з електродвигуном 22 кВт/1500 об/хв, вартістю 164,813 тис. грн.

- для дооснащення лабораторії придбано термостат сухоповітряний ТС 80л, та ваги електричні аналітичні, загальною вартістю 99,170 тис. грн.;

- з підтриманням належного стану протипожежного водопостачання в Нововолинській міській територіальній громаді, частина пожежних гідрантів, які знаходяться на водопровідних мережах м. Нововолинська та смт. Благодатне, неможливо відновити до нормального функціонального стану, так як вони є фізично зношеними та відновленню не підлягають, тому придбано 13 одиниць  гідрантів пожежних підземних під заміну, вартістю 291,852 тис. грн.;

- відповідно до Постанови КМУ від 08.10.2012 №963 «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання обʼєму видобутих підземних вод», придбано прилади обліку води на артсвердловини, в кількості 4 одиниці, вартістю 99,539 тис. грн..

На виробничих дільницях проведено роботи з профілактики, ремонту обладнання, теплових установок, ремонт внутрішніх систем теплопостачання споруд.

Проведено роботи з профілактики та ремонту роботи внутрішніх і підвідних водо-, й електрокомунікацій, які знаходяться на балансі підприємства.

Про роботу Виробничого управління комунального господарства

Для належного утримання доріг в осінньо-зимовий період виконано станом на 31.12.2023 р. поточний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг на суму 8 940,3 тис. грн., площею 8,9 тис.м2, а саме:

- вул. Шкільна 916 м2 – 1062,1 тис. грн.;

- вул. Володимирська 626 м2 – 640,6 тис. грн.;

- вул. Василя Стефаника 421 м2 – 363,9 тис. грн.;

- 3-й провулок 673 м2 – 586,9 тис. грн.;

- пров. Верхнівський 764,5 м2 – 966,2 тис. грн.;

- вул. Богдана Хмельницького 520 м2 – 504,3 тис. грн.;

Також проводився ремонт тротуарів міста:

- тротуар по вулиці Левка Лук’яненка на ділянці від вулиці Соборної до вулиці Небесної Сотні – 17,2 тис. грн. (розроблення ПКД);

- тротуар по вулиці Олени Пчілки на ділянці від вулиці Грушевського до вулиці Левка Лук’яненка 352,22 м2 – 624,0 тис. грн.;

- тротуар по вулиці Вернадського на ділянці від вулиці Сірка до вулиці Шкільної 237 м2 – 525,0 тис. грн.;

- тротуар по вулиці Сірка на ділянці від вулиці Героїв АТО до вулиці Вернадського 145 м2 – 311,3 тис. грн.;

Проведено дрібний поточний ремонт методом асфальтування:

- вулиць м. Нововолинська 3705 м2 – 2817 тис. грн.;

- вулиць смт. Благодатне 478,2 м2 – 405,0 тис. грн.

Проведено влаштування основи з бруківки на майданчиках для ТПВ 51,2 м2 – 81,9 тис. грн.;

Здійснено заміну бордюр по вул. Нововолинська – 34,9 тис. грн.

Виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій м. Нововолинська (15 Мікрорайон від буд. №2 по буд. №34; 5-й Мікрорайон від буд. №8 по буд.№14 та 6-й Мікрорайон буд. №2-3, м-н Шахтарський) на суму 1837,0 тис. грн. площею 1935 м2.

Виконані роботи по грейдеруванню 51 вулиць міста та сіл Нововолинської міської територіальної громади (площа 142,7 тис.м2) на суму 280,0 тис. грн.;

У 2023 році придбано 1634 т. протиожеледних матеріалів (1473 т. піску та 161 т. солі), для безпечної експлуатації дорожньої мережі в осінньо-зимовий період на суму 2232,4 тис. грн.;

Придбано 22 т. холодного асфальту для поточного ямкового ремонту на суму 199,0 тис. грн..

Облаштовано 26 понижень площею 356,6 м2 на суму 476,6 тис. грн..

Здійснено ремонт внутріквартальної пішохідної доріжки 126 м2 біля будинків 23,24 на суму 184,9 тис. грн.

Виконано очистку ливневих мереж в м. Нововолинськ 850 м. на суму 299,0 тис. грн..

Виконано очистку меліоративних ровів у секторі приватної забудови територіальної громади на суму 228,8 тис. грн.

До зими 2023-2024 років було підготовлено 8 одиниць спеціалізованої снігоочисної техніки, а також навісне обладнання для тракторів.

Систематично проводяться роботи з прибирання доріг, тротуарів та вивезення сміття, а також постійно проводяться роботи по очищенню мереж дощової каналізації та ремонт колодязів. Приймаються до уваги звернення мешканців міста, щодо утримання доріг та тротуарів в зимовий період. На особливо небезпечних ділянках дороги завезена піскосуміш на обочини, першочерговість посипання доріг визначено графіком. Розроблено та затверджено графіки інженерно-технічного персоналу на цілодобове чергування водіїв, механізаторів, для швидкого реагування щодо усунення наслідків негоди. Забезпечено готовність електричних мереж зовнішнього освітлення, які перебувають у комунальній власності, до роботи в зимових умовах.

На належному рівні в зимовий період спрацювали промислові підприємства. Безперебійно працювали ПАТ «Нововолинський хлібозавод» та інші суб’єкти господарювання. Протягом опалювального сезону Володимирською філією АТ «Волиньгаз» було забезпечено газопостачання споживачів у повному обсязі.

Не дивлячись на проведену велику роботу, є деякі проблемні питання по проходженню опалювального періоду 2023-2024 років, а саме актуальним залишається питання по розрахунках за енергоносії.

Основною умовою при укладанні договорів на поставку природного газу для початку нового опалювального сезону є повний розрахунок підприємства з боргами за спожитий природний газ у попередні роки.

Житлово-комунальними підприємствами міста постійно проводилась і проводиться претензійно-позовна робота по стягненню заборгованості за комунальні платежі.

В роботі залишаються також питання здійснення заходів по економії використання природного газу, в тому числі заміни його на альтернативні  види палива, ощадливого використання енергоносіїв, встановлення будинкових лічильників обліку холодної води та теплової енергії, заміни теплових мереж на попередньо-ізольовані труби.

Також головам ОСББ належить до 01.06.2024  надати заходи по підготовці житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період у виконавчий комітет Нововолинської міської ради і приділити особливу увагу перевірці димо-вентиляційних каналів.

В період підготовки до осінньо-зимового періоду також значна увага буде приділена впровадженню заходів спрямованих на раціональне використання енергоресурсів, продовжена робота по скороченню споживання природного газу, енергоносіїв, як теплопостачальним підприємством, так і закладами соціально-бюджетної сфери.

Начальник управління

будівництва та інфраструктури                                                        Богдан  МИРОНЮК