Виконавчий  комітет  Нововолинської  міської  ради

Волинської області

Р І Ш Е Н Н Я

18 жовтня 2024 року                   м. Нововолинськ                                       №951

Про хід підготовки підприємств,

організацій, установ Нововолинської міської

територіальної громади до роботи в

осінньо-зимовий період 2024-2025 р.р.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління будівництва та інфраструктури Богдана Миронюка «Про хід підготовки підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 р.р.», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію начальника управління будівництва та інфраструктури Богдана Миронюка взяти до відома.

- Керівникам установ, організацій, підприємств місцевої територіальної громади, незалежно від форм власності і господарювання:

- забезпечити безперебійне проходження опалювального сезону 2024-2025 р.р.;

- забезпечити захист об’єктів критичної інфраструктури, зокрема створення, налагодження та підтримання функціонування ефективної системи фізичної безпеки, безпеки операційних систем та кібербезпеки;

- створити необхідні резерви фінансових та матеріальних ресурсів для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків;

- забезпечити готовність автономних джерел енергозабезпечення;

- здійснювати погашення заборгованості за спожиті електроенергію, газ, воду та теплову енергію. У разі неможливості погашення заборгованості за спожиті енергоносії, обов’язково виконати положення Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» від 03.11.2016 №1730;

- забезпечити до кінця поточного року стовідсоткові розрахунки споживачів за надані житлово-комунальні послуги та енергоносії, проводити активну претензійно-позовну роботу і співпрацю з Нововолинським відділом державної виконавчої служби у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) по стягненню заборгованості;

- забезпечити неухильне дотримання лімітної дисципліни споживання енергоресурсів;

- забезпечити цілодобове чергування диспетчерських служб та готовність ремонтних бригад, оперативно надавати допомогу населенню при виникненні аварійних ситуацій;

- забезпечити щомісячне інформування про стан проходження опалювального сезону в управління будівництва та інфраструктури, на період опалювального сезону;

- КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (Вікторія Герасимик), забезпечити безперебійну роботу котелень, в тому числі готовність резервних газових котлів.

- Виробничому управлінню комунального господарства (Олег Голян) до 15.11.2024р.:

- завершити грейдерування вулиць територіальної громади;

- завершити роботи з поточного ремонту міських доріг;

- завершити підготовку спеціалізованої техніки для роботи в осінньо-зимовий період;

- забезпечити оперативне прибирання та вивезення опалого листя.

- завершити підготовку піщано-соляної суміші.

- УЖК №1 (Микола Лукашук), головам ОСББ та ЖБК до 01.11.2024р.:

- забезпечити перевірку димових та вентиляційних каналів;

- забезпечити ремонт, гідроізоляцію фундаментів, стін підвалу і цоколю, сходових кліток, підвальних і горищних приміщень, машинних відділень ліфтів; ремонт і утеплення вхідних дверей, віконних і балконних отворів.

- Керівникам Володимир-Волинського відділення АТ «Волиньгаз» (Олег Бомазюк), Нововолинської філії ПАТ «Волиньобленерго» (Сергій Приходько), Західній філії ДП «Регіональні електричні мережі» (Сергій Зьоменко), завершити виконання розроблених заходів щодо поточних та профілактичних ремонтів мереж, обладнання, автотранспорту, споруд та побутових приміщень до початку опалювального сезону та надати звіт про готовність об`єктів у виконавчий комітет до 01.11.2024 р.

- ТОВ «Автомагістраль-Південь» (Микола Тимофеєв) в осінньо-зимовий період забезпечити обслуговування відрізку дороги Р-15 (8,2 км), що проходить через м. Нововолинськ (прибирання снігу, боротьба з ожеледицею).

- ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» (Оксана Грицюк) в осінньо-зимовий період забезпечити обслуговування доріг місцевого значення.

- Зобов’язати відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (Святослав Бабичук) забезпечувати координацію виконання оперативного плану спільних дій з локалізації та ліквідації аварії на системах водо-, газо-, теплопостачання усіх форм власності.

- Нововолинському відділу ДСНС України у Волинській області:

- спільно з відділом транспорту та зв`язку (Петро Матрипула) розробити перелік суб`єктів господарювання незалежно від форм власності, важкі транспортні засоби яких будуть додатково залучатися до аварійних робіт на транспортних комунікаціях в межах Нововолинської міської територіальної громади у разі раптових сильних снігопадів та ожеледиці, до 10.11.2024р;

- постійно здійснювати перевірки протипожежного стану житлових будинків та проводити роз`яснювальну роботу з населенням, яке використовує індивідуальне опалення, про дотримання правил пожежної безпеки;

- при різкому зниженні температури та погіршенні погодних умов відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (Святослав Бабичук) забезпечити розгортання мобільних пунктів обігріву для надання допомоги населенню, особливо соціально незахищеним верствам населення.

- Керівникам комунальних підприємств забезпечити своєчасне освоєння коштів.

- Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 23.10.2023 р. №480 «Про хід підготовки підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 р.р.»

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Миколу Пасевича.

# Міський голова                                                                                   Борис КАРПУС

Богдан Миронюк 32335

Інформація

про хід підготовки підприємств, організацій та установ

Нововолинської міської територіальної громади до роботи

в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

Всі комунальні підприємства, суб`єкти господарювання, які відповідають за життєзабезпечення міста, заклади освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, об'єкти відомчого призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років готові.

Відразу, після закінчення опалювального сезону комунальне підприємство «Нововолинськтеплокомуненерго» розпочало підготовку до наступного опалювального сезону. Впродовж весни-літа 2024 року проведені профілактичні ремонтні роботи на теплових мережах, котельних та центральних теплових пунктах. Виконані роботи з модернізації обладнання котельнь та реконструкції теплових мереж.

Виконати роботи у повному обсязі та вчасно, цьогоріч особливо актуально з огляду на потенційні виклики, пов’язані з війною. Очікується, що опалювальний сезон 2024-2025 років в Україні через війну буде одним із найскладніших за всі часи незалежності.

Працівники КП «Нововолинськтеплокомуненерго» чітко усвідомлюють всі завдання, поставлені урядом. Аби успішно пройти опалювальний сезон 2024-2025 років вже сьогодні зроблено величезний обсяг робіт, а саме проведено:

- промивку та налагодження котлоагрегатів;

- ревізію та ремонт насосного обладнання;

- огляд та ревізію обладнання хімводопідготовки;

- ремонт ям мокрого зберігання солі;

- ревізію та ремонт запірної арматури в котельних та ЦТП;

- чистку водопідігрівачів та заміну ушкоджених трубок;

- ревізію та ремонт електрообладнання;

- ревізію та ремонт тяго-дуттьових пристроїв;

- ревізію та ремонт газового обладнання;

- налагодження та ремонт контрольно-вимірювальних приладів;

- частковий ремонт приміщень та покрівлі господарських споруд підприємства.

По всіх дільницях проведено гідравлічне випробування зовнішніх теплових мереж загальною протяжністю 57,217 км.

По підприємству проведено заміну 768 м аварійних ділянок теплових мереж, з них 431 м – попередньоізольовані.

Проведено ревізію та часткову заміну запірної арматури:

- в теплових камерах в кількості 144 шт.;

- в вузлах вводу будинків в кількості – 50 шт. (23 будинків);

- на стояках в житлових будинках в кількості 159 шт. (19 будинків).

На виконання заходів по підготовці до опалювального періоду освоєно 5 194,037 тис. грн.

Проведено повірку лічильників комерційного обліку теплової енергії у 70 житлових будинках на суму 358,387 тис. грн. за рахунок коштів внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку.

КП «Нововолинськводоканал» - єдиний виконавець послуг у сфері водопостачання та водовідведення у місті Нововолинськ, селищі Благодатне, та навколишніх сіл, споживачами послуг якого користуються 85% населення Нововолинської ОТГ.

Основними напрямками і завданнями КП «Нововолинськводоканал» – є забезпечення потреби споживачів у постачанні води належної якості, підвищення надійності роботи системи питного водопостачання та водовідведення, забезпечення енергоефективності.

Підготовка об’єктів КП «Нововолинськводоканал» НМР до роботи в зимових умовах 2024-2025 р.р. проводиться відповідно до затверджених заходів.

Для здійснення цілодобового і безперебійного водопостачання і водовідведення, станом на 01.09.2024 року в м. Нововолинську, селищі Благодатному та в селах Нововолинської ТГ було ліквідовано 126 аварійних поривів на водопровідних мережах. Експлуатаційними дільницями замінено 1,2 км вуличних аварійних водопровідних мереж різних діаметрів.

Проведено кап. ремонт та заміну запірної арматури різного діаметру (Ø150 мм – Ø32 мм) на водопровідних мережах в кількості – 35 одиниць. В місті та селищі Благодатному замінено 6 одиниць і відремонтовано 5 одиниць пожежних гідрантів, які вийшли з ладу.

Після проведеного аналізу стану вуличних мереж, обладнання, запірної арматури були розроблені і подані заходи до міської програми «Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки». Згідно цієї програми залучені кошти в сумі 1305,80 тис. грн. з місцевого бюджету. Програма передбачає заходи як в системі водопостачання, так і в системі водовідведення, а саме:

1. Щодо розв'язання проблеми - зношеності сталевих вуличних водопровідних мереж, що становить 72% і призводить до частого виникнення аварій, перебоїв водопостачання та зниження якості води, придбано матеріали для поточного ремонту мереж водопостачання, на суму 417,529 тис. грн., що підвищить надійність та якість водопостачання в житлових будинках, мешканці  зможуть отримувати стабільне та якісне водопостачання.

2. З метою підвищення рівня технічної експлуатації мереж і споруд систем водопостачання і каналізації, якості комунального обслуговування населення та попередження травмування і загрози життя громадян м. Нововолинська та селищі Благодатне, придбано водопровідно-каналізаційні люки з полімерних  матеріалів в кількості 130 шт. на суму 193,550 тис. грн.

3. З метою зменшення обсягів споживання електроенергії не менш ніж на 10%, зменшення експлуатаційних витрат пов’язаних із ремонтом, обслуговування насосного обладнання та ліквідації аварій, підвищення ефективності управління режимами роботи насосного обладнання, що дозволить збільшити загальний строк експлуатації системи, придбано 2 насоси на артсвердловини №896 і №284 на суму 399,00 тис. грн.

4. Для придбаних насосів на артсвердловини закуплено частотні перетворювачі, на суму 151,241 тис. грн. Використання частотного перетворювача дає можливість суттєво знизити витрати завдяки зменшенню

споживання електроенергії, витрат на ремонтні роботи та технічне обслуговування обладнання.

5. Для збереження необхідних обсягів водопостачання з збільшенням максимально можливої потужності, зменшення експлуатаційних витрат пов’язаних із ремонтом, обслуговування обладнання та ліквідації аварій, підвищення ефективності управління режимами роботи насосного обладнання, що дозволить збільшити загальний строк експлуатації системи, на арт свердловини Водозабірних споруд придбано 3 пристрої плавного пуску вартістю 96,013 тис. грн.

6. На час відключення електроенергії на об’єктах підприємства до 4 годин,  придбано 2 комплекти джерел резервного живлення, а саме інвертор та дві АКБ до нього, вартістю 48,468 тис. грн.

На виробничих дільницях проведено роботи з профілактики, ремонту обладнання, теплових установок, ремонт внутрішніх систем теплопостачання споруд.

Проведено роботи з профілактики та ремонту роботи внутрішніх і підвідних водо-, й електрокомунікацій, які знаходяться на балансі підприємства.

Виробничим управлінням комунального господарства в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років були виконані роботи для належного утримання доріг. Станом на 01.09.2024 р. виконаний поточний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг на суму 5 784,2 тис. грн., площею 5,2 тис. м2, а саме:

- вул. Академіка Амосова 155,4 м2 – 198,6 тис. грн.;

- вул. Кауркова 153,1 м2 – 194,7 тис. грн.;

- вул. Винниченка 135,1 м2 – 181,7 тис. грн.;

- вул. Миру 55,1 м2 – 72,2 тис. грн.;

- вул. Грушевського 76,3 м2 – 95,4 тис. грн.;

- вул. Василя Стуса 178,5 м2 – 199,8 тис. грн.;

- вул. Героїв УПА 31,8 м2 – 41,7 тис. грн.;

- вул. Соборна 162,2 м2 – 199,8 тис. грн.;

- вул. Шопена 111,6 м2 – 140,7 тис. грн;

- пр-т Перемоги 149,5 м2 – 191,0 тис. грн.;

- пр-т Степана Бандери (заїзди до автобусних зупинок) 450 м2 – 472,3 тис. грн.;

- вул. Нововолинська 181,59 м2 – 199,9 тис. грн.;

- вул. Героїв Небесної сотні 141,6 м2 – 164,6 тис. грн.;

- вул. Героїв ЗСУ 163,76 м2 – 189,4 тис. грн.;

- вул. Шахтарська 186,98 м2 – 199,9 тис. грн.;

- вул. Олени Пчілки 88,6 м2 – 102,3 тис. грн.;

- вул. Святого Володимира 167,4 м2 – 194,6 тис. грн.;

- вул. Княгині Ольги 353,42 м2 – 336,6 тис. грн.;

- пр-т Дружби 178,7 м2 – 199,6 тис. грн.;

- вул. Левка Лук’яненка 179,8 м2– 199,3 тис. грн.;

- вул. Січових Стрільців 34,1 м2 – 39,3 тис. грн.;

- вул. Кобзаря 130,26 м2 – 150,5 тис. грн.;

- вул. Східна 49,8 м2 – 57,5 тис. грн.;

- бульвар Шевченка 62,1 м2 – 71,7 тис. грн.;

- вул. В. Вернадського 181,68 м2 - 199,8 тис. грн.;

- вул. Заводська 25,4 м2 – 29,3 тис. грн.;

- вул. Сергія Байдовського 105,74 м2 – 122,1 тис. грн.;

- вул. Сонячна 68,72 м2 – 79,4 тис. грн.;

- вул. Миколи Хвильового 26,5 м2 – 30,6 тис. грн;

- вул. Григорія Сковороди 98,06 м2 – 113,3 тис. грн.;

- вул. Зелена 61,19 м2 – 70,7 тис. грн.;

- вул. Митрополита Шептицького 72,7 м2 – 84,0 тис. грн.;

- пр-т Степана Бандери 100 м2 – 107,7 тис. грн.;

- вул. Пантелеймона Куліша 46,51 м2 – 53,7 тис. грн.;

- провулок Поштовий 49 м2 – 52,5 тис. грн.;

- вул. Адама Кисіля, с. Низкиничі 185 м2 – 199,7 тис. грн;

- дорога від пр. Перемоги до монастиря 185 м2 – 199,4 тис. грн.;

- вул. Свободи, с. Низкиничі 185 м2 – 165,6 тис. грн.;

- провулок Інтернатний 202,26 м2 – 183,0 тис. грн.;

Також виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій м. Нововолинська ( провулок Гімназійний, провулок Озерний, провулок Горішний, провулок Наскрізний) на суму 514,2 тис. грн. площею 472,02 м2.

Виконані роботи по грейдеруванню 43 вулиць міста та сіл Нововолинської міської територіальної громади (площа 121,7 тис. м2) на суму 334,7 тис. грн.

Було придбано станом на 01.09.2024 р. 1000 тонн піску, для безпечної експлуатації дорожньої мережі в осінньо-зимовий період на суму 416,6 тис. грн. Заключено договір на придбання 200 т. солі на суму 860,0 тис. грн.

Було придбано 16,25 т. холодного асфальту для поточного ямкового ремонту на суму 142,9 тис. грн.

Здійснено переобладнання майданчика для ТПВ по вул. Кобзаря,29 на суму 143,9 тис. грн.

Надані послуги по очистці ливневих мереж в м. Нововолинськ (вул. Героїв АТО - вул. Зелена, вул. Княгині Ольги, вул. Дорошенка, вул. Козацька, вул. Лугова, вул. Затишна, 5 м-н) 1135,6 м. та 24 колодязі на суму 493,9 тис. грн.

Виконано очистку меліоративних ровів у секторі приватної забудови територіальної громади на суму 224,3 тис. грн.;

До осінньо-зимового періоду 2024-2025 р.р. підготовлено 8 одиниць спеціалізованої снігоочисної техніки, а також навісне обладнання для тракторів.

Систематично проводяться роботи з прибирання доріг, тротуарів та вивезення сміття, а також постійно проводяться роботи по очищенню мереж дощової каналізації та ремонт колодязів. Забезпечено готовність електричних мереж зовнішнього освітлення, які перебувають у комунальній власності, до роботи в зимових умовах. Приймаються до уваги звернення мешканців міста, щодо утримання доріг та тротуарів в зимовий період. На особливо небезпечних ділянках дороги буде завезена піскосуміш на обочини, першочерговість посипання доріг буде визначено графіком. Буде розроблено та затверджено графіки інженерно-технічного персоналу на цілодобове чергування водіїв, механізаторів, для швидкого реагування щодо усунення наслідків негоди.

КП «Управляюча житлова компанія №1» проведено комплекс робіт з підготовки житлового фонду міста до роботи в осінньо-зимовий:

-	ремонт шиферних покрівель;

-	ремонт м’яких покрівель;

-	улаштування гребенів, жолобів та ін.;

-	ремонт вікон;

-	ремонт дверей виходу на покрівлю.

Не дивлячись на великий об`єм виконаних робіт по підготовці міського господарства до роботи в зимових умовах, ще залишаються питання на контролі:

1. Заборгованість підприємств за енергоносії.

2. Завершення заходів по підготовці до зими житлового фонду ОСББ та ЖБК з оформленням паспортів та актів готовності.

3. Постійне проведення претензійно-позовної роботи з усіма категоріями споживачів по стягненню заборгованості за надані житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії.

Начальник управління

будівництва та інфраструктури     					Богдан МИРОНЮК