[image: image1.png]



НововолинськА  міськА  радА  ВоЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                              Р І Ш Е Н Н Я                           ПРОЄКТ      

​​​​19 березня 2024 року                м. Нововолинськ                                № 30/33
Про хід виконання у 2023 році 
Програми управління та ефективного 

використання об’єктів комунальної

власності та земельних ресурсів 

Нововолинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
        Заслухавши звіт начальника відділу земельних відносин виконавчого комітету Нововолинської міської ради Світлани Орищук про результати виконання у 2023 році Програми управління та ефективного використання об’єктів комунальної власності та земельних ресурсів Нововолинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої  рішенням  міської ради від 14 липня 2021 року №7/3(зі змінами), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт начальника відділу земельних відносин виконавчого комітету Нововолинської міської ради Світлани  Орищук про результати виконання  у 2023 році  Програми управління та ефективного використання об’єктів комунальної власності та земельних ресурсів Нововолинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої  рішенням  міської ради від 14 липня 2021 року №7/3 (зі змінами), взяти до відома (додається).
2. Зняти з контролю рішення міської ради від 14.07.2021 № 7/3 «Про затвердження Програми управління та ефективного використання об’єктів комунальної власності та земельних ресурсів Нововолинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами).

         3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, комунального майна, транспорту, містобудування та архітектури.
 Міський голова                                                                                  Борис КАРПУС
 Світлана Орищук
 Ірина Киричук
Щорічний звіт про результати виконання

Програма управління та ефективного використання об’єктів комунальної власності та земельних ресурсів Нововолинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
за 2023 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї 

14.07.2021 року № 7/3 та відповідні зміни від 30.05.2023 року № 22/20, від 18.07.2023 року № 24/13, від 10.10.2023 року № 26/41, від 20.12.2023 року № 29/5
Відповідальний виконавець Програми Відділ земельних відносин та відділ містобудування та архітектури

Строк реалізації Програми 2021-2023 роки

Виконання заходів Програми
	№ з/п
	Завдання Програми
	Зміст Заходів
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування визначений програмою на звітний період, тис.грн
	Фактичні видатки у звітному періоді, тис.грн
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1
	Забезпечення ефективного управління земельними ресурсами для забезпечення наповнення бюджету МТГ
	Розробка документації із землеустрою (землевпорядна документація) відповідно до Закону України «Про землеустрій» КПКВК 0217130
	Відділ земельних відносин
	262,00
	224,00 
	85,5
	Економія коштів за рахунок закупівель через майданчик Прозорро

	2
	Забезпечення планування території Нововолинської  МТГ
	Розроблення містобудівної документації (топографо-геодезичних робіт по зйомці) відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ПКМУ «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» КПКВК 0217350
	Відділ містобудування та архітектури  
	73,00
	56,5 
	77,4
	очікувана вартість виконання  робіт була вищою, ніж виявилося пост – фактуму

	3
	Забезпечення ефективного управління земельними ресурсами для забезпечення наповнення бюджету МТГ
	Проведення експертної грошової  оцінки земельної ділянки чи права на неї КПКВК 0217650
	Відділ земельних відносин
	38,00
	28,00
	73,7

	Економія коштів за рахунок закупівель через майданчик Прозорро

	4
	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
	Оплата послуг з виконання інженерно-геологічних вишукувань в галузі будівництва КПКВК 0217370
	Відділ містобудування та архітектури  
	50,0
	49,9
	99,8
	виконано

	
	Всього
	
	
	423,0
	358,4
	84,7
	


Виконання показників результативності Програми
	№ з/п
	Найменування показника
	Одиниці виміру
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини невиконання
	Яких заходів вжито для досягнення показника

	1
	Кількість земель, які потребують оформлення документації із землеустрою




	тис.га
	0,15
	1,953
	виконано 
	Завдання поставлені бюджетною програмою виконувались відповідно до фактичної потреби на 2023 рік. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

	2
	Кількість планів

	план
	1
	1
	виконано 
	Забезпечено виконання детального плану на 5- му Мікрорайоні  м. Нововолинська на нове будівництво багатоквартирних житлових будинків.

	3
	Кількість земель, на яких планується провести експертну грошову оцінку
	тис.га
	0,002
	0,0013
	виконано
	Завдання поставлені бюджетною програмою виконувались відповідно до фактичної потреби на 2023 рік. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

	4
	Кількість послуг інженерно-геологічних вишукувань
	договір
	1  
	1
	виконано
	Проведено роботи по інженерно-геологічних вишукувань на 5-ому м-н м.Нововолинськ


Начальник  відділу

земельних відносин                                                                 Світлана ОРИЩУК

Начальник відділу

містобудування та архітектури




Ірина КИРИЧУК
              ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про хід виконання у 2023 році Програми управління та ефективного використання об’єктів комунальної власності та земельних ресурсів Нововолинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»
за 2023 рік

Земельні ресурси - землі, які людина використовує або може використати в різних галузях господарства.

Управління та ефективне використання земельних ресурсів є одним із пріоритетних напрямів для створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного, виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності та розвитку ринку землі.

Ефективне управління земельними ресурсами активізує інвестиційну діяльність на території Нововолинської міської територіальної громади, що забезпечить додаткові надходження до бюджету громади від продажу права власності та права оренди земельних ділянок.

Програма управління та ефективного використання об’єктів комунальної власності та земельних ресурсів  Нововолинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки розроблена відповідно до Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права  державної та комунальної власності», «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про державні цільові програми», «Про землеустрій», «Про оцінку земель», Цивільного, Господарського, Земельного та Бюджетного кодексів України.

Основною метою Програми є раціональне та ефективне управління земельними ресурсами комунальної власності Нововолинської міської територіальної громади для забезпечення зростання добробуту і підвищення якості життя населення об’єднаної територіальної громади.

Виконання Програми управління та ефективного використання земельних ресурсів передбачає: 

· раціональне, економічно ефективне, прогнозоване та кероване управління земельними ресурсами;
· ведення реєстру земельних ділянок, переданих в оренду;
· здійснення аудиту земельних ділянок комунальної власності територіальної громади та прав на них;
· розробка документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій».
На виконання програми у 2023 році  було заплановано фінансування з бюджету громади у сумі  423 000,0 грн., виконавцями програми  управління та ефективного використання земельних ресурсів було витрачено за призначенням  - 358 421,94  грн. Кошти проплачені казначейською службою в повному обсязі.

	
	Заходи програми
	Бюджетні призначе-ння на 2023 рік


	Всього освоєно по програмі у 2023 році, грн.

	1
	2
	3
	4

	
	Розробка документації із землеустрою (землевпорядна документація) відповідно до Закону України «Про землеустрій» КПКВК 0217130
	262 000,00
	224 000,00

	1. 
	Розробка технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,6698 га, яка розташована м. Нововолинськ, 5-ий мікрорайон, 29 (кадастровий номер 0710700000:01:016:0021 
	
	7 000,0

	2. 
	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Нововолинській міській раді площею 0,5075 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яка розташована м. Нововолинськ, 6-й мікрорайон (в районі школи №6) 
	
	10 000,0

	3. 
	Розробка технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,5144 га, яка розташована с. Тишковичі (кадастровий номер 0721181200:07:000:0070
	
	14 000,0

	4. 
	Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,32 га з кадастровим номером 0721180900:02:000:0246
	
	7 000,0

	5. 
	Технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сіл Низкиничі, Тишковичі, Гряди, Грибовиця, Хренів, Кропившина
	
	123 000,0

	6. 
	Виготовлення топографо-геодезичної зйомки за адресою: Волинська область, м.Нововолинськ, в районі проспекту Дружби – бульвару Шевченка – вул. Св. Володимира
	
	30 000,0

	7. 
	Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 26,5269 га за межами населених пунктів за кадастровим номером 0721180900:02:000:0252
	
	12 000,0

	8. 
	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0219 га зі зміною цільового при значення за адресою: м.Нововолинськ, бульвар Шевченка, 8
	
	9 000,0

	9. 
	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4708 га за адресою: м.Нововолинськ, 5-й мікрорайон
	
	12 000,0

	
	Проведення експертної грошової  оцінки земельної ділянки чи права на неї КПКВК 0217650
	38 000,00
	28 000,00

	1.
	Розробка звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,4345 га, розташованої за адресою: Волинська область, м.Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 72
	
	10 000,00

	2.
	Розробка звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,5244 га, розташованої за адресою: Волинська область, селище Благодатне, вул. Перемоги, 1Д
	
	10 000,00

	3.
	Розробка звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,32 га, розташованої за адресою: Волинська область, Нововолинська міська територіальна громада, за межами населеного пункту, с. Грибовиця) кадастровий номер 0721180900:02:000:0246)
	
	8 000,00

	
	Розроблення містобудівної документації відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ПКМУ «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» КПКВК 0217350
	73 000,00
	56 505,94

	1.
	Розробка детального плану території для будівництва багатоквартирного житлового будинку на 5-му мікрорайоні в м. Нововолинськ
	
	56 505,94

	
	Оплата послуг з виконання інженерно-геологічних вишукувань в галузі будівництва КПКВК 0217370
	50 000,00
	49 916,00

	1.
	Виконання інженерно-геологічних вишукувань (для нового будівництва багатоквартирного будинку на 5-му мікрорайоні в м. Нововолинськ 
	
	49 916,00

	
	Всього
	423 000,00
	358 421,94


Одним із пріоритетних завдань, яке виникло у 2023 році, є завдання оновлення нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів громади. В результаті оновлено нормативну грошову оцінку сіл Низкиничі, Тишковичі, Гряди, Грибовиця, Хренів, Кропившина.

Також продовжилися роботи щодо подальшого продовження робіт  у 2023 році з метою будівництва житла для внутрішньо-переміщених осіб.

Внаслідок продажу права оренди у 2023 році 6-ти земельних ділянок до бюджету громади надійшло 582 926,30 грн.

 У 2023 році продано у власність 10 (десять) земельних ділянок на площу 2,1226 га, з яких 6 (шість) шляхом проведення електронних торгів та 4 (чотири) – власникам нерухомості розміщеної на даних земельних ділянках. Від продажу кошти надійшли у сумі 8 651 927,00 грн.
Процес продажу земельних ділянок або прав на них є відкритим і прозорим.

Начальник  відділу

земельних відносин                                                                      Світлана ОРИЩУК

Начальник відділу

містобудування та архітектури



     
   Ірина КИРИЧУК
