УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  НОВОВОЛИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

проспект Дружби, 27, м. Нововолинськ, 45400, тел./факс (03344) 31633, тел. 32245

е-mail: bud@nov-rada.gov.ua, Код ЄДРПОУ 35104016

Інформація про виконання бюджетних програм у тому числі досягнення цілей державної політики у сфері житлово-комунального господарства, реалізацію якої забезпечує управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради за 2024 рік.

Метою управління є забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, координація діяльності підприємств, установ та організації галузі для створення комфортного проживання мешканців міста, впорядкування та утримання в належному стані комунальної та житлової сфери та покращення екологічного стану міста.

Основними завданнями управління будівництва та інфраструктури є здійснення повноважень у сфері житлово-комунального господарства , а саме: водо і теплопостачання, водовідведення, експлуатації  і ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою та екології; участі у розробленні проектів програм економічного і соціального розвитку міста, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами, та поліпшення їх якості, в тому числі з питань житлової політики, якості питної води, охорони навколишнього природного середовища, безпеки дорожнього руху, енергозбереження; наданні адміністративних послуг.

Відповідно до фінансової та бюджетної звітності по головному розпоряднику бюджетних коштів - управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради - за 2024 рік проведено видатків на фінансування 15-ти бюджетних програм на загальну суму 74474,093 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 67 725,594 тис. грн. та по спеціальному фонду 6 748,499 тис. грн.

Так, за бюджетними програмами:

-  КПКВК 1213210 « Організація проведення громадських робіт »  у 2024 році було освоєно ВУКГ Нововолинської міської ради - 119,833 тис. грн.

Кошти були спрямовані на забезпечення організації та  проведення громадських робіт, що мають соціальну спрямованість для надання інформаційної та кур’єрської допомоги мешканцям територіальної громади. На протязі року вдалося залучити 13 осіб до громадських робіт.

-  КПКВК 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»  у 2024 році було освоєно на загальну суму 1 198,618 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 1 139,878 тис. грн. та по спеціальному фонду 58,740 тис. грн.  Кошти були спрямовані на забезпечення експлуатаційних властивостей та технічне обслуговування житлового фонду в  Нововолинській територіальній громаді, а саме для:

КП «УЖК №1» -   1 198,618 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 1 139,878 тис. грн. та по спеціальному фонду 58,740 тис. грн.:

- придбання та встановлення електричних лічильників у житловому фонді – 149,878 тис. грн.;

- придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду – 990,00 тис. грн.;

- реконструкція електричних мереж для приєднання електроустановок житлового будинку КП «УЖК№1» вул.Сонячна,13 у м. Нововолинську Волинської області у т. ч. проектні роботи– 58,740 тис. грн.

КПКВК 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» було профінансовано для підприємства «Нововолинськводоканал» - 1 103,384 тис. грн. Кошти спрямовані на слідуючі витрати:

- придбання матеріалів та проведення поточного ремонту мереж                      водопостачання та водовідведення в сумі – 725,832 тис. грн;

- придбання люків з запірним  механізмом  та логотипом на оглядові колодязі – 289,958 тис. грн.;

- придбання лічильників холодної води на артсвердловини – 87,594тис.грн..

Для підвищення належної та безперебійної роботи житлово-комунального господарства по КПКВК 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги» було виділено КП «УЖК №1»  269,544 тис. грн. за ці кошти проведено:

- відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб – 169,561 тис. грн. ;

- облаштування центрального входу до «Соціальної перукарні» в приміщенні за адресою: проспект Перемоги 1А- 99,983 тис. грн.

Для розвитку сфери благоустрою по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» у звітному році використано коштів по загальному фонду  на загальну  суму 51 763,935 тис. грн. Кошти спрямовані на забезпечення та організацію благоустрою населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади, а саме:

ВУКГ Нововолинської міської ради – 50 825,019 тис. грн. :

- Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства (видатки загального фонду): (літнє і зимове утримання тротуарів і доріг, побілка бордюр, стовпів, дерев  в зоні розташування доріг,  вивезення змету,  зарплата, відрахування на заробітну плату, паливо-мастильні матеріали, інвентар, спецодяг, запчастини до автомобілів,  податки,  утримання траси, послуги по очистці та прибиранні спецтехнікою доріг міста, придбання шин, акумуляторів інше)  на суму 13 845,076 тис. грн.;

- Забезпечення обслуговування мереж зовнішнього освітлення (видатки загального фонду) : (заміна, ремонт, монтаж електроліній, заміна ліхтарів, прожекторів, придбання, заміна, монтаж ілюмінацій, оплата послуг(крім комунальних),матеріали, вартість електроенергії, заробітна плата, відрахування на з/п, освітлення вулиць ТГ, послуги з перенесення ліній електропередач, інше)  на суму 12 739,109 тис. грн.;

- Збереження  та утримання на належному рівні зеленої зони  населеного пункту та поліпшення його екологічних умов (комбіноване викошування газонів, висадка розсади квітів, дерев,  полив квітників, видалення порослі, кронування дерев,  заробітна плата, відрахування на з/п, паливо-мастильні матеріали,  податки, інше) на суму 6 164,986 тис. грн.

- Утримання в належному стані земель водного фонду (обслуговування пляжу, зони відпочинку, утримання рятувального поста(заробітна плата, відрахування на з/п, матеріали інвентар, дозвільні документи, інше)  в сумі  480,00 тис. грн.

- Забезпечення благоустрою кладовищ (прибирання, вивезення сміття, обслуговування майданчика для збору сміття, заробітна плата, відрахування на з/п, матеріали, інше) – 735,878 тис. грн.

- Утримання та поточний ремонт інших об`єктів благоустрою (видатки загального фонду): (ремонт автобусних зупинок, лавок, урн, догляд за пам'ятними і в'їзними знаками, встановлення  нових лавок, обслуговування дитячих містечок і фонтанів, парку культури, фарбування елементів благоустрою, лавки, контейнери, огорожа, зарплата, відрахування на заробітну плату, паливо-мастильні матеріали, запчастини до автомобіля, податки, придбання урн для сміття, придбання лавок, придбання матеріалів для інсталяції, контейнери для сміття,  переобладнання майданчиків для ТПВ, оплата послуг  по вилову безпритульних (бродячих) тварин, інші елементи благоустрою) – 15 154,466 тис.грн.;

- Забезпечення очистки ливневих мереж (видатки загального фонду) – 493,885 тис.грн.;

- Проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття  прибудинкових територій (видатки загального фонду): проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття – 792,774 тис. грн.;

- Послуги з очистки міліоративних ровів у секторі приватної забудови територіальної громади ( видатки загального фонду) – 224,345 тис. грн.;

- Експертна оцінка приміщення загальноосвітньої школи №8 вул. Лесі Українки,3,сел.Благодатне та приміщення бувшої школи, вул. Лесі Українки 3а, сел. Благодатне– 19,500 тис. грн.;

-Послуги з проведення топографо-геодезичних вишукувань на об’єкті: Поточний ремонт ділянки складування твердих побутових відходів ( ТПВ) для м. Нововолинська Волинської області на землях Старолішнянської сільської ради   – 76,258 тис. грн.;

-Послуги з розробки проектної документації: Поточний ремонт ділянки складування твердих побутових відходів (ТПВ) для м. Нововолинська Волинської області на землях Старолішнянської сільської ради– 98,742 тис. грн.

КП «УЖК №1»  – 894,619 тис. грн., а саме:

- послуги з благоустрою (косіння трави мотокосою) ( заробітна плата, відрахування на з/п, паливно-мастильні матеріали, запчастини до мотокіс, оплата послуг крім комунальних) – 504,855 тис. грн.;

- придбання матеріалів (металопрофіль)  - 199,764 тис. грн.;

- видатки пов’язані з утриманням прибудинкової території (придбання шин, дисків, паливо-мастильних матеріалів  до трактора)– 190,00 тис. грн.

Управління будівництва та інфраструктури – 44,297 тис. грн., на поточний ремонт підпірної стіни, парапету та сходового маршу на прилеглій до багатоквартирного будинку №7 по вул. Академіка Амосова території .

Внаслідок отриманих коштів досягнуто своєчасне та ефективне проведення вище зазначених заходів та проєктів по благоустрою громади, покращено загальний рівень благоустрою та умови проживання мешканців громади.

КПКВК  1216071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» - кошти в сумі  1 012,344 тис. грн., виділені КП «Нововолинськтеплокомуненерго»  на :

- Відшкодування  різниці в тарифах за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялася на установках з використанням альтернативних джерел енергії, на погашення заборгованості за електричну енергію .

КПКВК 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» - 281,985 тис. грн, з них:

-Управління будівництва та інфраструктури – 281,985тис.грн, відшкодування відсотків за кредитами, залученим ОСББ, які беруть участь у програмі «Фонд енергоефективності».

КПКВК 1217310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»- кошти в сумі 1 042,897 тис. грн. використані КП «Нововолинськтеплокомуненерго» на:

- Реконструкція інженерних мереж з встановленням газопоршневої когенераційної установки для потреб котелень 26-го кварталу (нова) вул.Св.Володимира,5-А та 26-го кварталу (стара) вул. Св. Володимира, 5-Б в м. Нововолинськ Волинської області  в т. ч. проектні роботи.

Виконання цих заходів підвищує експлуатаційні властивості житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців громади та забезпечення розвитку інфраструктури території Нововолинської територіальної громади.

КПКВК 1217330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»- було виділено 50,00  тис. грн на Управління будівництва та інфраструктури на виготовлення ПКД для будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Нововолинської міської територіальної громади. Проте касові видатки не проводилися  у 2024 році у зв’язку зі збільшенням терміну виготовлення проектно-кошторисної документації.

Протягом 2024 року спрямовано кошти в сумі 11 110,905 тис.грн на розвиток дорожнього руху та його безпеки в тому числі:

по КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» використано кошти  в сумі 11 011,905 тис. грн на поточний ремонт та утримання дорожньої мережі, а саме:

Поточний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг – 7 782,996 тис. грн. в т. ч.: поточний ремонт (43 вулиці) – 7 782,996 тис. грн.

- Підсипка та грейдерування доріг без асфальтного покриття в секторі індивідуальної забудови (58 вулиць)- 550,00 тис. грн;

- Забезпечення протиожеледними матеріалами з метою підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг в осінньо-зимовий період -

1 699,904 тис. грн;

- Придбання дорожніх знаків, кріплень та стійок до них – 200,00тис.грн;

- Послуги по очистці та прибиранню доріг від снігу – 90,00 тис. грн;

- Придбання холодного асфальту – 342,983 тис. грн.;

- Виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки- 346,022 тис. грн.

- по КПКВК 1217470 «Інша діяльність у сфері  дорожнього господарства»-використано 99,00  тис. грн., а саме ВУКГ Нововолинської міської ради, на розроблення схеми організації дорожнього руху для встановлення технічних засобів (приладів контролю) для фіксації в автоматичному режимі адміністративних порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

За бюджетною програмою КПКВК 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»  профінансовано 5 188,463 тис. грн., які були спрямовані на забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності м. Нововолинська, а саме:

Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання:

- ВУКГ Нововолинської міської ради придбано обладнання на суму              2 819,269 тис. грн., а саме: Starlink Internet Satellite – 31,999 тис. грн; інвентор автономний-45,00 тис. грн.; акумуляторний блок–76,00 тис. грн.; генератор інвенторний – 83,237 тис. грн; котел твердопаливний –78,023 тис. грн.; зупинка – 72,0 тис. грн.;бур-125,010 тис. грн; телескопічний навантажувач JCB 535-125 з навісним обладнанням-2 308,00 тис. грн.

- П-во «Нововолинськводоканал» придбано обладнання на суму 1 054,00 тис. грн. : частотні перетворювачі з дисплеєм(2 шт.) – 151,241 тис. грн; пристрої плавного пуску (3 шт.) – 96,013 тис. грн; насоси GCS (2 шт.) – 399,00 тис. грн; компресори резервного живлення (2 шт.) – 48,468 тис. грн; насос з двигуном–56,0 тис.грн; лічильники холодної води(6шт.)-153,360 тис. грн.; насос з двигуном – 149,918 тис. грн.

- КП «Нововолинськтеплокомуненерго» освоєно коштів на загальну суму– 686,814 тис. грн., а саме придбано: перетворювачі частоти для когенераційної установки( 4 шт.)-686,814 тис. грн.

- КП  «Єдиний розрахунковий центр»  придбано комп’ютерну техніку (3 комплекти) на суму 69,0 тис. грн.

- КП «УЖК №1» придбано обладнання на суму 559,380 тис. грн.: рейсмусний верстат- 54,78 тис. грн;  торцювальна пила-13,6 тис. грн; мультивольтажна штукатурна станція з комлектуючими-276,0 тис. грн; щітка дорожня  -82,0 тис. грн; відвал механічний-73,0 тис. грн;косарка-60,0 тис. грн.

Бюджетна програма по КПКВК 1218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»: освоєно кошти в сумі 702,986 тис. грн, а саме:

-ВУКГ Нововолинської міської ради: проведення заходів по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 297,984 тис. грн.: закупівля бензину та дизпалива – 220,032 тис. грн;  придбання обладнання та матеріалів для забезпечення аварійно-рятувальних робіт(дозиметр-радіометр, ліхтарі пожежні)– 77,952 тис. грн.

- КП «УЖК № 1»- 355,106 тис. грн : проведення поточного ремонту захисних споруд (1 шт.) цивільного захисту комунальної власності – 149,999 тис. грн.; оплата послуг з поточного ремонту ПРУ( 1 шт.)-199,698 тис. грн.; виготовлення нового технічного паспорту для споруди цивільного захисту населення-5,409 тис. грн.

-Управління будівництва та інфраструктури-49,896 тис. грн., на придбання медичних аптечок в комплектації(18 шт.)

КПКВК 1218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» - 220,800 тис. грн, з них:

- ВУКГ Нововолинської міської ради, за 2024 рік, спрямовано 220,800 тис. грн на обслуговування відеокамер (75 шт.). Завдяки виділеним коштам досягається підвищення рівня безпеки мешканців та збереження майна.

На виконання заходів за рахунок  цільових фондів  по КПКВК 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»  освоєно кошти в сумі 458,399 тис. грн. а саме:

ВУКГ Нововолинської міської ради використано в сумі 458,399 тис. грн. на:

- організація проведення комплексу заходів направлених на переобладнання сміттєзбірників, огорож майданчиків для збору сміття (переобладнано 2 майданчики) – 333,990 тис. грн.;

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ (4 од.)  - 124,409 тис. грн.

Начальник                                                                        Богдан МИРОНЮК