Щорічний звіт про результати виконання

Програми підвищення енергоефективності Нововолинської міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

за 2024 рік

Дата і номер рішення Нововолинської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 17.02.2022 № 11/36 «Про Програму підвищення енергоефективності Нововолинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» зі змінами до неї від 25.07.2024 № 34/13.

Відповідальний виконавець Програми: управління економічної політики виконавчого комітету Нововолинської міської ради

Строк реалізації Програми: 2022-2024 роки

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Найменування показника | Виконавці | Річний обсяг фінансування визначений програ-мою на звітний період, тис. грн | Фак-тичні видат-ки у звітно-му періоді, тис. грн | Від-со-ток вико-нан-ня захо-ду, % | Інфор-мація про виконання або причи-ни невико-нання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реалізація проєктів, спрямованих на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів (капітальні ремонти, заміна інженерних електричних, вентиляційних систем та їх елементів; реконструкція електричних мереж шляхом влаштування гібридної сонячної електростанції (співфінансування); заміна вікон, дверей; утеплення фасадів, підвалів, горищ тощо) | Встановлення гібридних сонячних станцій | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради, КНП НЦМЛ, КНП НЦПМСД управління освіти та відділ культури | 210,0 | 163,2 | 78 | Повністю реалізовано проект «Відновлювальні джерела енергії для стійкої України (R2U)», що спрямовувався на встановлення СЕС потужністю 20 кВт на базі Пологового відділення Нововолинської НЦМЛ |
| Всього |  |  |  | 210,0 | 163,2 | 78 |  |

Виконання показників результативності Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показ- ника | Фактичне значення показника | При чини невиконання | Яких заходів вжито для досягн-ення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість встановлених гібридних сонячних станцій | одиниць | 1 | 1 | - | Введено в експлуатацію 2-ої пускової черги сонячної електростанції потужністю 20 кВт на базі Пологового відділення Нововолинської НЦМЛ |

Начальник управління

економічної політики 	                                                             Тетяна КОРНІЙЧУК