|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Додаток 2 до рішення сесії міської ради від 10 грудня 2025 року № 53/30 |
| --- | --- |

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № | Завдання | Зміст заходів |  | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 рік |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | 2024 рік | 2025 рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Виготовлення (актуалізація) топографо- геодезичних зйомок (в.т.ч. території міської територіальної громади) | Розробка топографо геодезичних зйомок |  | 2024-2026 роки | Відділ містобудування та архітектури | Бюджет МТГ | 1700,00 | 1500,00 |  | 200,00 | Наявність основи для розробки та оновлення містобудівної документації : М 1:10000 – 1 шт; М 1:2000 – 8 шт. |
| 2 | Розробка комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади (КП) | Розроблення містобудівної документації відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ПКМУ «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» |  | 2024-2026 роки | Відділ містобудування та архітектури | Бюджет МТГ | 1900,00 | 1700,00 |  | 200,00 | Наявність містобудівної документації: КП – 1шт. |
| 3 | Розробка генеральних планів (ГП), детальних планів територій (ДПТ) | Розроблення містобудівної документації відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ПКМУ «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» |  | 2024-2026 роки | Відділ містобудування та архітектури | Бюджет МТГ | 6800,00 | 1000,00 | 1000,00 | 4800,00 | Наявність містобудівної документації: ГП населених пунктів – 8 шт. |
| 4 | Проведення експертизи містобудівної документації | Оплата робіт з проведення експертизи містобудівної документації |  | 2024-2026 роки | Відділ містобудування та архітектури | Бюджет МТГ | 1200,00 |  |  | 1000,00 | Проведення Експертизи – 1 шт |
| 5 | Розробка стратегічної екологічної оцінки (СЕО) | Оплата робіт по стратегічно екологічній оцінці |  | 2024-2026 роки | Відділ містобудування та архітектури | Бюджет МТГ | 300,00 |  |  | 300,00 | Здійснення СЕО – 9 шт. |
| 6. | Впровадження геоінформаційної системи | Розроблення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на місцевому рівні, геопорталу |  | 2024-2026 роки | Відділ містобудування та архітектури | Бюджет МТГ | 300,00 |  |  | 300,00 | Наявність ГІС, геопорталу-1шт |
|  | Всього за розділами: |  |  |  |  |  | 12000,00 | 4200,00 | 1000,00 | 6800,00 |  |

Ірина Киричук